Apstiprināta ar Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrijas

2011. gada 17.augusta

rīkojumu Nr.384



**IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ**

Darbības programmas

„Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma

3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi”

3.2.2.1.aktiviātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība”

3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība”

**PROJEKTA IESNIEGUMA VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS METODIKA**

**Vides aizsardzības un**

**reģionālās attīstības**

**ministrija**

**Rīga, 2011.gads**

|  |
| --- |
| Metodikā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums |

AI – Atbildīgā iestāde (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā atbildīgā iestāde)

DP – Darbības programma

DPP – Darbības programmas papildinājums

EK – Eiropas Komisija

ES – Eiropas Savienība

ESF – Eiropas Sociālais fonds

ERAF – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

IKT – Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IVN – Ietekmes uz vidi novērtējums

KF – Kohēzijas fonds

LVL – Latvijas Republikas nacionālās valūtas – lata - vienība

LR – Latvijas Republika

MK – Ministru kabinets

NACE – Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes)

PB – Pašvaldības budžets

PVN – Pievienotās vērtības nodoklis

SI – Sadarbības iestāde (Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde)

VBD – Valsts budžeta dotācija

**Darbības programma** ir EK apstiprināts dokuments, kas izstrādāts atbilstoši Eiropas Kopienas tiesību aktiem un nosaka ES fondu finansējuma izmantošanas stratēģiju un mērķus, finansējamās prioritātes, pasākumus un aktivitātes, ES fondu vadībā iesaistīto institūciju funkcijas LR. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetā <http://www.esfondi.lv>.

**Darbības programmas papildinājums** ir MK apstiprināts ES fondu un Kohēzijas fonda plānošanas dokuments, kas ir pakārtots attiecīgajai DP un nosaka tajā norādīto pasākumu un aktivitāšu īstenošanu. Ar dokumenta saturu var iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē internetā <http://www.esfondi.lv>.

**Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums** ir ERAF līdzekļi, ko saņem finansējuma saņēmējs projekta īstenošanai un ko saskaņā ar EK noteiktajām prasībām un pamatojoties uz SI sniegto informāciju Valsts kase pieprasa no EK.

**Projekta iesniegums** 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros ir aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa ar noteiktiem pielikumiem projektam nepieciešamā ERAF līdzfinansējuma saņemšanai.

**Projekta iesniedzējs** ir juridiska persona, kas ir uzaicināta un ir iesniegusi projekta iesniegumu ERAF līdzfinansējuma saņemšanai 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros.

**ERAF līdzfinansējuma saņēmējs** ir projekta iesniedzējs, kura iesniegtais projekts ir apstiprināts MK 2010.gada 10.augusta noteikumu Nr.766 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” projektu iesniegumu atlases otro kārtu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.766) noteiktajā kārtībā.

**Projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji** ir MK noteikumu Nr.766 4.pielikumā noteiktie kritēriji, saskaņā ar kuriem vērtē projekta iesniegumu un pieņem lēmumu par tā apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu.

|  |
| --- |
| Saturs |

[Metodikā lietoto saīsinājumu un terminu skaidrojums 2](#_Toc272158877)

[Saturs 4](#_Toc272158878)

[Ievads 6](#_Toc272158879)

[Projekta iesnieguma titullapa 8](#_Toc272158880)

[1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju 9](#_Toc272158881)

[**1.1.Projekta iesniedzējs** 9](#_Toc272158882)

[**1.2.Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)** 11](#_Toc272158883)

[2. sadaļa – Projekta apraksts 12](#_Toc272158884)

[**2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām** 12](#_Toc272158885)

[**2.2. Projekta īstenošanas vieta** 13](#_Toc272158886)

[**2.3. Projekta klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.)** 13](#_Toc272158887)

[**2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar „x” atbilstošo)** 14](#_Toc272158888)

[**2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu** 14](#_Toc272158889)

[**2.6. Norādīt projekta mērķi** 15](#_Toc272158890)

[**2.7. Norādīt projekta mērķa grupas un aprakstīt to vajadzību pamatojumu** 16](#_Toc272158891)

[**2.8. Projektā plānotās darbības** 16](#_Toc272158892)

[**2.9. Sasniedzamie rezultāti darbību ietvaros** 17](#_Toc272158893)

[**2.10. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu, izklāstot problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešu sasaisti** 18](#_Toc272158894)

[**2.11. Projekta darbības nodrošina (atzīmēt ar „x” atbilstošo un aprakstīt, kā attiecīgās darbības tiks nodrošinātas, t.sk. norādīt, vai projektā plānota informācijas sistēmas savietotāja vai valsts informācijas sistēmas vai citas informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana)** 19](#_Toc272158895)

[**2.12. Aprakstīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu** 20](#_Toc272158896)

[**2.13. Norādīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu klātienē un elektroniski (pēc projekta īstenošanas) veikto pieprasījumu skaitu, aprakstīt kā tas tiks nodrošināts** 22](#_Toc272158897)

[**2.14. Aprakstīt visus elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmas lietotājus katram izveidotajam vai uzlabotajam e-pakalpojumam/informācijas sistēmai atsevišķi** 23](#_Toc272158898)

[**2.15. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x” atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts** 24](#_Toc272158899)

[**2.16. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x” atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts** 25](#_Toc272158900)

[**2.17.Projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma nodrošināšanai vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiks (atzīmēt ar „x” atbilstošo)** 26](#_Toc272158901)

[**2.18. Ja projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu vai paplašināt esoša valsts informācijas sistēmu savietotāja (vai tam pielīdzināms sistēmas) funkcionalitāti, norādīt tā izveides vai darbības tiesisko pamatu** 26](#_Toc272158902)

[**2.19.Aprakstīt, kā projekta ietvaros tiks nodrošināta projektā rezultātā izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas un elektroniskā pakalpojuma atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām** 27](#_Toc272158903)

[**2.20. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma) rādītāji** 27](#_Toc272158904)

[3. sadaļa – Projekta īstenošana 28](#_Toc272158905)

[**3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti** 28](#_Toc272158906)

[**3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums** 28](#_Toc272158907)

[**3.3. Aprakstīt, kā tiks izmantoti projekta sasniegtie rezultāti un nodrošināta to uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām** 29](#_Toc272158908)

[4. sadaļa – Publicitāte 30](#_Toc272158909)

[**4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu)** 30](#_Toc272158910)

[**4.2.Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības** 31](#_Toc272158911)

[5. sadaļa – Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm 31](#_Toc272158912)

[**5.1. Raksturot projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”** 31](#_Toc272158913)

[**5.2. Aprakstīt, kādas specifiskas aktivitātes projektā ir paredzētas vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem** 32](#_Toc272158914)

[6. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti 32](#_Toc272158915)

[**6.1. Projekta finansēšanas plāns (projekta iesnieguma veidlapas 2.tabula)** 32](#_Toc272158916)

[**6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (projekta iesnieguma veidlapas 3.tabula)** 33](#_Toc272158917)

[**6.3. Indikatīvais iepirkumu plāns** 34](#_Toc272158918)

[**6.3. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi vai finanšu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms)** 35](#_Toc272158919)

[**6.4.Pamatot, ka projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts optimālākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums: projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta rezultātu un mērķu sasniegšanai** 35](#_Toc272158920)

[7. sadaļa – Apliecinājums 35](#_Toc272158921)

[Tabula Nr.1 Projekta īstenošanas laika grafiks 36](#_Toc272158922)

[Tabula Nr.2 Projekta finansēšanas plāns 37](#_Toc272158923)

[Tabula Nr.3 Projekta budžeta kopsavilkums 37](#_Toc272158924)

[Pavaddokumentu saraksts 40](#_Toc272158925)

|  |
| --- |
| Ievads |

3.Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.pasākuma „IKT infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.2.1.aktivitātes „Publiskās pārvaldes elektronisko pakalpojumu un informācijas sistēmu attīstība” ietvaros tiek īstenota 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” (turpmāk – 3.2.2.1.1.apakšaktivitāte) mērķis ir, efektīvi izmantojot IKT iespējas, uzlabot publiskās pārvaldes efektivitāti, veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, attīstību, pieejamību un kvalitāti, samazināt administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem, palielināt iespējas iedzīvotājiem iesaistīties sabiedriskajos procesos, attīstīt informācijas sistēmas, nodrošinot tehnisko bāzi e-pakalpojumu attīstībai un uzlabojot informācijas apriti. Apakšaktivitāte vērsta uz IKT infrastruktūras, t.sk., informācijas sistēmu un pakalpojumu attīstību vairākās nozarēs – veselības aprūpes, nodarbinātības un sociālās aizsardzības, kultūras un citās, nodrošinot gan piekļuvi informācijas resursiem, gan šo resursu saglabāšanu. Apakšaktivitātes mērķis ir arī attīstīt un pilnveidot informācijas sistēmas, kas domātas visām vai vairākām publiskās pārvaldes institūcijām, nodrošinot šo informācijas sistēmu saskaņotību un integrāciju, un attīstīt pakalpojumus, kuros piedalās vairākas publiskās pārvaldes institūcijas un tiek izmantotas vairākas informācijas sistēmas.

3.2.2.1.1.apakšaktivitātei 2007.–2013.gada plānošanas periodā pieejamais ERAF pieejamais līdzfinansējums ir 96 944 798 lati. 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums ir 33 057 598 lati.

ERAF līdzfinansējuma pamats ir projekta iesniedzēja iesniegts un AI apstiprināts projekts, par kura īstenošanu ir noslēgta vienošanās ar SI.

Gatavojot projekta iesniegumu, jāpārliecinās, ka tas atbilst zemāk norādītajiem rādītājiem, kas kopā veido tā saucamo *TRIKS[[1]](#footnote-1)* modeli:

* Projektam jāiekļaujas **T**ermiņos. To nodrošinās skaidrs un detalizēts projekta īstenošanas laika grafiks.
* Projektam jābūt **R**eālam. Projekta iesniegumā jāiekļauj reāli finanšu aprēķini, kas pamato projekta īstenošanu.
* Projektam jābūt **I**zmērāmam. Jāidentificē konkrēti rezultāti, kas ļaus izmērīt projekta īstenošanas rezultātā radušās pārmaiņas – kā projekts ir palīdzējis risināt noteikto problēmu.
* Projektam jābūt **K**onkrētam. Tam mērķtiecīgi jārisina noteikta problēma, kuras nozīmību apstiprina arī konkrētās nozares politikas plānošanas dokumenti, normatīvie akti un esošās situācijas analīze.
* Projektam jābūt **S**asniedzamam. Tam jābūt balstītam uz skaidriem un loģiskiem pieņēmumiem, kas ļautu sasniegt izvirzītos mērķus projekta īstenošanai atvēlētajā laika periodā.


Metodika projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai (turpmāk – metodika) sniedz projektu iesniedzējiem papildu informāciju un norādījumus projekta iesnieguma sagatavošanai atbilstoši MK noteikumos noteiktajām prasībām.

Metodika ir strukturēta atbilstoši ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – veidlapa) sadaļām un to ietvaros atspoguļotajām apakšsadaļām. Bez konkrētām prasībām, kas jānorāda veidlapā, šeit sniegta arī papildu skaidrojošā informācija par vispārējiem projekta iesnieguma sagatavošanas jautājumiem.

! Visiem metodikā norādītajiem piemēriem (formulām un aprēķiniem) ir informatīvs raksturs, ņemot vērā to, ka normatīvajos aktos var tikt veiktas izmaiņas.

|  |
| --- |
| Projekta iesnieguma titullapa |

Projekta iesniedzējam jāaizpilda tikai ar dzelteno krāsu atzīmētās titullapas sadaļas „Projekta nosaukums” un „Projekta iesniedzējs”.



Projekta iesnieguma nosaukums veidojams tā, lai tas kodolīgi atspoguļotu projekta mērķi un nepārsniegtu vienu teikumu.

Projekta nosaukumam projekta iesnieguma veidlapā un projekta iesnieguma pavaddokumentos jābūt identiskam.

2010.gada 10.augusta MK noteikumu Nr.766 25.2.apakšpunkts nosaka, ka projekta iesniegumā iekļautā projekta tēma atbilst plānoto projektu sarakstā (turpmāk – plānoto projektu saraksts) iekļautajai tēmai (MK noteikumu 1.pielikums „3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” ietvaros plānoto projektu saraksts un to kopējās attiecināmās izmaksas”), un 4.pielikumā norādītais projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijs Nr.11 projekta nosaka, ka projekta iesniegumā iekļautās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu noteiktajai projekta tēmai. Lai neradītu šaubas projekta iesnieguma vērtētājiem par projekta satura atbilstību projekta tēmai, vēlams projekta nosaukumu veidot analoģisku tam, kāds ir plānoto projektu sarakstā, vai arī ietvert plānoto projektu sarakstā apstiprināto tēmu kā daļu no projekta nosaukuma.

Projekta nosaukumam projekta iesnieguma veidlapā un projekta iesnieguma pavaddokumentos jābūt identiskam.

 Titullapas sadaļas „Projekta identifikācijas Nr.” un „Projekta iesniegšanas datums” aizpilda AI.

 Titullapai jāatbilst ES un LR normatīvo aktu prasībām attiecībā uz projekta publicitāti, tas ir, jābūt atspoguļotam ERAF logo ar tā vārdisko atšifrējumu „Eiropas Reģionālās attīstības fonds” un ES karoga logo.

|  |
| --- |
| 1.sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju |

|  |
| --- |
| **1.1.Projekta iesniedzējs** |

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1.1. Nosaukums:** | *Jānorāda iestādes precīzs juridiskais nosaukums, ietverot norādi uz institūcijas juridisko statusu. Piemēram, valsts aģentūra. Piederību norādīt bez saīsinājumiem, sniedzot nepārprotamu informāciju, par iestādi, iestādes nosaukumam jāsakrīt ar titullapā norādīto projekta iesniedzēja nosaukumu.*  Projekta iesniedzējs ir institūcija, kas atbildīga par projekta sagatavošanu un projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā arī par tā īstenošanu.  Atbildīgā iestāde uzaicinās sagatavot projekta iesniegumu tikai tās institūcijas, kas attiecīgi prioritāro projektu sarakstā ir norādītas, kā atbildīgās institūcijas par projekta īstenošanu.  Projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā Sadarbības iestāde ar šo institūciju slēgs vienošanos par projekta īstenošanu.  !Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:   * projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.1, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu; * projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.9, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija vai plānošanas reģions.   Informācijai jāatbilst projekta iesnieguma veidlapas titullapā norādītajai informācijai. |
| **1.1.2. Reģistrācijas numurs:** | *Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja reģistrācijas numurs.*  Reģistrācijas numurs sastāv no 11 cipariem. |
| **1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:** | *Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ar kuru tas reģistrēts Valsts Ieņēmumu dienestā.*  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs satur burtus LV un 11 ciparus. |
| **1.1.4. Juridiskā adrese:** | *Jānorāda precīza projekta iesniedzēja juridiskā adrese, ierakstot attiecīgajās ailēs nepieciešamo informāciju:* |
| *Iela, mājas Nr.* |
| *Pilsēta, rajons* |
| *Valsts* |
| *Pasta indekss* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.5. Kontaktpersonas:** | **Tālrunis:** | **Fakss:** | **E-pasts:** |
| *Kā atbildīgo amatpersonu jānorāda tā amatpersona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai uz iestādes vadītāja pilnvarojuma pamata ir tiesīga parakstīt projekta iesnieguma dokumentāciju un ir atbildīga par projekta īstenošanu institūcijā*. *Pilnvara jāpievieno projekta iesniegumam.* *Šajā apakšsadaļā norādītās atbildīgās amatpersonas vārdam un uzvārdam ir jāsakrīt ar amatpersonas, kura ir parakstījusi projekta iesnieguma 7.sadaļu „Apliecinājums”, vārdu un uzvārdu.*  *Kā kontaktpersonu jānorāda amatpersona, kura ir tieši atbildīga par projekta īstenošanu, un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem.*  Kontakpersonu var nenorādīt, ja atbildīgā persona iestādē ir vislabāk informētā persona par projekta īstenošanu.  Nepieciešamības gadījumā kontaktpersona būs pirmā persona no institūcijas, ar kuru tiks komunicēts par projekta īstenošanas gaitu.  ! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.5, kas nosaka, ka projekta iesniegumu ir parakstījusi iestādes paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona | | | |
| **Atbildīgā persona** |  |  |  |
| ***Vārds, uzvārds*** |
| ***Ieņemamais amats*** |
| **Kontaktpersona:\*** |  |  |  |
| ***Vārds, uzvārds*** |
| ***Ieņemamais amats*** |

*\*aizpilda, ja atšķiras no atbildīgās personas*

|  |
| --- |
| **1.1.6. Projekta iesniedzēja tips** |

|  |
| --- |
| *Jānorāda atbilstošais projekta iesniedzēja tips, atzīmējot attiecīgo aili ar „x”.* |

Projekta iesniedzēja tips nosakāms atbilstoši iestādes nosaukumam, kā arī tās nolikumam par tās pamatdarbību. Var atzīmēt tikai vienu projekta iesniedzēja tipu un pārējos ieteicams izdzēst.

|  |
| --- |
| **1.1.7. Projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2.red.)** |

|  |
| --- |
| *Jānorāda projekta iesniedzēja pamatdarbības veids un tā identifikācijas kods atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai.* |

NACE kodi ir pieejami LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=260.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.9, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija vai plānošanas reģions.

|  |
| --- |
| **1.2.Pamatinformācija par sadarbības partneri, ja paredzēts (ja projekta īstenošanā paredzēts piesaistīt vairākus partnerus, informāciju norāda par katru partneri)** |

|  |
| --- |
| **1.2.1. Projekta partnera tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo, kā arī, ja projektā iesaistīti viena veida sadarbības partneri, norādīt to skaitu pretī attiecīgajam nosaukumam, kodam)** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Jānorāda atbilstošais projekta sadarbības partnera tips, atzīmējot attiecīgo aili ar „x”.* | |
|  |

Projekta sadarbības partnera tips nosakāms atbilstoši iestādes nosaukumam, kā arī tās nolikumam par tās pamatdarbību. Var atzīmēt tikai vienu projekta iesniedzēja tipu un pārējos ieteicams izdzēst.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.10, kas nosaka, ka projekta iesniegumā norādītie projekta iesniedzēja partneri ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, plānošanas reģions vai pašvaldība (ja piemērojams).

|  |  |
| --- | --- |
| **1.2.2. Nosaukums:** | *Jānorāda iestādes precīzs juridiskais nosaukums, ietverot norādi uz institūcijas juridisko statusu. Piemēram, valsts aģentūra. Piederību norādīt bez saīsinājumiem, sniedzot nepārprotamu informāciju, par iestādi.*  *Uzrādītajam projekta partnera nosaukumam jābūt saskaņā ar projekta sadarbības partnera apliecinājumu (MK noteikumu Nr.766 3.pielikums) par gatavību piedalīties projekta īstenošanā.*  Projekta partneris ir iestāde, bez kuras iesaistīšanās vismaz viena no projekta aktivitātēm nav iespējams īstenot un sasniegt projekta iesniegumā norādīto rezultātu, līdz ar to nepieciešams norādīt precīzu projekta partnera nosaukumu.  Projekta iesniegumā norādītie projekta iesniedzēja partneri ir tiešā valsts pārvaldes iestāde, tās pakļautībā vai pārraudzībā esoša institūcija, plānošanas reģions vai pašvaldība (ja piemērojams). |
| **1.2.3. Reģistrācijas numurs:** | *Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja sadarbības partnera reģistrācijas numurs.*  Reģistrācijas numurs sastāv no 11 cipariem. |
| **1.2.4. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:** | *Jānorāda precīzs projekta iesniedzēja sadarbības partnera nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, ar kuru tas reģistrēts Valsts Ieņēmumu dienestā.*  Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs satur burtus LV un 11 ciparus. |
| **1.2.5. Juridiskā adrese:** | *Jānorāda precīza projekta iesniedzēja juridiskā adrese, ierakstot attiecīgajās ailēs nepieciešamo informāciju:* |
| *Iela, mājas Nr.* |
| *Pilsēta, rajons* |
| *Valsts* |
| *Pasta indekss* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2.6. Kontaktpersonas:** | **Tālrunis:** | **Fakss:** | **E-pasts:** |
| *Kā atbildīgo amatpersonu jānorāda tā amatpersona, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai uz iestādes vadītāja pilnvarojuma pamata ir tiesīga parakstīt sadarbības partnera apliecinājumu*. *Šajā apakšsadaļā norādītās atbildīgās amatpersonas vārdam un uzvārdam ir jāsakrīt ar amatpersonas, kura ir parakstījusi sadarbības partnera apliecinājumu, vārdu un uzvārdu.*  *Kā kontaktpersonu jānorāda amatpersona, kura ir tieši atbildīga par projekta īstenošanu, un ar kuru nepieciešamības gadījumā iespējams sazināties par projekta īstenošanas jautājumiem.*  Kontakpersonu var nenorādīt, ja atbildīgā persona iestādē ir vislabāk informētā persona par projekta īstenošanu.  Nepieciešamības gadījumā kontaktpersona būs pirmā persona no institūcijas, ar kuru tiks komunicēts par projekta īstenošanas gaitu. | | | |
| **Atbildīgā persona** |  |  |  |
| ***Vārds, uzvārds*** |
| ***Ieņemamais amats*** |
| **Kontaktpersona:** |  |  |  |
| ***Vārds, uzvārds*** |
| ***Ieņemamais amats*** |

Ja projektā ir vairāki sadarbības partneri, tad projekta iesnieguma veidlapu no 1.2.1.apakšapunkta līdz 1.2.6.apakšpunktam (ieskaitot) aizpilda atsevišķi par katru partneri. Informācija par pirmo partneri tiek numurēta ar numerāciju 1.2.1. – 1.2.6., par otro partneri ar 1.3.1. – 1.3.6. u.t.t.

Gadījumā, ja projekta iesviešanā nav iesaistīts neviens sadarbības partneris, tad projekta iesnieguma veidlapu no 1.2.1.apakšpunkta līdz 1.2.6.apakšpunktam atstāj neaizpildītu.

|  |
| --- |
| 2. sadaļa – Projekta apraksts |

|  |
| --- |
| **2.1. Kopsavilkums par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām** |

|  |
| --- |
| *Jāsniedz īss projekta kopsavilkums, pamatojot projekta aktualitāti, sasaistot to ar projekta mērķi, sagaidāmajiem rezultātiem, plānotajām darbībām un mērķa grupu. Vienlaikus, jānorāda informācija par projekta īstenošanas laika plānojumu un vietu, plānotajām kopējām un kopējām attiecināmajām izmaksām.* |

 Kopsavilkums par projekta ietvaros veicamajām darbībām pēc lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai, ja tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu ar nosacījumu – pēc atzinuma par attiecīgā lēmuma nosacījuma izpildes sagatavošanas atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likumam tiks izmantota SI organizētajos informācijas un publicitātes pasākumos.

|  |
| --- |
| **2.2. Projekta īstenošanas vieta** |

Projekta īstenošanas vieta ir vieta, kurā notiek projekta aktivitāšu īstenošana. Projekta īstenošanas vieta var atšķirties no projekta iesniedzēja juridiskās adreses. Informācija nepieciešama, lai Atbildīgā un Sadarbības iestāde gadījumos, kad nepieciešams veikt pārbaudes projekta īstenošanas vietās, būtu informēta par vietām, kur notiek projekta aktivitāšu īstenošana.

Ja kāda no projekta aktivitātēm tiek īstenota vairākās vietās, jāuzrāda visas aktivitātes īstenošanas vietas (norādot visu īstenošanas vietas adreses, t.sk. projekta sadarbības partneru institūciju adreses, kurās tiek īstenota vismaz viena projekta aktivitāte).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt):** | *Jānorāda attiecīgā projekta īstenošanas vietas adrese, ietverot šādu informāciju:*   1. *iela;* 2. *mājas numurs (ja attiecināms);*   *kadastra numurs.* | |
| **Pašvaldība:** | *Jānorāda pašvaldības nosaukums* *(gadījumos, ja īstenošana notiek sadarbībā ar vairākām pašvaldībām (izņemot gadījumos, ja projekta īstenošanā iesaistītas pilnīgi visās Latvijas pašvaldībās) norāda katru projekta īstenošanā iesaistīto pašvaldību).*  *Piemēram, Valmieras pilsētas pašvaldība vai Līvānu novada pašvaldība.* | |
| **Plānošanas reģions (atzīmēt):**  *Jāatzīmē attiecīgā plānošanas reģiona nosaukums ar „x”.* | Kurzemes |  |
| Latgales |  |
| Zemgales |  |
| Vidzemes |  |
| Rīgas |  |
| Visa Latvija |  |  |

Apdzīvotajām vietām un administratīvajām teritorijām jābūt norādītām atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteiktajam.

|  |
| --- |
| **2.3. Projekta klasifikācija atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskajai klasifikācijai (NACE 2. red.)** |

|  |
| --- |
| *Jānorāda projekta veids un tā identifikācijas kods atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijai.* |

NACE kodi ir pieejami LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=260 .

Projekta iesnieguma vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācija var atšķirties no metodikas 1.1.apakšsadaļā minētās projekta iesniedzēja vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas.

|  |
| --- |
| **2.4. Projekta ietvaros tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām (atzīmēt ar „x” atbilstošo)** |

|  |
| --- |
| *Projektā risina vismaz vienu no uzskaitītajām problēmām.*  *MK noteikumu Nr.766 projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs Nr.17 nosaka, ka projektā ir jābūt aprakstītam, kā tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām, līdz ar to, atzīmējot konkrēto problēmu, projekta iesniedzējam jāņem vērā, ka projekta iesnieguma veidlapas 2.5.apakšpunktā ir jāsniedz problēmas apraksts un projekta iesnieguma veidlapas 2.10.apakšpunktā jāsniedz problēmas risinājuma apraksts, norādot, kā projekta ieviešana palīdzēs novērst vai samazināt uzrādīto problēmu.*  *MK noteikumu Nr.766 projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs Nr.21 nosaka, ka projekta iesniegumā jābūt parādītai identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešai sasaistei. Līdz ar to, aizpildot šo projekta iesnieguma veidlapas apakšpunktu, jānodrošina tā sasaiste ar projekta iesnieguma veidlapas 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11., 2.12., 2.13., 2.14., 2.15., 2.16., 2.17., 2.18., 2.19., 2.20. apakšpunktu.* |

|  |  |
| --- | --- |
| Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta ietvaros tiks risinātas informācijas sistēmu attīstības, sadarbspējas un integrācijas problēmas | Nepietiekama informācijas sistēmu attīstība, sadarbspēja un integrācija |
| Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta ietvaros tiks risināta nepietiekami elektronizēto publiskās pārvaldes pakalpojumu problēma | Nepietiekami elektronizēti publiskās pārvaldes pakalpojumi |
| Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta ietvaros tiks risināta nepietiekami attīstītās elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāzes problēma | Nepietiekami attīstīta elektronisko pakalpojumu sniegšanas tehniskā bāze |
| Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta ietvaros tiks risināta pārāk augsta administratīvais sloga uz iedzīvotājiem un komersantiem problēma | Pārāk augsts administratīvais slogs uz iedzīvotājiem un komersantiem |

Ja projekta ietvaros tiks risinātas vairākas problēmas, attiecīgi projekta iesnieguma veidlapas 2.5. un 2.10.apakšpunktos ir jāapraksta visas projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšpunktā atzīmētas problēmas.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.17, kas nosaka, ka projekta iesniegumā ir jābūt aprakstītam, kā tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām.

|  |
| --- |
| **2.5. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšpunktā projekta iesniedzējs norāda problēmu, kuru projekta ietvaros gatavojas risināt. Lai konstatētu, kādā apmērā problēma ir pirms projekta ieviešanas, un cik lielu ieguldījumu projekta īstenošana sniegs problēmas risināšanā, nepieciešams projekta iesniedzēja precīzs un saprotams apraksts par konstatēto problēmu (problēmām), tās mērogu, iemesliem u.t.t.*  *Apakšpunktā ir jāsniedz īss pašreizējās situācijas apraksts, no kura izriet problēma(s). Nepieciešams aprakstīt projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšpunktā atzīmēto(ās) problēmu(as), uzrādot informāciju par:*   1. *problēmas apjomu (kā tas skar konkrēto institūciju vai teritoriju: pašvaldības, reģiona vai valsts mērogā);* 2. *problēmas cēloņiem;* 3. *sekām, kas varētu izrietēt gadījumā, ja problēma netiks risināta (institūcijas un teritorijas: pašvaldības, rajona vai valsts mērogā);* 4. *skaidrojumu, kāpēc problēmu ir aktuāli risināt konkrētajā vietā, laikā, konkrētajai institūcijai.*   *Gadījumā, ja Projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšpunktā ir atzīmētas vairākas problēmas, katru no tām apraksta vismaz vienā atsevišķā rindkopā.* |

Aprakstā nepieciešams atsaukties uz skaitlisku informāciju, kura raksturo problēmas apjomu, skaitliskajai informācijai ir jābūt pārbaudāmai, nepieciešams norādīt atsauces uz datu un izmantotās informācijas avotiem.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.17, kas nosaka, ka projekta iesniegumā ir jābūt aprakstītam, kā tiks risināta vismaz viena no nosauktajām problēmām;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21, kas nosaka, ka projekta iesniegumā jābūt parādītai identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešai sasaistei un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums.

|  |
| --- |
| **2.6. Norādīt projekta mērķi** |

|  |
| --- |
| *Projektam var būt izvirzīts tikai viens mērķis, kas ir sasniedzamais uzdevums nākotnē patreizējās situācijas attīstības scenārijā, ko plānots sasniegt, īstenojot projektu, t.i. īstenojot projekta 2.8.apakšsadaļā noteiktās darbības. Projekta noteiktajam mērķim ir jābūt izmērāmam, un saskaņā ar projekta 2.9. un 2.20.apakšsadaļā norādītajiem sasniedzamajiem rezultātiem un uzraudzības rādītājiem jābūt novērtējamai projekta mērķa sasniegšanas pakāpei.*  *Projekta mērķim jābūt reālam un sasniedzamam projektam pieejamo finanšu, laika un cilvēkresursu ziņā.*  *Papildus norāda, kā projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes „Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība” mērķis.* |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21 nosaka, ka projekta iesniegumā jābūt parādītai identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešai sasaistei un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums.

|  |
| --- |
| **2.7. Norādīt projekta mērķa grupas un aprakstīt to vajadzību pamatojumu** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam jāraksturo projekta mērķa grupas un jāapraksta to vajadzību pamatojums, kā arī jānorāda projekta īstenošanas rezultātā radītā ietekme uz tām.*  *Projekta mērķa grupa – iedzīvotāju/saimnieciskās darbības veicēju/publiskās pārvaldes iestāžu kopums, kuriem nepieciešams projekta ietvaros izveidojamais/uzlabojamais e-pakalpojums vai projekta ietvaros izveidojamā/uzlabojamā informācijas sistēma un kas varētu būt potenciālie attiecīgā e-pakalpojuma/informācijas sistēmas lietotāji.* |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.16, kas nosaka, ka projekta iesniegumā ir pamatotas mērķa grupu vajadzības.

|  |
| --- |
| **2.8. Projektā plānotās darbības** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam jānosauc katra projektā plānotā darbība, kā arī attiecīgi jāsniedz katras darbības apraksts (izvērsts projekta ietvaros plānoto darbību atspoguļojums) un pamatojums darbības īstenošanas nepieciešamībai. Jāatspoguļo darbību savstarpējā sasaiste.*  *Projektā plānoto darbību nosaukumi jāveido īsi, kodolīgi, saprotami un bez saīsinājumiem.*  *Darbības ir projekta laikā veicamās aktivitātes, lai sasniegtu projekta 2.6.apakšsadaļā noteikto projekta mērķi, 2.9.apakšsadaļā norādītos sasniedzamos rezultātus, 2.20.apakšsadaļā norādītos uzraudzības rādītājus, kā arī tām jāatbilst 2.5.apakšsadaļā aprakstītajam projekta nepieciešamības pamatojumam jeb konstatētās problēmas aprakstam un 2.10.apakšsadaļā aprakstītajam projekta problēmas risinājumam.*  *Projektā plānotajām darbībām ir jābūt saistītām ar projekta iesnieguma veidlapas Tabulā Nr.1 norādīto projekta īstenošanas laika grafiku un projekta iesnieguma veidlapas Tabulas Nr.2 norādīto projekta budžeta kopsavilkumu.*  *MK noteikumos ir noteiktas projektā iekļaujamās atbalstāmās darbības, atbilstoši kurām jānosaka projektā plānotās darbības. Vienai darbībai var būt pakārtotas vairākas apakšdarbības, un tādā gadījumā jāapraksta katra apakšdarbība. No uzskaitītajām darbībām/apakšadarbībām ir jābūt saprotamam, kā tās novedīs pie konkrētu rezultātu un deklarēto mērķu sasniegšanas.*  *Pie plānotajām darbībām nepieciešams norādīt katra projekta partnera iesaistīšanās līmeni konkrētās darbības/apakšdarbības īstenošanā.*  *Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt visas veicamās darbības, kas seko viena otrai loģiskā secībā.*  *Darbības, kuru rezultātā nerodas auditējamas vērtības, netiek uzskatītas par projekta darbībām.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Darbības Nr.\*** | **Darbības nosaukums** | **Norādīt attiecīgo projekta budžeta pozīcijas Nr. (3.tabula)** |
| 1. | **Jānosauc projekta darbība.**  *Jāsniedz darbības apraksts.* | Jānorāda projekta budžeta pozīcija, no kuras tiks finansēta attiecīgā projekta darbība. |
| 2. | **Jānosauc projekta darbība.** |  |
| 2.1. | **Jānosauc projekta apakšdarbība.**  *Jāsniedz apakšadarbības apraksts.* | Jānorāda projekta budžeta pozīcija, no kuras tiks finansēta attiecīgā projekta apakšdarbība. |

Projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas, sākot ar 2008.gada 14.augustu, līdz projekta īstenošanas beigām.

 Saskaņā ar projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju Nr.15 projekta darbības plānojamas tā, lai tās būtu iespējams īstenot trīs kalendāro gadu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu slēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.11, kas nosaka, ka projekta iesniegumā iekļautās darbības atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu noteiktajai projekta tēmai;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.18, kas nosaka, ka projekta iesniegumā ir ietverts detalizēts darbību skaidrojums;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.19, kas nosaka, ka projekta iesniegumā norādītās darbības projekta īstenošanas laikā ir plānotas secīgi, efektīvi izmantojot projekta īstenošanai paredzēto laiku;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21, kas nosaka, ka projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.25, kas nosaka projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām darbībām.

|  |
| --- |
| **2.9. Sasniedzamie rezultāti darbību ietvaros** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam ir jānorāda projektā plānoto darbību ietvaros sasniedzamie rezultāti, vienlaikus norādot to skaitu un mērvienības.*  *Katras darbības vai apakšdarbības īstenošanas gaitā jārodas kādam pārbaudāmam rezultātam. Ar rezultātu tiek saprasta auditējamā vērtība, kas radīsies aktivitātes īstenošanas rezultātā.*  *Vienai darbībai var būt vairāki rezultāti. Gadījumā, ja darbībai ir apakšdarbības, tad trīs ailes pa labi no darbības nosaukuma atstāj neaizpildītas. Projekta rezultātus norāda attiecīgajām apakšdarbībām.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Darbības Nr.\*** | **Projekta darbības nosaukums** | **Rezultāts** | **Rezultāts skaitliskā izteiksmē** | |
| **Skaits** | **Mērvienība** |
| 1. | Norāda projekta darbības nosaukumu atbilstoši 2.7.sadaļā norādītajam. | Norāda darbības ietvaros sasniedzamo rezultātu Nr. 1 | Norāda sasniedzamā rezultāta Nr. 1 apjomu skaitliskā apjomā | Norāda sasniedzamā rezultāta Nr. 1 mērvienību |
|  |  | Norāda darbības ietvaros sasniedzamo rezultātu Nr. 2 | Norāda sasniedzamā rezultāta Nr. 2 apjomu skaitliskā apjomā | Norāda sasniedzamā rezultāta Nr. 2 mērvienību |
| 2. | Norāda projekta darbības nosaukumu atbilstoši 2.7.sadaļā norādītajam. |  |  |  |
| 2.1. | Norāda projekta apakšdarbības nosaukumu atbilstoši 2.7.sadaļā norādītajam. | Norāda apakšdarbības ietvaros sasniedzamo rezultātu | Norāda sasniedzamā rezultāta apjomu skaitliskā apjomā | Norāda sasniedzamā rezultāta mērvienību |

Projekta darbību nosaukumiem un secībai ir pilnībā jāsakrīt ar projekta iesnieguma 2.8.apakšsadaļā norādītajām darbībām.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.20, kas nosaka, ka projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21, kas nosaka, ka projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums.

|  |
| --- |
| **2.10. Sniegt izvēlētās projekta problēmas risinājuma aprakstu, izklāstot problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tiešu sasaisti** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam ir jāsniedz problēmas risinājuma apraksts, norādot kā projekta ieviešana palīdzēs novērst vai samazināt uzrādīto problēmu.*  *Apakšsadaļā nepieciešams aprakstīt darbības, ar kuru palīdzību projekta iesniedzējs plāno risināt projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšsadaļā norādītās problēmas, un paskaidrot, kāpēc projektā izvēlētais risinājums tiek uzskatīts par optimālo.*  *Nepieciešamas norādīt šādu informāciju:*   * *Darbības, kas tiks veiktas problēmas risināšanai;* * *Pamatojumu, kāpēc projektā plānotās darbības spēs visefektīvāk sasniegt projektā izvirzītos mērķus un rezultātus;* * *Problēmas apjomu, kuru plānots novērst projekta īstenošanas rezultātā.*   *Gadījumā, ja projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apaksadaļā ir atzīmētas vairākas problēmas, jāapraksta katras problēmas risinājums.* |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.17, kas nosaka, ka projektā ir jābūt aprakstītam, kā tiks risināta vismaz viena no projekta iesnieguma veidlapas 2.4.apakšsadalā nosauktajām problēmām;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21, ka nosaka, ka projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums.

|  |
| --- |
| **2.11. Projekta darbības nodrošina (atzīmēt ar „x” atbilstošo un aprakstīt, kā attiecīgās darbības tiks nodrošinātas, t.sk. norādīt, vai projektā plānota informācijas sistēmas savietotāja vai valsts informācijas sistēmas vai citas informācijas sistēmas izveidošana vai uzlabošana)** |

|  |
| --- |
| *Apakšsadaļā jānorāda, vai projekta darbības ietekmēs 2.11.sadaļā norādītos aspektus. Ja ietekme ir paredzama, jāpaskaidro, kādā veidā projekta darbību ietekme izpaudīsies.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Projekta ietekme** | **Atzīmēt atbilstošo** | **Paskaidrojums** |
| **Projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras attīstību** | Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta darbības veicina e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras, kas izmantojama vairākās nozarēs, attīstību | Jāapraksta, kādā veidā projekta darbības veicinās e-pārvaldes koplietošanas infrastruktūras, kas izmantojama vairākās nozarēs, attīstību |
| **Projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju** | Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju | Jāapraksta, kādā veidā projekta ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (aptverot vairākas institūcijas) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju |
| **Projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem** | Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta darbības paredz publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem | Jāapraksta, kādā veidā projekta darbības veicinās publisko pakalpojumu elektronizāciju, mazinot esošo administratīvo slogu uz iedzīvotājiem un komersantiem |
| **Projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju** | Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju | Jāapraksta, kādā veidā projekta darbību ietvaros paredzēts pilnveidot nozares (vienas institūcijas ietvaros) e-pārvaldes infrastruktūru, nodrošinot nozares resursu ekonomiju |
| **Projekta darbības saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām** | Jāatzīmē ar ”X”, ja projekta darbības ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām | Jāapraksta, kādā veidā projekta darbības ir tieši saistītas ar Eiropas Savienības direktīvu ieviešanu un starptautiskajās vienošanās uzņemtajām saistībām |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.34, kas nosaka projektā veicamo darbību būtiskumu.

|  |
| --- |
| **2.12. Aprakstīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu** |

|  |
| --- |
| *3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes mērķis ir veicināt publisko pakalpojumu elektronizāciju, to attīstību, pieejamību un kvalitāti.*  *E-pakalpojums apakšaktivititātes ietvaros ir valsts vai pašvaldības nodrošināts tiešsaistes pakalpojums, ko izmanto lietotājs. Lai nodrošinātu plašu pakalpojumu pieejamību elektroniskā veidā, nepieciešams pakalpojumus elektronizēt vai attiecīgi paaugstināt to elektronizācijas pakāpes.*  *E-pakalpojumam ir šādi elektronizācijas līmeņi:*  *1) pirmais līmenis – informācija par pakalpojumu ir ievietota publiski pieejamā tīmekļa vietnē elektroniskā formā;*  *2) otrais līmenis – pakalpojuma saņēmējam ir pieejamas publiskā tīmekļa vietnē elektroniskā formā pakalpojuma pieprasīšanai vai saņemšanai nepieciešamās veidlapas, ja tādas ir noteiktas normatīvajos aktos;*  *3) trešais līmenis – pakalpojuma saņēmējam ir nodrošināta iespēja elektroniski pieprasīt pakalpojumu, elektroniski iesniedzot pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus strukturētā veidā vai elektroniski saņemt pakalpojumu;*  *4) ceturtais līmenis – pakalpojuma pieprasīšana un saņemšana notiek elektroniski;*  *5) piektais līmenis – pakalpojuma saņemšana notiek bez pakalpojuma saņēmēja pieprasījuma, pakalpojuma sniegšanai nepieciešamos datus bez pakalpojuma saņēmēja līdzdalības iegūst e-pakalpojuma sniedzējs.*  *Šajā apakšpunktā nepieciešams aprakstīt:*   * 1. *E-pakalpojuma nosaukumu, kas projekta ietvaros tiks izveidots, vai kura elektronizācijas līmenis tiks paaugstināts;*   2. *Institūciju nosaukumus, kas iesaistītas e-pakalpojuma sniegšanā (jāuzrāda visas institūcijas, kas piedalās pakalpojuma sniegšanā un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.766 27.punktu papildus projekta iesniegumam atbildīgajā iestādē kopā ar projekta iesniegumu tiek iesniegts sadarbības apliecinājums, no visām punktā projekta iesnieguma veidlapas 2.10.apakšpunktā uzskaitītajām institūcijām, izņemot projekta iesniedzēju, par līdzdalību konkrētā e-pakalpojuma ieviešanā;*   3. *Kolonnā „E-pakalpojuma mērķis” norādīt, kādu labumu elektronisko pakalpojumu ieviešana sniegs pakalpojumu saņēmējiem, kā uzlabosies pakalpojumu saņemšanas iespējas, kvalitāte un patērētais laiks pakalpojumu saņemšanai un sniegšanai;*   4. *Katras iepriekš norādītas institūcijas loma e-pakalpojuma sniegšanā, norādot darbības, ko institūcija veiks pakalpojuma sniegšanas procesā;*   5. *E-pakalpojuma mērķa grupu, norādot vismaz vienu no trīs iespējamajām mērķa grupām (iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem vai valsts pārvaldes institūcijām);*   6. *Elektronizējamā pakalpojuma elektronizācijas pakāpi pirms projekta īstenošanas un plānoto pakalpojuma elektronizācijas pakāpi pēc projekta īstenošanas.*   *Projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijs Nr.31 nosaka, ka projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā e-pakalpojuma aprakstam jābūt pilnīgam. Ar terminu pilnīgs e-pakalpojuma apraksts tiek saprasts visu projekta iesnieguma veidlapas 2.12.apakšsadaļas aiļu aizpildīšana ar mērķi sniegt pilnīgu priekšstatu par e-pakalpojuma izveidošanu/uzlabošanu.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Elektroniskā** **pakalpojuma nosaukums** | **Institūcijas, kas iesaistītas elektroniskā** **pakalpojuma sniegšanā** | **Elektroniskā pakalpojuma**  **mērķis** | **Institūcijas loma elektroniskā** **pakalpojuma sniegšanā** | **Elektroniskā** **pakalpojuma mērķa grupa (atzīmēt ar „x” atbilstošo)** | | | | **Elektroniskā pakalpojuma līmenis (Norādīt no 0-5)** | |
| **Iedzīvotāji** | **Saimnieciskās darbības veicēji** | **Valsts pārvaldes institūcijas** | | **Projekta sākumā** | **Projekta beigās** |
| 1. | Jānorāda e-lektroniskā pakalpojuma nosaukums | Jānorāda institūciju Nr. 1, kas iesaistīta e-pakalpojuma sniegšanā |  | Jānorāda institūcijas Nr.1 lomu e-pakalpojuma sniegšanā mērķa grupai | Jāatzīmē ar atbilsības simbolu „X”, ja „iedzīvotāji” ir pakalpojuma mērķa grupa | Jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X”, ja „saimnieciskās darbības veicēji” ir pakalpojuma mērķa grupa | Jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X”, ja valsts pārvaldes institūcijas ir pakalpojuma mērķa grupa | | Jānorāda ciparu, kuram pakalpojuma elektronizācijas līmenim pakalpojums atbilst pirms projekta īstenošanas | Jānorāda ciparu, kuram pakalpojuma elektronizācijas līmenim pakalpojums atbildīs pēc projekta īstenošanas |
| Jānorāda institūciju Nr.2, kas iesaistīta pakalpojuma sniegšanā |  | Jānorāda institūcijas Nr.2 lomu e-pakalpojuma sniegšanā mērķa grupai |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Ja projektā tiek plānots izveidot/uzlabot vairāk kā vienu e-pakalpojumu, informācija par katru pakalpojumu ir jānorāda atsevišķi.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.31, kas nosaka, ka projekta ietvaros izveidojamā vai pilnveidojamā e-pakalpojuma apraksts ir pilnīgs, aprakstot tā mērķi, elektronizācijas līmeni un iesaistīto institūciju lomu (ja attiecināms);
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.32, kas nosaka, ka projektā rezultātā izveidotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr. 37, pēc kura izvērtē projekta ietvaros izveidojamā (uzlabojamā) elektroniskā pakalpojuma, kas vērsts uz iedzīvotājiem vai saimnieciskās darbības veicējiem, elektronizācijas pakāpi (ja attiecināms);

|  |
| --- |
| **2.13. Norādīt projekta ietvaros izveidoto vai uzlaboto elektronisko pakalpojumu klātienē un elektroniski (pēc projekta īstenošanas) veikto pieprasījumu skaitu, aprakstīt kā tas tiks nodrošināts** |

|  |
| --- |
| *Jāapraksta projekta ietvaros izveidojamā/pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma pašreizējais pakalpojuma pieprasījumu skaits klātienē gadā un elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaits 2/3/4 gadus pēc projekta īstenošanas. Jāapraksta pasākumi, kuri tiks veikti, lai nodrošinātu, ka divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas vismaz 15 procentu pakalpojumu pieprasījumu tiktu veikti elektroniski.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Elektroniskā** **pakalpojuma nosaukums** | **Pašreizējais pakalpojuma pieprasījumu skaits klātienē attiecīgajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas** | **Elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaits gadus pēc projekta īstenošanas** | | | | **Pasākumi, lai nodrošinātu, ka divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas vismaz 15 procentu pakalpojumu pieprasījumu tiktu veikti elektroniski** |
| **Divus gadus pēc projekta īstenošanas** | | **Trīs gadus pēc projekta īstenošanas** | **Četrus gadus pēc projekta īstenošanas** |
| **1.** | Jānorāda e-lektroniskā pakalpojuma nosaukumu atbilstoši 2.12.apakšsadaļā norādītajam | Jānorāda attiecīgā elektronizējamā pakalpojuma pašreizējo pakalpojuma pieprasījumu skaits klātienē attiecīgajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas | Jānorāda attiecīgā e-pakalpojuma elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaitu 2 gadus pēc projekta īstenošanas | Jānorāda attiecīgā e-pakalpojuma elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaitu 3 gadus pēc projekta īstenošanas | | Jānorāda attiecīgā e-pakalpojuma elektroniski veikto pakalpojuma pieprasījumu skaitu 4 gadus pēc projekta īstenošanas | Jāapraksta pasākumi, kas tiks veikti projekta ietvaros lai nodrošinātu, ka divu gadu laikā pēc projekta īstenošanas vismaz 15 procentu attiecīgā pakalpojuma pieprasījumu tiktu veikti elektroniski |
| **2.** |  |  |  | | | |  |

Ja projektā tiek plānots izveidot/uzlabot vairāk kā vienu e-pakalpojumu, informācija par katru pakalpojumu ir jānorāda atsevišķi.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.29, kas nosaka, ka projekta ietvaros izveidojamā/pilnveidojamā elektroniskā pakalpojuma pašreizējais pakalpojuma pieprasījuma skaits klātienē gadā ir vismaz 10 000 reizes un projektā ir aprakstīts, kā tiks nodrošināts, lai 2 gadu laikā pēc projekta īstenošanas tiktu nodrošināts, ka vismaz 15% no pakalpojuma pieprasījumiem tiktu veikti elektroniski (ja attiecināms)

|  |
| --- |
| **2.14. Aprakstīt visus elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmas lietotājus katram izveidotajam vai uzlabotajam e-pakalpojumam/informācijas sistēmai atsevišķi** |

|  |
| --- |
| *Projekta rezultātā radītā vai uzlabotā e-pakalpojuma lietotāju skaita lielums ir svarīgs rādītājs, lai noteiktu, cik plašai auditorijai būs pieejams izveidotais/uzlabotais e-pakalpojums un cik būs tā potenciālie lietotāji.* |

**2.14.1. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums iedzīvotājiem**

|  |
| --- |
| Jāaizpilda tikai tad, ja kāda no projekta iesnieguma veidlapas 2.12.apakšsadaļā aprakstītā e-pakalpojuma mērķa grupām ir iedzīvotāji.  Apakšsadaļā jāsniedz šāda informācija:   1. iedzīvotāju kopums, kuri pašreiz izmanto pakalpojumu klātienē (jāapraksta iedzīvotāju kopums un jānorāda tā lielums, norādot atsauci uz pārbaudāmiem avotiem, jānorāda lietotāju vajadzība pēc šāda pakalpojuma); 2. iedzīvotāju kopums divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas, kuri lietos pakalpojumu elektroniski.   Gadījumā, ja projektu iesniegumu veidlapas 2.12.apakšsadaļā norādīts, ka tiek veidoti/uzlaboti vairāki e-pakalpojumi šai mērķa grupai, jāapraksta katra mērķa grupa atsevišķi. |

**2.14.2. Radītā elektroniskā pakalpojuma lietotāju īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo pakalpojuma lietotāju skaitu, kuri izmanto pakalpojumu klātienē, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums saimnieciskās darbības veicējiem** *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

|  |
| --- |
| Jāaizpilda tikai tad, ja kāda no projekta iesnieguma veidlapas 2.12.apakšsadaļā aprakstītā e-pakalpojuma mērķa grupām ir saimnieciskās darbības veicēji.  Apakšsadaļā jāsniedz šāda informācija:   1. saimnieciskās darbības veicēju skaits, kuri pašreiz izmanto pakalpojumu klātienē (jāapraksta uzņēmumu veids un skaits, norādot atsauci uz pārbaudāmiem avotiem jānorāda lietotāju vajadzība pēc šāda pakalpojuma,); 2. saimnieciskās darbības veicēju skaits divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas, kuri lietos pakalpojumu elektroniski.   Gadījumā, ja projektu iesniegumu veidlapas 2.12.apakšsadaļā norādīts, ka tiek veidoti/uzlaboti vairāki e-pakalpojumi šai mērķa grupai, jāapraksta katra mērķa grupa atsevišķi. |

**2.14.3. Radītā elektroniskā pakalpojuma vai informācijas sistēmu lietojošo publiskās pārvaldes iestāžu īpatsvars divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas pret pašreizējo publiskās pārvaldes iestāžu skaitu, ja tiek veidots elektroniskais pakalpojums vai informācijas sistēma publiskās pārvaldes iestādes vajadzībām** *(līdz 500 rakstu zīmēm)***:**

|  |
| --- |
| Jāaizpilda tikai tad, ja kāda no projekta iesnieguma veidlapas 2.12.apakšsadaļā aprakstītā e-pakalpojuma mērķa grupām vai projekta ietvaros izveidotās/uzlabotās informācijas sistēmas mērķa grupa ir publiskās pārvaldes iestādes.  Apakšsadaļā jāsniedz šāda informācija:  Ja projekta ietvaros tiek veidots elektroniskais pakalpojums:   1. publiskās pārvaldes iestāžu skaits, kas pašreiz lieto pakalpojumu klātienē (jānorāda katras publiskās pārvaldes iestādes sniegtā pakalpojuma lietotāju (darbinieku) skaits); 2. publiskās pārvaldes iestāžu skaits divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas, kas lietos pakalpojumu elektroniski.   Ja projekta ietvaros tiek veidota/uzlabota informācijas sistēma:   1. publiskās pārvaldes iestāžu (t.sk. darbinieku) skaits, kas šobrīd lieto esošo informācijas sistēmu; 2. publsikaš pārvaldes iestāžu skaits divu gadu periodā pēc projekta īstenošanas, kas lietos uzlaboto/ izveidoto informācijas sistēmu.   Gadījumā, ja projektu iesniegumu veidlapas 2.12.apakšsadaļā norādīts, ka tiek veidoti/uzlaboti vairāki e-pakalpojumi šai mērķa grupai vai projekta ietvaros tiek izveidotas/uzlabotas vairākas informācijas sistēmas šīs mērķa grupas vajadzībām, jāapraksta katra mērķa grupa atsevišķi. |

Gadījumā, ja norādīto lietotāju skaita lielumu nav iespējams pamatot ar publiski pieejamu statistiku, projekta iesniedzējam jāatsaucas uz dokumentu, pētījumu, iestādes iekšējo informāciju par mērķa grupas lielumu, kuru jāpievieno projekta iesniegumam kā pielikumu un projekta iesnieguma veidlapas 2.14. apakšsadaļā norāda atsauci uz pielikumu.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.16, kas nosaka, ka projekta iesniegumā pamatotas mērķa grupas vajadzības;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.40.

|  |
| --- |
| **2.15. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x” atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts** |

|  |
| --- |
| *Jānorāda, kur ir paredzēts izvietot projekta ietvaros izveidotā/uzlabotā e-pakalpojuma saskarnes formu, izvēloties vismaz vienu no trīs iespējamajiem variantiem un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošanas vieta** | **Atzīmēt atbilstošo** | **Paskaidrojums** |
| **vienotajā publisko pakalpojumu katalogā (**[**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv)**)** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot vienotajā publisko pakalpojumu katalogā [**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv), jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana vienotajā publisko pakalpojumu katalogā [**www.latvija.lv**](http://www.latvija.lv) |
| **Iestādes mājas lapā internetā** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot iestādes mājas lapā internetā, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana iestādes mājas lapā internetā |
| **Citos elektroniskās saziņas līdzekļos** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot citos elektroniskās saziņas līdzekļos, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma saskarnes formas izvietošana citos elektroniskās saziņas līdzekļos |

Ja projektā tiek plānots izveidot/uzlabot vairāk kā vienu e-pakalpojumu, informācija par katru pakalpojumu ir jānorāda atsevišķi.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.38.

|  |
| --- |
| **2.16. Atzīmēt, kur projekta ietvaros paredzēta izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana (atzīmēt ar „x” atbilstošo) un aprakstīt, kā tas tiks nodrošināts** |

|  |
| --- |
| *Jānorāda, kur ir paredzēts izvietot projekta ietvaros izveidotā/uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formu, izvēloties vismaz vienu no trīs iespējamajiem variantiem un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošanas vieta** | **Atzīmēt atbilstošo** | **Paskaidrojums** |
| **Integrētajā valsts informācijas sistēmu savietotājā** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot VRAA pārziņā esošajā Integrētajā valsts informācijas sistēmu savietotājā, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā/uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana VRAA pārziņā esošajā Integrētajā valsts informācijas sistēmu savietotājā |
| **Citā valsts informācijas sistēmu savietotājā** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot citā informācijas sistēmu savietotājā, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā/uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana citā informācijas sistēmu savietotājā |
| **Iestādes mājas lapā internetā** | Gadījumā, ja saskarnes formu paredzēts izvietot iestādes mājas lapā internetā, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” | Jāapraksta, kā tiks nodrošināta izveidotā/uzlabotās informācijas sistēmas saskarnes formas izvietošana iestādes mājas lapā internetā vai šo saskarni nodrošinās pati informācijas sistēma |

Ja projektā tiek plānots izveidot/uzlabot vairāk kā vienu informācijas sistēmu, informācija par katru informācijas sistēmu ir jānorāda atsevišķi.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.39.

.

|  |
| --- |
| **2.17.Projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma nodrošināšanai vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai datu apmaiņa notiks (atzīmēt ar „x” atbilstošo)** |

|  |
| --- |
| *Lai sniegtu pilnīgu priekšstatu par sistēmu darbību, nepieciešams norādīt veidu, ar kādu sistēmā esošie dati būs pieejami citām sistēmām un kādā veidā sistēmai nepieciešamie dati, kas ir citās sistēmās, tiks piesaistīti sistēmai.*  *Jānorāda vieta, kur notiks datu apmaiņa projekta ietvaros izveidotā vai uzlabotā elektroniskā pakalpojuma nodrošināšanai vai informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, izvēloties vienu starp četriem piedāvātajiem variantiem:*   * *Izmantojot esošu valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS) - datu apmaiņu paredzēts nodrošināt, izmantojot esošu VISS;* * *Divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS;* * *Divpusēja datu apmaiņa nozīmē, ka, lai nodrošinātu divu neatkarīgu sistēmu sadarbību, kas spēj vienas sistēmas datus nodot otrai sistēmai, ir nepieciešams izveidot to nepastarpinātu integrāciju. Šajā gadījumā tiek veiktas izmaiņas vismaz vienā no sistēmām un ir nepieciešams atjaunot interfeisa programmu arī otrā;* * *Vienas sistēmas ietvaros - datu apmaiņu paredzēts nodrošināt vienas sistēmas ietvaros.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Datu apmaiņas veids** | **Atzīmēt atbilstošo** | **Paskaidrojums** |
| **Izmantojot esošu valsts informācijas sistēmu savietotāju (turpmāk – VISS)** |  | Gadījumā, ja datu apmaiņu paredzēts nodrošināt, izmantojot VISS, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts. |
| **Divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS** |  | Gadījumā, ja datu apmaiņu paredzēts nodrošināt divpusēji, bet datu apmaiņas saskarnes ir aprakstītas VISS, jāatzīmē ar atbilstības simbolu „X” un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts. |
| **Divpusēji** |  | Gadījumā, ja datu apmaiņu paredzēts nodrošināt divpusēji, atzīmēt ar atbilstības simbolu „X” un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts. |
| **Vienas sistēmas ietvaros** |  | Gadījumā, ja datu apmaiņu paredzēts nodrošināt vienas sistēmas ietvaros, atzīmēt ar atbilstības simbolu „X” un jāapraksta, kā tas tiks nodrošināts. |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.35.

|  |
| --- |
| **2.18. Ja projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu vai paplašināt esoša valsts informācijas sistēmu savietotāja (vai tam pielīdzināms sistēmas) funkcionalitāti, norādīt tā izveides vai darbības tiesisko pamatu** |

|  |
| --- |
| *Gadījumā, ja projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu vai paplašināt esoša valsts informācijas sistēmu savietotāja (vai tam pielīdzināms sistēmas) funkcionalitāti, jānorāda tā izveides vai darbības tiesiskais pamats.* |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.30, kas nosaka, ka, ja projektā tiek veidots informācijas sistēmu savietotājs vai tiek paplašināta esoša informācijas sistēmu savietotāja vai tam pielīdzināmas sistēmas funkcijas, tiesību akts par tā izveides nepieciešamību apstiprināts Ministru kabinetā;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.36

|  |
| --- |
| **2.19.Aprakstīt, kā projekta ietvaros tiks nodrošināta projektā rezultātā izveidotās vai uzlabotās informācijas sistēmas un elektroniskā pakalpojuma atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām** |

|  |
| --- |
| *Izveidojot e-pakalpojumu vai paaugstinot pakalpojumu elektronizācijas pakāpi, vai izveidojot vai uzlabojot informācijas sistēmu, tiek veiktas darbības ar datiem. Lai projekta rezultāti būtu lietojami un droši, nepieciešams veikt drošības pasākumus datu aizsardzības nodrošināšanai.*  *Apakšsadaļā jāuzskaita un jāapraksta:*   1. *darbības, kas tiks veiktas datu drošības nodrošināšanai projekta ietvaros;* 2. *normatīvos aktos noteiktās prasības datu drošības jautājumos, kuras projekta ietvaros tiks nodrošinātas;* 3. *darbības, kas tiks veiktas, lai nodrošinātu tiesisku pamatu informācijas sistēmu un e-pakalpojumu darbībai.* |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.32, kas nosaka, ka, projektā rezultātā izveidotās informācijas sistēmas un e-pakalpojumi atbilst normatīvajos aktos noteiktajām datu drošības prasībām.

|  |
| --- |
| **2.20. Projektā sasniedzamie uzraudzības (iznākuma) rādītāji** |

|  |
| --- |
| *3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājumā norādītais iznākuma rādītājs 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes ietvaros ir izveidoti e-pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie (tie, kas pieejami iedzīvotājiem un uzņēmējiem) un publiskās pārvaldes e-pakalpojumi (tie, ko valsts pārvaldes iestādes sniedz viena otrai)).*  *Līdz ar to nepieciešams konstatēt katra projekta ieguldījumu 3.darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes iznākuma rādītāju sasniegšanā.*  *Informācija tiks ievadīta Eiropas Savienības fondu vadības informācijas sistēmā.*  *Apakšsadaļā nepieciešamas norādīt arī projekta ietvaros uzlabotu elektronisko pakalpojumu skaitu un izveidoto/uzlaboto informācijas sistēmu skaitu.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rādītāja nosaukums:** | **Skaits** | **Mērvienība** |
| Izveidoti elektroniskie pakalpojumi (t.sk. publiski pieejamie elektroniskie pakalpojumi un publiskās pārvaldes elektroniskie pakalpojumi) | Jānorāda projekta ietvaros izveidojamo e-pakalpojumu skaitu | Elektroniskaispakalpojums |
| Uzlabotie elektroniskie pakalpojumi | Jānorāda projekta ietvaros uzlabojamo e-pakalpojumu skaitu | Elektroniskaispakalpojums |
| Izveidota informācijas sistēma | Jānorāda projekta ietvaros izveidojamo informācijas sistēmu skaitu | Informācijas sistēma |
| Uzlabota informācijas sistēma | Jānorāda projekta ietvaros uzlabojamo informācijas sistēmu skaitu | Informācijas sistēma |

Informācijai par uzlabojamajiem/izveidojamajiem e-pakalpojumiem jāsakrīt projekta iesnieguma veidlapas 2.12.apakšsadaļā aprakstīto e-pakalpojumu skaitu.

Visiem rādītājiem ir jābūt sasniegtiem līdz projekta beigām.

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.20, kas nosaka, ka, projekta iesniegumā ir norādīti objektīvi pārbaudāmi rezultāti;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.21, kas nosaka, ka projekta iesniegumā parādīta identificēto problēmu, mērķu, darbību un rezultātu tieša sasaiste un problēmas novēršanai izvēlēts optimālākais un izmaksu ziņā visefektīvākais risinājums.

|  |
| --- |
| 3. sadaļa – Projekta īstenošana |

|  |
| --- |
| **3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam jāraksturo projekta darbību īstenošanas komanda – projektā plānoto darbību īstenošanā iesaistītie speciālisti, kuri nodrošinās projekta mērķa un, sasniedzamo rezultātu sasniegšanu.*  *Nepieciešams aprakstīt, kā projektā tiks organizēta projekta vadība un kādus resursus projekta ietvaros projekta vadībai piesaistīs, norādot šādu informāciju:*   1. *projekta vadības struktūru un tās aprakstu;* 2. *katra projekta ietvaros iesaistītā darbinieka veicamo pienākumu aprakstu;* 3. *norādīt, kuri no projektā iesaistītajiem darbiniekiem jau strādā institūcijā un kā tiks piesaistīti trūkstošie darbinieki.*   *Aprakstu nepieciešams veidot strukturētu, kā arī aprakstu papildināt ar shematisku projekta vadības attēlojumu.* |

!Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.20, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno nodrošināt projekta īstenošanas vadību.

|  |
| --- |
| **3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums** |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam ir jānorāda kopējais plānotais projekta īstenošanas periods* ***pilnos*** *mēnešos, piemēram, ja projekta īstenošana nepieciešami 12 mēneši un septiņas dienas, tad jānorāda, ka projekta īstenošanas ilgums būs 13 mēneši. Projekta īstenošanas ilgumam ir jābūt reālam, lai sasniegtu projektā izvirzīto mērķi.*  *Projekta īstenošanas ilgums ir laiks no vienošanās starp Sadarbības iestādi un finansējuma saņēmēju slēgšanas brīža līdz projekta darbību ieviešanas pabeigšanai.* |

 Maksimālais projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi, bet ne ilgāk kā līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Informācijai šajā punktā jāatbilst informācijai, kas tiks norādīta projekta iesnieguma veidlapas 1.tabulā „Projekta īstenošanas laika grafiks”.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.15, kas nosaka, ka projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 3 kalendāra gadus no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas un projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.41.1.

|  |
| --- |
| **3.3. Aprakstīt, kā tiks izmantoti projekta sasniegtie rezultāti un nodrošināta to uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām** |

|  |
| --- |
| *Eiropas Komisija, atvēlot finanšu līdzekļus dalībvalstīm, vēlas, lai ieguldījumi tiktu veikti tā, lai sasniegtie rezultāti būtu tik vajadzīgi un tik kvalitatīvi, ka tos varētu izmantot ilgtermiņā. Tāpēc Eiropas Komisija ir izvirzījusi prasību par to, ka projekta rezultātus nepieciešams aktīvi lietot un uzturēt vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām. Laiks, kurā Sadarbības iestāde uzsāk piecu gadu uzskaitījumu, ir datums, kad Sadarbības iestāde veic pēdējo atmaksu finansējuma saņēmējam.*  *Projekta iesniedzējam ir jāapraksta, kā un par kādiem finanšu līdzekļiem tiks nodrošināta projektā sasniegto rezultātu uzturēšana pēc ERAF finansētā projekta īstenošanas, kā arī, kā paredzēts kontrolēt sasniegto rezultātu uzturēšanu. Ja finansējuma saņēmējs projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu ir paredzējis nodot kādai citai juridiskajai personai, tad jāapraksta līgumiskās saistības starp projekta finansējuma saņēmēju un sasniegto rezultātu uzturētāju.*  *Aprakstot, kā tiks izmantoti projektā rezultāti un nodrošināta projektu rezultātu uzturēšana vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas beigām, nepieciešams norādīt vismaz šādu informāciju:*   * *kā tiks izmantoti projekta rezultāti pēc projekta īstenošanas beigām;* * *kas būs tā institūcija, kas nodrošinās projekta rezultātu uzturēšanu;* * *kāds būs finanšu avots projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu segšanai.* |

 Aizpildot apakšsadaļu, jāapliecina, ka projekta sasniegto rezultātu, tajā skaitā, izveidotās infrastruktūras, uzturēšana tiks nodrošināta vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.28, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir norādījis, ka plāno izmantot projekta rezultātus un nodrošināt projekta rezultātu uzturēšanu vismaz 5 gadus pēc projekta īstenošanas beigām darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam.

|  |
| --- |
| 4. sadaļa – Publicitāte |

Šajā sadaļā projekta iesniedzējam jāuzskaita un jāraksturo informācijas un publicitātes pasākumu veidi, kas tiks veikti projekta īstenošanas laikā.

Informācijas publicitātes pasākumi jāīsteno atbilstoši šādu ES un LR normatīvo dokumentu prasībām:

* EK 2006.gada 8.decembra regulas Nr.1828/2006 kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, 8. un 9.pantam;
* MK 2007.gada 26.jūnija noteikumiem Nr.441 "Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas kārtība";
* MK noteikumiem Nr.766.

Projekta īstenotājam uz visiem projekta īstenošanas laikā radītajiem materiālajiem iznākumiem (piemēram, informācijas un publicitātes materiāliem) jānodrošina ERAF atpazīstamības zīmes (logo) un skaidra norāde, ka attiecīgo aktivitāšu īstenošanai līdzfinansējumu nodrošināja ERAF.

Projekta īstenotājam projekta īstenošanas laikā, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc projekta pabeigšanas, jāuzstāda informatīvs stends vai plāksne, uz kuras jābūt norādei, ka projektu līdzfinansē Eiropas Savienība, kā arī projekta nosaukumam un ERAF atpazīstamības zīmei (logo), kā arī citai informācijai, ja to nosaka normatīvie akti informācijas un publicitātes jomā.

|  |
| --- |
| **4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi (atzīmēt skaitu)** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam jāatzīmē attiecīgo informācijas un publicitātes pasākumu veidu**(plāksne telpās, preses relīzes, informēšana masu medijos u.c.)* ***skaitu****, kuri no informācijas un publicitātes pasākumu veidiem tiks izmantoti, lai nodrošinātu informāciju un publicitāti par projekta īstenošanu un sasniegtajiem rezultātiem.*  *Projekta ietvaros var tikt finansēti tikai ar projekta darbībām tieši saistītie publicitātes pasākumi, lai nodrošinātu Komisijas 2006.gada 8.decembra Regulas Nr.1828/2006 (EK), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, (turpmāk – Regula) 8. un 9.pantā noteiktās informācijas un publicitātes prasības.*  *Darbības, kas tiek veiktas papildus Regulas 8. un 9.pantā minētajiem obligātajiem informācijas un publicitātes pasākumiem, piemēram, plakātu, drukāto materiālu, audiovizuālo materiālu, reklāmas vai reprezentatīvo materiālu izgatavošana un izplatīšana, kā arī informācijas ievietošana interneta vietnēs, ir informatīvie pasākumi, kas nav attiecināmi 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projektu iesniegumu atlases otrās kārtas ietvaros.* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Plāksne telpās |  | | Preses relīzes |  | | Informēšana masu medijos |  | | Informācijas stendi |  | | Informācijas plāksnes |  | | Informācija mājas lapā internetā |  | | Citi (lūdzu norādīt) |  |   Atzīmēt ar atbilstības simbolu „X” tās ailes, kas atbilst tam projekta publicitātes veidam, kādu izvēlējies projekta iesniedzējs.  Var tikt atzīmēti vairāki publicitātes veidi. |

 Ja 4.1.apakšsadaļā nav norādīti kādi no projekta iesniedzēja plānotajiem informācijas un publicitātes pasākumu veidiem, projekta iesniedzējs tos uzskaita ailē „Citi (lūdzu norādīt)”.

 Apakšsadaļā norādītajam informācijas un publicitātes pasākumu skaitam ir jāatbilst 2.9.apakšsadaļā norādītajam sasniedzamo rezultātu skaitam.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.22, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām.

|  |
| --- |
| **4.2.Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību kādā nodrošina Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasības** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs raksturo informācijas un publicitātes pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu ES un LR normatīvo dokumentu prasības attiecībā uz projekta publicitāti, kas norādīti projekta iesnieguma 4.1.apakšsadaļā, kā arī ir jānorāda par kādiem finanšu līdzekļiem ir paredzēts īstenot publicitātes un informācijas pasākumus.*  *Projekta publicitāte ir jāparedz kā viena no projekta darbībām un jāiekļauj projekta iesnieguma veidlapas 2.7.apakšpunktā, tā paredzot attiecīgi arī sasniedzamos rezultātus*. |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.22, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs plāno īstenot publicitātes un informācijas pasākumus atbilstoši normatīvajos aktos par Eiropas Savienības fondu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu noteiktajām prasībām.

|  |
| --- |
| 5. sadaļa – Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm |

|  |
| --- |
| **5.1. Raksturot projekta ietekmi uz horizontālo prioritāti „Vienlīdzīgas iespējas”** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jānorāda informācija par to, vai un kā projektā tiks nodrošinātas vienādas iespējas personām ar funkcionālajiem traucējumiem.*  *Horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” mērķis – visiem sabiedrības locekļiem, neatkarīgi no dzimuma, vecuma un invaliditātes, radīt vienlīdzīgas iespējas iesaistīties Eiropas Savienības fondu līdzfinansēto projektu aktivitātes gan kā finansējuma saņēmējiem, gan kā aktivitāšu gala labumu guvējiem.*  *Lai precīzi norādītu nepieciešamo informāciju, aicinām iepazīties ar horizontālās prioritātes „Vienlīdzīgas iespējas” vadlīnijām, kas atrodama ES fondu tīmekļa vietnē internetā* [*http://www.esfondi.lv*](http://www.esfondi.lv) *apakšsadaļā „Horizontālo politiku koordinācija”.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam, attiecīgo aili atzīmējot ar „X”, ir jānorāda, cik specifisku aktivitāšu vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai projektā paredzētas īstenot.   |  |  | | --- | --- | | Projektā paredzētas trīs un vairāk specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai |  | | Projektā paredzētas no vienas līdz divām specifiskām aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai |  | | Projektā nav paredzētas specifiskas aktivitātes vienādu iespēju nodrošināšanai |  | |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.42.

|  |
| --- |
| **5.2. Aprakstīt, kādas specifiskas aktivitātes projektā ir paredzētas vienādu iespēju principa īstenošanai, nodrošinot elektroniskā pakalpojuma izmantošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jāapraksta, vai un kādas specifiskas aktivitātes ir paredzētas projekta ietvaros izveidojamo/uzlabojamo elektronisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.* |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.42.

|  |
| --- |
| 6. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti |

|  |
| --- |
| **6.1. Projekta finansēšanas plāns (projekta iesnieguma veidlapas 2.tabula)** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējam ir jānorāda visas projekta īstenošanai plānotās izmaksas latos, kā arī finansējuma sadalījums pa gadiem.*  *Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte ir līdz 100 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.*  *Minimālais projekta attieci­nāmo izmaksu apjoms apakšaktivitātes ietvaros ir 105 421 lats, maksimālais projekta attieci­nāmo izmaksu apjoms ir 3 514 020 lati.* |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.7, kas nosaka, ka projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.8, kas nosaka, ka projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.13, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno piesaistīt nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.15, kas nosaka, ka Projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 3 kalendāra gadus no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas un projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.23, kas nosaka, ka projekta iesniegumā kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz projekta tēmai Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu noteikto apjomu;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.27, kas nosaka, ka projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz šo noteikumu 26.punktā noteikto izmaksu līmeni.

|  |
| --- |
| **6.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais projekta izmaksu plāns (projekta iesnieguma veidlapas 3.tabula)** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs sniedz kopsavilkumu par projektā plānotajām izmaksām, sadalot izmaksas pa izmaksu pozīcijām un apakšpozīcijām. Vienlaikus projekta iesniedzējam ir jānorāda vienību nosaukumi un to daudzums (tikai apakšpozīcijām), pozīcijas un apakšpozīcijas kopējais apmērs latos..*  *Šajā apakšsadaļā ir jānorāda visas izmaksas, kas nepieciešamas projekta īstenošanai.*  *Katra izmaksu pozīcija (izņemot neparedzētās izmaksas) ir jāsadala apakšpozīcijās.*  *Tikai tās izmaksas, kas MK noteikumos noteiktas kā attiecināmas ir iekļaujamas projekta izmaksās un to segšanai tiek piešķirts ERAF līdzfinansējums.*  *Projektā plānotajām izmaksu apakšpozīcijām ir jābūt reālām, atbilstošām tirgus cenām, pamatotām, projekta specifikai un mērķim atbilstošam.*  *Visām projekta ietvaros plānojamām izmaksām ir jābūt aritmētiski precīzām un pareizi izstrādātām, un projekta iesniedzējs ir atbildīgs par attiecināmo izmaksu aprēķinu aritmētisku pareizību.*  *Projekta iesniedzējs var papildināt projekta budžeta kopsavilkuma apakšsadaļu ar papildu nepieciešamajām ailēm visu projektā plānoto apakšpozīciju atspoguļošanai.* |

Izmaksu pozīcijām jābūt saskaņotām ar projekta iesnieguma 2.8. un 2.9.apakšpunktā norādītajām projekta aktivitātēm.

 Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar MK noteikumu Nr.766 norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.7, kas nosaka, ka projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir veikts latos;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.8, kas nosaka, ka projekta iesnieguma finanšu aprēķins ir aritmētiski precīzi un pareizi izstrādāts;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.13, kas nosaka, ka projekta iesniedzējs ir norādījis, kā plāno piesaistīt nepieciešamo finansējumu projekta īstenošanai;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.23, kas nosaka, ka projekta iesniegumā kopējās attiecināmās izmaksas nepārsniedz projekta tēmai Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu noteikto apjomu;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.24, kas nosaka, ka projekta iesniegumā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst Ministru kabineta noteikumos par apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanu noteiktajām attiecināmajām izmaksām un atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.25, kas nosaka, ka projekta iesnieguma budžeta tāme ir sastādīta atbilstoši plānotajām darbībām;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.26, kas nosaka, ka plānotās izmaksas ir samērīgas un pamatotas attiecībā pret sagaidāmajiem rezultātiem;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.27, kas nosaka, ka projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz šo noteikumu 26.punktā noteikto izmaksu līmeni.

|  |
| --- |
| **6.3. Indikatīvais iepirkumu plāns** |

|  |
| --- |
| Šajā sadaļā projekta iesniedzējam ir jānorāda projekta ietvaros paredzamās iepirkumu procedūras. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Līguma priekšmets** | **Paredzamā līgumcena** | **Iepirkuma procedūra** | **Iepirkuma procedūras izsludināšanas termiņš** |
| 1. | Jānorāda preču un pakalpojumu klāstu, par kuriem paredzēts slēgt iepirkuma līgumu | Jānorāda plānotā līguma summa, ņemot vērā visu iepirkuma līguma darbības laiku | Jānorāda plānotā iepirkuma procedūra atbilstoši Publisko iepirkumu likumam vai likumam "Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām" | Jānorāda termiņš, kad tiks izsludināts iepirkums |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.41.2.

|  |
| --- |
| **6.4. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi vai finanšu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms)** |

|  |
| --- |
| *Šo apakšsadaļu projekta iesniedzējs aizpilda atbilstoši AI izmaksu efektivitātes analīzes vai finanšu analīzes metodikā noteiktajam.*  *Izmaksu efektivitātes analīzes vai finanšu analīzes izvēlētajiem faktoriem un vērtībām ir jābūt pamatotām, jāizriet no aprakstošās daļas un ir jābūt atbilstoši piemērotām.*  *Apakšsadaļā jānorāda izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi vai finanšu analīzes galvenie secinājumi (ja attiecināms), kas jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.766 28.1.punktam.* |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.27, kas nosaka, ka projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz šo MK noteikumu Nr.766 26.punktā noteikto izmaksu līmeni;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.33, kas nosaka, ka projektam ir veikta finanšu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām.

|  |
| --- |
| **6.5.Pamatot, ka projekta mērķa sasniegšanai ir izvēlēts optimālākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums: projekta iesniegumā plānotās projekta darbības ir efektīvas un plānotās izmaksas ir finansiāli izdevīgas noteiktajam problēmu risināšanas veidam un projekta rezultātu un mērķu sasniegšanai** |

|  |
| --- |
| *Šajā apakšsadaļā projekta iesniedzējs pamato, ka, īstenojot projektu, tiks izvēlēts optimālākais un ekonomiski izdevīgākais risinājums.*  *Aprakstam jāizmanto izmaksu efektivitātes analīzē vai finanšu analīzē iegūtā informācija par projekta darbības izmaksu ietaupījumiem un sociālekonomiskajiem ieguvumiem, kas rodas salīdzinot alternatīvas „ar projektu” un „bez projekta”.* |

! Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.27, kas nosaka, ka projekta attiecināmo izmaksu apjoms uz iegūtā labuma mērvienību nepārsniedz šo MK noteikumu Nr.766 26.punktā noteikto izmaksu līmeni;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.33, kas nosaka, ka projektam ir veikta finanšu analīze, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām.

|  |
| --- |
| 7. sadaļa – Apliecinājums |

Šajā sadaļā projekta iesniedzējs par projekta īstenošanu atbildīgās personas vārdā apliecina, ka neeksistē neviens MK noteikumos noteikts apstāklis, kas ierobežotu ERAF līdzfinansējuma saņemšanu.

Projekta iesniedzējs par projekta īstenošanu atbildīgās personas vārdā apstiprina, ka uzņemas pilnu atbildību par projekta īstenošanu atbilstoši noteiktajām ES fondu līdzfinansējuma apguves prasībām un citiem LR normatīvajiem aktiem, kā arī to, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs ir apņēmies nodrošināt finansējumu tam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Sadaļā norādītajai informācijai jāatbilst informācijai jāatbilst projekta iesnieguma veidlapas titullapā, 1.1.1. un 1.1.5.apakšsadaļā norādītajai informāciju. Projekta iesniedzējs norāda šādu informāciju:

* Projekta iesniedzēja nosaukums;
* Atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds;
* Atbildīgās amatpersonas amata nosaukumu;
* Projekta iesniegšanas datums.

Apliecinājums ir jāparaksta un jāapzīmogo. Dokumenta rekvizītus "Paraksts", "Datums" un "Zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

|  |
| --- |
| Tabula Nr.1 Projekta īstenošanas laika grafiks |

|  |
| --- |
| *Projekta iesniedzējam jāizveido projekta īstenošanas laika grafiks, norādot visu darbību numurus (atbilstoši veidlapas 2.8.apakšsadaļai), un, katrai darbībai pretī* *atzīmējot attiecīgo aili ar „X”, jānorāda, kurā ceturksnī ir plānota tās īstenošana, ievērojot sadalījumu pa projekta īstenošanas gadiem. Projekta īstenošana sākas ar brīdi, kad tiek uzsāktas projektā paredzēto darbību īstenošana.* |

 Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajiem darbību numuriem ir jāatbilst 2.8.apakšsadaļā norādītajiem darbību numuriem.

 Projekta īstenošanas laika grafikā norādītajam darbību īstenošanas laikam ir jāatbilst veidlapas 6.1.sadaļā paredzētajam finansēšanas plānam, izņemot gadījumus, ja darbības īstenošanai nav nepieciešams novirzīt finansējumu.

Apakšsadaļā iekļautā informācija tiks izmantota, vērtējot projekta iesniegumu pēc:

* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.15, kas nosaka, ka projekta iesniegumā norādītais projekta īstenošanas ilgums nepārsniedz 3 kalendāra gadus no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas un projekta ietvaros plānotās darbības tiks pabeigtas līdz 2015.gada 30.jūnijam;
* projekta iesnieguma vērtēšanas kritērija Nr.41.1.

|  |
| --- |
| Tabula Nr.2 Projekta finansēšanas plāns |

Projektam, kas atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām, un kurā noteikta finansējuma deficīta likme, var pieprasīt valsts budžeta līdzekļus no valsts budžeta programmas "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" neattiecināmo izdevumu finansēšanai, kas veidojas, ja investīciju izmaksu pašreizējā vērtība ir mazāka kā neto ieņēmumu pašreizējā vērtība, un par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu katrā konkrētā gadījumā lemj Ministru kabinets. Iepriekš minētajā gadījumā neattiecināmo izmaksu kopsummu norāda kolonnā „Neattiecināmās izmaksas”.

|  |
| --- |
| Tabula Nr.3 Projekta budžeta kopsavilkums |

Skatīt 6.2.sadaļu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums\* | Rezultāts\*\* | Kopējā summa | | Izmaksas | |
| LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās |
| 1. | **Attiecināmās tiešās izmaksas** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Projekta dokumentācijas sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksta sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2. | projekta finanšu analīzes izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | informācijas sistēmas iegādes tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | informācijas sistēmas programmatūras prasību specifikācijas izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. | tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes vai nomas iepirkuma tehniskās specifikācijas izstrādes izmaksas; |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Ar projektu saistītās sistēmas programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroles veikšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Informācijas sistēmu izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | informācijas sistēmas programmatūras izstrādes izmaksas, t.sk., datu apmaiņas saskarnes izveides ar ārējām sistēmām izmaksas, tajā skaitā informācijas sistēmas un Valsts informācijas sistēmu savietotāja sadarbspējas nodrošināšanas, izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. | programmatūras projektējuma dokumentācijas izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. | programmatūras lietotāja un administratora rokasgrāmatu izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. | portālu un iestādes interneta mājas lapu, kurās tiek nodrošināta e-pakalpojumu darbība, izstrādes un attīstības izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.5. | lietotāju autentifikācijas programmatūras izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.6. | Izstrādātās informācijas sistēmas testēšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.1. | informācijas sistēmas testēšanas dokumentācijas izstrādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.2.. | informācijas sistēmas testēšanas izmaksas, lai nodrošinātu programmatūras izstrādes un ieviešanas kvalitātes kontroli |  |  |  |  |  |
| 1.3.6.3. | izveidotās informācijas sistēmas drošības audita veikšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Informācijas sistēmas ieviešanas izmaksas līdz tās palaišanai produktīvā darbībā |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | datu importa un migrācijas veikšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | informācijas resursu digitalizācijas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4.3. | tulkošanas pakalpojumu portāla izstrādes/attīstības ietvaros izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4.4. | administratoru apmācības izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4.5. | informācijas sistēmas konfigurēšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.4.6. | tehniskās infrastruktūras nomas izmaksas no informācijas sistēmas izstrādes brīža projekta darbību apjomā; |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Tehniskās infrastruktūras un standarta programmatūras iegādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | serveru tehnikas un tās uzstādīšanai nepieciešamās infrastruktūras iegādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.5.2. | datu masīvu iekārtas iegādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.5.3. | standartprogrammatūras iegādes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | karšu personalizācijas iekārtu izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.5.5. | tehniskās infrastruktūras un standartprogrammatūras uzstādīšanas un konfigurēšanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 2. | **Attiecināmās netiešās izmaksas** |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Publicitātes izmaksas |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Neparedzētie izdevumi |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ |  |  | 100% |  |  |

|  |
| --- |
| Pavaddokumentu saraksts |

Projekta iesnieguma veidlapai atbilstoši MK noteikumu Nr.766 28.punktā minētajam pievieno, šādu pavaddokumentu oriģinālus un to vienu kopiju, papildus iesniedzot šos dokumentus elektroniski nepārrakstāmā datu nesējā:

* + izmaksu efektivitātes analīzi vai, ja projektā ir paredzēti ieņēmumi un projekts atbilst Padomes 2006.gada 11.jūlija Regulas (EK) Nr.1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr.1260/1999, 55.pantā noteiktajām prasībām, finanšu analīzi, kas sagatavota atbilstoši atbildīgās iestādes izstrādātajiem metodiskajiem norādījumiem;
  + informācijas sistēmas darbības koncepcijas aprakstu, kas ir apstiprināts Ministru kabinetā;
  + sadarbības partnera apliecinājumu (MK noteikumu Nr.766 3.pielikums)
* Visi papildus projekta iesniegumam pievienotie pavaddokumenti ir jānoformē atbilstoši MK 1996.gada 23.aprīļa noteikumiem Nr.154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi”, kā arī tiem ir jābūt sagatavotiem valsts valodā. Ja papildus iesniedzamie dokumenti nav sagatavoti latviešu valodā, tiem ir jāpievieno apliecināts dokumenta tulkojums latviešu valodā saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

1. TRIKS ir angliskās “SMART” teorijas (**s**pecific, **m**easurable, **a**chievable, **r**ealistic, **t**ime bound) tulkojums latviešu valodā [↑](#footnote-ref-1)