ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā paredzēto kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģijas (2002 – 2012) projekts

# Satura rādītājs

1.	Ievads………………………………………………………………………...1

2.	Stratēģijas mērķis, uzdevumi un prognozējamie rezultāti………………..….2

3.	Pasākumi izvirzīto mērķu un uzdevumu sasniegšanai……………….…..…..3

3.1. KĪP realizācija……………………………………………………….………..……….…….3

3.2. KĪP realizācijā iesaistīto institūciju uzdevumi un darbības mehānisms………….………….4

4.	Veicamie pasākumi, termiņi un atbildīgās institūcijas………………….…....8

5.	Pasākumu izpildei nepieciešamais finansējums…………..……………….…9

6.	Pārskata sniegšanas un novērtēšanas kārtība……….…………………..…...11

Pielikumi

1. pielikums. KĪP pirmā un otrā realizācijas veida prasību salīdzinājums

2. pielikums. Lietoto terminu skaidrojums

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā paredzēto kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģijas (2002 – 2012) projekta kopsavilkums

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā paredzēto kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģija (2002-2012) (stratēģija) izstrādāta, pamatojoties uz Ministru prezidenta 2001.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.344 un Ministru kabineta 2002.gada 30.aprīļa sēdes protokolu Nr.18 38§ saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 12.marta noteikumu Nr.111 “Ministru kabineta kārtības rullis” 23.-26.pantu plānam noteiktajām prasībām.

Kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģijas mērķis ir sekmēt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, piesaistot investīcijas SEG izmešus samazinošiem projektiem.

Lai sasniegtu šo mērķi, stratēģija nosaka šādus uzdevumus:

1) veikt pasākumus Latvijas atbilstības KĪP īstenošanas pirmā realizācijas veida prasībām nodrošināšanai;

2) izstrādāt nepieciešamos tiesību aktus, izveidot institucionālo sistēmu un ieviest ar to saistītos pasākumus;

3) noteikt KĪP realizācijā iesaistīto institūciju uzdevumus un to savstarpējo saistību KĪP cikla nodrošināšanā;

4) noteikt pasākumu veikšanas termiņus, atbildīgās institūcijas un nepieciešamos finansu resursus.

Stratēģijas īstenošanas rezultātā tiks izveidota KĪP tehniskās, finansiālās un administratīvās vadības sistēma un sagatavots projektu portfelis.

Stratēģijā aprakstīta Ministru kabineta, KĪP komisijas, atbildīgā ministra, KĪP grupas un tās vadītāja, projekta īstenotāja, pilnvarotās sertifikācijas institūcijas, SEG reģistra un Latvijas Vides aģentūras kompetence KĪP realizācijā.

KĪP pārvaldības sistēmas izveidošanas nodrošināšanai stratēģija paredz šādus secīgus pasākumus:

1) iecelt par ANO Vispārējo konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola elastīgo mehānismu ieviešanu atbildīgo ministru;

2) izveidot KĪP komisiju;

3) izveidot KĪP grupu (nodaļu) atbildīgās ministrijas sastāvā;

4) iecelt atbildīgo kontaktpersonu KĪP jautājumos;

5) sagatavot un apstiprināt vadlīnijas KĪP apstiprināšanai, monitoringam un pārbaudei;

6) izveidot un uzturēt Protokola elastīgo mehānismu interneta mājas lapu;

7) sagatavot un apstiprināt vadlīnijas projektu balstītai emisiju tirdzniecībai;

8) aprēķināt noteikto daudzumu;

9) izveidot nacionālo sistēmu SEG izmešu un piesaistes aprēķiniem;

10) izveidot SEG reģistru;

11) veikt pilnvaroto sertifikācijas institūciju akreditāciju.

Stratēģijā dots rīcības plāns, kurā norādīti minēto pasākumu veikšanas termiņi un atbildīgās institūcijas, kā arī nepieciešamais finansējums.

Stratēģijas noslēgumā noteikta informatīvo ziņojumu par ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokolā paredzēto kopīgi īstenojamo projektu realizācijas stratēģijas (2002 – 2012) ieviešanas pasākumu izpildi un stratēģijas ietvaros realizētajiem projektiem iesniegšanas Ministru kabinetā kārtība.