SATURS

IEVADS	3

SAĪSINĀJUMI	5

TERMINU SKAIDROJUMI	6

VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS	9

IETEIKUMI VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANĀ	10

1.  sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju	10

2.  sadaļa – Projekta apraksts	11

3.  sadaļa – Projekta īstenošana	17

4.  sadaļa - Publicitāte	20

5.  sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm	23

6.  sadaļa - Projekta ietekme uz vidi	25

7.  sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti	28

8. sadaļa - Apliecinājums	32

Pielikumi:	34

# IEVADS

Šis dokuments ietver ieteikumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt ERAF  finansējumu 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.5.aktivitātes „Vides risku samazināšana” 3.4.1.5.1.apakšaktivitātes „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos” ietvaros.

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts piemērojot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 28. oktobra (ar grozījumiem līdz 27.09.2011.) noteikumos Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1. apakšaktivitāti „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos”” (turpmāk – MK noteikumi Nr.899) noteikto kārtību, izvērtējot atbildīgajā iestādē iesniegto projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesniegumu. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros paredzētās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos Nr.899 paredzētajam aktivitātes mērķim, atbalstāmajām darbībām, attiecināmajām izmaksām un vērtēšanas kritērijiem.

Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši šiem ieteikumiem palīdzēs projekta iesniedzējam pilnīgi un precīzi aizpildīt projekta iesniegumā un tā pielikumos prasīto informāciju. Sniegtās informācijas pilnīgums ļaus projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši Eiropas Savienības (turpmāk – ES) fondu Uzraudzības komitejā apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem. Tikai saņemot vērtējumu „Jā” vai nepieciešamo punktu skaitu katrā no MK noteikumu Nr.899 3. pielikumā minētajiem kritērijiem ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana. Ja kāds atbilstības vai administratīvais kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniegumu, tad projekta iesniegumu attiecībā uz šo kritēriju nevērtē.

Lūdzam ņemt vērā, ka 27.09.2011. MK apstiprināti noteikumi Nr. 745 ar kuriem veikti grozījumi MK noteikumos Nr.899. Atbilstoši grozījumiem, ir izmainīts MK noteikumu nosaukums, aktivitātes mērķis, aktivitātes ietvaros atbalstāmās darbības un attiecināmās projekta sagatavošanas izmaksas. Grozījumos noteikts, ka otrās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros apstiprinātos projektus 100 procentu apmērā (no projekta attiecināmajām izmaksām) finansē no ERAF līdzekļiem.

Tāpat tiek noteikts, ka finansējuma saņēmējs otrās projekta iesniegumu atlases kārtas projektu aktivitātes īsteno trīs gadu laikā no vienošanās noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1. jūnijam. MK noteikumi ir papildināti ar 51.¹ punktu, kas nosaka, ka vienošanās grozījumos nedrīkst paredzēt nosacījumu palielināt ERAF līdzfinansējumu, ko nosaka vienošanās par projekta īstenošanu, izņemot gadījumus, ja projekta grozījumos tiek paredzēti papildu projekta sasniedzamie rezultāti un paredzēto papildu pasākumu īstenošanai nepieciešamais ERAF līdzfinansējums nepārsniedz finansējuma saņēmējam šo noteikumu 1.pielikumā noteikto maksimālo ERAF līdzfinansējumu, netiek mainīta projektu iesniegumu atlases kārtai noteiktā atbalsta intensitāte un vienošanās grozījumi neietekmē projekta īstenošanas beigu termiņu. Projektu papildu darbību īstenošanai vienošanās grozījumos nedrīkst plānot un iekļaut neattiecināmās izmaksas.

Grozījumi paredz, ka, gadījumā, ja otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem attiecināmās izmaksas pārsniedz MK noteikumu 8.punktā noteiktos ierobežojumus, finansējuma saņēmējs šīs izmaksas sedz no saviem līdzekļiem un projektā neiekļauj. Saskaņā ar ES fondu Uzraudzības komitejas 15.08.2011. lēmumu ir apstiprināti grozījumi projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijos, kas iekļauti MK noteikumu 3. pielikumā.

Pirms iesnieguma veidlapas aizpildīšanas nepieciešams rūpīgi iepazīties ar MK noteikumos ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem. Aizpildot iesnieguma veidlapu, censties maksimāli precīzi norādīt ERAF projekta iesnieguma veidlapā (turpmāk – iesniegums) un šajās vadlīnijās minētās prasības, turklāt pirms iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē vēlreiz pārliecināties, ka sagatavotajā iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem kritērijiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi.

Sagatavojot projekta iesniegumu, nepieciešams iepazīties ar pēdējām izmaiņām arī citos normatīvajos aktos, kas attiecas uz ES fondu projektu ieviešanu, un neskaidrību gadījumā konsultēties atbildīgajā iestādē par izmaiņu piemērošanu.

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti detalizēti ieteikumi, kā aizpildāma MK noteikumu Nr.899 2.pielikumā noteiktā „ERAF projekta iesnieguma veidlapa” , kā arī precizēts, kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē jānorāda iesniegumā, turklāt doti formulējumu piemēri.

# SAĪSINĀJUMI

| EK | Eiropas Komisija |
| --- | --- |
| ERAF | Eiropas Reģionālās attīstības fonds |
| iesniegums | ERAF projekta iesnieguma veidlapa un pielikumi |
| ES | Eiropas Savienība |
| gab. | gabals |
| IVN | ietekmes uz vidi novērtējums |
| LR | Latvijas Republika |
| MK | Ministru kabinets |
| MK noteikumi Nr.899 | Ministru kabineta 2008. gada 28. oktobra noteikumi Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1. apakšaktivitāti „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos” (ar grozījumiem līdz 27.09.2011.) |
| MK noteikumi Nr. 916 | Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumi Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” |
| MK noteikumi Nr.1041 | Ministru kabineta 2010. gada 9. novembra noteikumi Nr. 1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība” |
| MK noteikumi Nr. 749 | Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumi Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” |
| n/a | nav attiecināms |
| NACE | Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators |
| PVN | Pievienotās vērtības nodoklis |
| RVP | Reģionālā vides pārvalde |
| VARAM | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija |

# TERMINU SKAIDROJUMI

MK noteikumos Nr.899 ietverto terminu skaidrojums, nosacījumu par izmaksu attiecināmību un neattiecināmību pamatojums.

| Projekta aktivitāte | Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa un plānoto rezultātu sasniegšanu. Pasākumi, kuri tiek veikti projekta sagatavošanas vajadzībām, un kuru izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 8.1.punktu, nav uzskatāmi par atsevišķām projekta aktivitātēm un to apraksts nav jāiekļauj projekta iesniegumā, taču to izmaksas ir jāiekļauj projekta budžeta kopsavilkumā, jāietver projekta izmaksās (finanšu plānā) un jāplāno projekta naudas plūsmā. Pasākumi, kas saistīti ar projekta sagatavošanu, nav obligāti jānorāda projekta laika grafikā (jo tās netiek uzskatītas par atsevišķām projekta aktivitātēm), taču, ja uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi sagatavošanas pasākumi nav vēl pabeigti, ir vēlams projekta laika grafikā norādīt arī sagatavošanas pasākumu īstenošanu un iekļaut sagatavošanas pasākumu īstenošanas laiku 3.2.punktā norādītajā projekta īstenošanas ilgumā. |
| --- | --- |
| Atbalstāmās darbības | Norādītas MK noteikumu Nr.899 7.punktā. Projekta iesniegumā var būt iekļautas tikai izmaksas, kas attiecas uz atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot MK noteikumu 8.punktā noteiktos ierobežojumus. |
| Atbildīgā iestāde | Atbildīgā iestāde par šīs aktivitātes ieviešanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. |
| Atbildīgā persona | Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja (iestādes) atbildīgā persona (vēlams vadītājs) vai pilnvarota persona. |
| Kontaktpersona | Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai. |
| Projekta iesniedzējs | Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros atbilstoši MK noteikumu Nr.899 13. punktā noteiktajam ir pašvaldības, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina plūdu risku samazināšanas pasākumus MK noteikumu Nr.899 1.pielikumā minētajās teritorijās. |
| Finansējuma saņēmējs | ES fonda finansējuma saņēmējs ir projekta iesniedzējs, kura iesniegtais iesniegums ir apstiprināts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadības likuma un MK noteikumu Nr.899 noteiktajā kārtībā. |
| Finanšu rezerve | Projekta budžetā var iekļaut finanšu rezervi kā attiecināmās izmaksas, kas nepārsniedz 5% no būvdarbu līgumu attiecināmajām izmaksām (MK noteikumu Nr.899 12.punkts). Finanšu rezervi drīkst izmantot būvdarbu līgumu neparedzēto izmaksu segšanai (mīnas, zemestrīces, vētras u.tml. gadījumu rezultātā), kā arī iepirkumu rezultātā veidojošo izmaksu segšanai. Finanšu rezerve nav atsevišķs izmaksu veids, par šīs rezerves izmantošanu projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam ir jāvienojas ar atbildīgo iestādi. Finanšu rezerve nav izmantojama papildus aktivitāšu (finanšu ietaupījuma gadījumā) finansēšanai. |
| Attiecināmās izmaksas | MK noteikumu Nr.899 8.punktā noteiktās izmaksas. Attiecināmās izmaksas ir projekta izmaksas, kuras saskaņā ar EK un LR tiesību aktiem drīkst finansēt no ERAF līdzekļiem, t.i., projekta izmaksas, kuras ir tieši nepieciešamas atbalstāmo darbību īstenošanai un tikai atbilstoši MK noteikumu Nr.899 8.punktā noteiktajām izmaksu pozīcijām. Līguma izpildītāju rēķinos uzrādītais PVN ir attiecināmās izmaksas, jo apakšaktivitātes ietvaros nav paredzēts gūt ieņēmumus, kā arī netiek veidoti pamatlīdzekļi, kurus izmanto saimnieciskai darbībai. PVN iekļaušanas kārtību attiecināmajās izmaksās nosaka MK 25.08.2009. noteikumi Nr.952 „Kārtība, kādā sniedz un pārbauda informāciju par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ietvaros un pieņem lēmumu par pievienotās vērtības nodokļa iekļaušanu projektu attiecināmajās izmaksās” (ar grozījumiem līdz 02.08.2011.). ES tiesību aktu tulkojumos tiek lietots termins „atbilstīgie izdevumi”. |
| Neattiecināmās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas papildus regulās noteiktajam nosaka katra ES dalībvalsts, bet Latvijā arī katra nozares ministrija. Atbilstoši MK noteikumiem Nr.899, šīs aktivitātes ietvaros netiek uzskaitītas konkrētas neattiecināmo izmaksu pozīcijas, un saskaņā ar 10. punktu projekta izmaksās iekļauj tikai šo noteikumu 8.punktā uzskaitītās izmaksas (MK noteikumu Nr.899 57.punkts nosaka neattiecināmo izmaksu pozīcijas 1.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem). Izmaksas uzskatāmas par neattiecināmām, atbilstoši MK noteikumu Nr.899 8.1 un 9.punktos minētajiem nosacījumiem. |
| Neiekļaujamās izmaksas | Neiekļaujamo izmaksu uzskaitījums no MK noteikumu Nr. 899 ir dzēsts, ņemot vērā Finanšu ministrijas norādījumus, lai nedublētu prasības vairākos normatīvajos aktos, kā arī tādēļ, ka nav iespējams uzskaitīt visas neiekļaujamās izmaksas. Atbilstoši vispārējiem principiem ES finanšu atbalsta izlietojuma efektivitāti, projektos nedrīkst iekļaut zemes iegādes izmaksas, transportlīdzekļu un citu ilglietojuma iekārtu (tai skaitā datoru), kas ir pirktas projekta ieviešanai, iegādes izmaksas un infrastruktūras uzturēšanas izdevumus. Projekta izmaksās neiekļauj arī maksu par grāmatvedības un revīzijas pakalpojumiem, maksu par juridiskām, tehniskām un finanšu konsultācijām, lietotu iekārtu pirkuma izdevumus, projekta ieviešanai īpaši izgatavotu iekārtu un būvdarbu veikšanai nepieciešamo iekārtu pirkuma vai nomas maksu, objektu demontāžas izdevumus, projekta vadībā iesaistītā personāla atalgojumu un projekta vadības administratīvos izdevumus, finansējuma saņēmēja kārtējās uzturēšanas izmaksas, kā arī publicitātes pasākumu izmaksas, ja tās pārsniedz minimālās prasības, ko nosaka normatīvie akti par ES fondu līdzfinansēto projektu publicitātes un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanu. |
| Ilglietojuma iekārtas, ko lieto administratīvajiem vai projekta vadības mērķiem | Ilglietojamas iekārtas, ko lieto ar pasākumu ieviešanu saistītiem administratīvajiem mērķiem, ir mašīnas, iekārtas un aprīkojums, kuru izmanto projekta ieviešanas vajadzībām. Izdevumi par tādu ilglietojuma iekārtas pirkumu un nomu, ko lieto tikai administratīviem vai projekta vadības mērķiem, nav attiecināmi un nav iekļaujami projektā. |
| Projekta līgumi | Projekta līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši LR tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un iepirkuma procedūrā noteiktais uzvarētājs. VARAM ir publicējusi iepirkuma vadlīnijas, kuras būs saistošas finansējuma saņēmējiem: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6511 |
| Pirmais iepirkuma konkurss | Pirmais iepirkuma konkurss (MK noteikumu Nr.899 43.punkts) ir pirmā iepirkuma procedūra, kas var attiekties uz projekta sagatavošanu (ja tās ir attiecināmās izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.899 8.punktam), vai uz projekta īstenošanu. |

# VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS

Aizpildot projekta iesniegumu jāņem vērā:

- MK 2008. gada 28.oktobra noteikumu Nr.899 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1. apakšaktivitāti „Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu – ledus parādību gadījumos”” prasības projekta iesnieguma noformēšanai;

- MK 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” minētās vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā (piemēram, RVP atzinums), tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši MK noteikumiem Nr.916.

- Finanšu tabulās:

  - summas jānorāda LVL, ar precizitāti 2 zīmes aiz komata,

  - % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata,

  - visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”.

4)   Visām tabulām, kuras izdrukā pārsniedz vairāk kā vienu A4 lapu, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs.

5)  Aizpildot teksta laukus jāņem vērā, ka A4 lapā vidēji ir 1800 zīmes.

6)  Gadījumā, ja kāds iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā ir jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav saistošs iesniedzējam. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu.

7)   Atbilstoši MK noteikumu Nr.899 3. pielikumā ietvertajam 32. kritērijam, iesniegums ar pielikumiem, ja tas tiek iesniegts papīra dokumenta formā, ir jāiesniedz 3 eksemplāros (1 oriģināls un 2 kopijas), kā arī jāiesniedz projekta iesnieguma veidlapas elektroniskā versija (elektroniskajai versijai netiek prasīts obligāti pievienot pielikumus, taču tas ir vēlams).

IETEIKUMI VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANĀ

Projekta iesnieguma titullapa

1. Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta nosaukumu, kura finansēšanai tiek pieprasīts ERAF līdzfinansējums. Ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursa projektu nosaukumi atrodami MK noteikumu Nr.899 1.pielikumā „Projektu iesniegumu atlases kārtas”.

2. Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt iestādes, kas realizēs šo projektu, nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1. punktā un 8. sadaļā norādīto.

1. sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs:

| 1.1.1. Nosaukums: | Projekta iesniedzēja (iestādes) nosaukums. Jāsakrīt ar titullapā un 8. sadaļā norādīto. ERAF projekta iesniedzējs jeb finansējuma saņēmējs šīs aktivitātes ietvaros ir atbilstoši MK noteikumu Nr.899 13. punktam noteiktā pašvaldība, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina pretplūdu pasākumus MK noteikumu Nr.899 1.pielikuma minētajās teritorijās. |
| --- | --- |
| 1.1.2. Reģistrācijas numurs: | Norādīt projekta iesniedzēja Komercreģistra reģistrācijas numuru. |
| 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Ievērojot to, ka pastāv vienotā reģistrācija, šis numurs būs tas pats Komercreģistra reģistrācijas numurs |
| 1.1.4. Juridiskā adrese: | Iela, mājas nr. |  |
|  | Pilsēta, rajons |  |
|  | Valsts |  |
|  | Pasta indekss |  |

| 1.1.5. Kontaktpersonas: | Tālrunis: | Fakss: | E-pasts: |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs) Norāda projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu vai atbilstoši pilnvarotu personu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 8. sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Atbildīgajai personai vēlams būtu jābūt institūcijas vadītājam, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu. |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |
| Kontaktpersona: Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un plānotā projekta ieviešanu. |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips (lūdzam atzīmēt atbilstošo):

Lūdzam atzīmēt vienu atbilstošo projekta iesniedzēja tipu, divreiz uzklikšķinot uz atbilstošā pelēkā lauciņa un atzīmējot „Checked”.

|  |  | Kods | Nosaukums |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I-16 | Pašvaldību iestāde |
|  |  | I-28 | Pašvaldība |

1.1.7. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

Norāda projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu. 
Tabula ar kodiem ir pieejama LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā:

http://www.csb.gov.lv/dokumenti/klasifikacijas-30827.html, kā arī LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/index.php?a=938 .

Jānorāda visi kodi, kas raksturo projekta iesniedzēja darbības jomu.

Piemērs:

| 84.11 |  | Vispārējo valsts dienestu darbība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

2. sadaļa – Projekta apraksts

2.1.   Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Eiropas Savienības fonda projekta iesniegumu) (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes):

Jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši norādītajām darbībām. Paredzētajām komponentēm jāatbilst MK noteikumu Nr.899 7.punktā uzskaitītajām atbalstāmajām darbībām. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos. Skatīt piemērus zemāk. Darbus neatbalstāmo darbību realizēšanai projekta aprakstā un izmaksās neiekļauj. Esošo aizsargdambju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu rekonstrukcija un pilnveidošana: Piemēram: Centra poldera aizsargdambja rekonstrukcija (2.8km); Poldera sūkņu stacijas rekonstrukcija …………. Krastu stiprinājumu rekonstrukcija un ierīkošana: Piemēram: Gaujas kreisā krasta nostiprināšana …………. Jaunu aizsargdambju būvniecība: Piemēram: Gaujas ciemata aizsargdambja būvniecība (0.8 km). ………………

2.2. Projekta īstenošanas vieta

Atzīmēt attiecīgo teritoriju, kurā projekts tiks īstenots, divreiz uzklikšķinot uz atbilstošā pelēkā lauciņa un atzīmējot „Checked”.

Lūdzam norādīt:

| Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): |  |
| --- | --- |
| Pašvaldība: |  |
| Plānošanas reģions (atzīmēt): | Kurzemes plānošanas reģions |  |
|  | Latgales plānošanas reģions |  |
|  | Zemgales plānošanas reģions |  |
|  | Vidzemes plānošanas reģions |  |
|  | Rīgas plānošanas reģions |  |
| Administratīvā vienība (atzīmēt): | Rīgas pilsēta |  |
|  | Visa Latvija |  |

Projekta veicamo darbību (aktivitāšu) izvietojumu projekta teritorijā norādīt arī projekta iesnieguma 1.pielikumā „Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā”.

2.3.  Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

Norāda projekta saturam pēc būtības atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu. Kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā: http://www.csb.gov.lv/csp/content/?cat=260, kā arī LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/index.php?a=938.

Jānorāda visi kodi, kas raksturo projektā ietverto aktivitāšu darbības jomu.

Piemēram:

| 42.91. |  | Hidrotehnisko objektu būvniecība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

2.4.  Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<Ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes >):

Raksturot situāciju un radušās problēmas, tai skaitā īsu problēmas skartās teritorijas raksturojumu.. Norādīt dabas un kultūrvēsturiskos objektus, saimnieciskās darbības objektus, kas atrodas plūdu apdraudētajā teritorijā.

Norādīt plūdu biežumu un apmērus projekta teritorijā. Norādīt, kāpēc ir aktuāli problēmu risināt konkrētajā vietā un laikā. Norādīt, vai ir veikti detalizēti pētījumi par konkrēto problēmu un tās iespējamiem risinājumiem. Norādīt, kas jau ir darīts, lai problēmu risinātu.

Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas mērķiem, pašvaldības apstiprināto teritorijas plānojumu un paredzētajiem pretplūdu pasākumiem.

!!! Ņemt vērā, ka lai projektu varētu apstiprināt, nepieciešams izpildīt kritērijos iekļautās minimālās prasības, un šajā kontekstā attiecībā uz projekta nepieciešamības pamatojumu (un mērķiem) lūdzam rēķināties, ka projektam jāparedz grūti prognozējamu vižņu un ledus parādību izraisīto plūdu riska novēršana (7.kritērijs MK not.Nr.899 3.pielikumā). Līdz ar to nepieciešams ietvert skaidrojumu par teritorijas atbilstību plūdu riska novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas ietvaros noteiktajam 1B kritērijam.

Problēmas aprakstā iespēju robežās jāsniedz arī kvantitatīvi un kvalitatīvi rādītāji, kuri raksturo konstatēto problēmu.

2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes >):

Izvēlētās problēmas risinājums jāsniedz atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām, Problēmas risinājumam jāatbilst  7.3.3.punktā pamatotajai izvēlētajai alternatīvai (detalizēta informācija par izskatīto risinājumu izvērtējumu jāsniedz 7.3.3. sadaļā). Norādīt, ja risinājumi noteikti balstoties uz izstrādātiem pētījumiem. Šajā sadaļā nav jāsniedz konkrēto darbu detalizēts tehniskais raksturojums, jo tas tiek atspoguļots 2.7.sadaļā, taču nepieciešams visaptverošs apraksts par to, kādi pasākumi plānoti, lai atrisinātu konstatēto problēmu.

Problēmas risinājuma apraksts var ietvert gan tādus pasākumus, kas tiek realizēti iesniegtā ES fondu projekta ietvaros, gan papildus pasākumi, kas nepieciešami problēmas atrisināšanai, bet tiek realizēti (vai tiek plānots realizēt) ārpus projekta, norādot arī iespējamo laika grafiku un finanšu resursus šo pasākumu realizācijai.

!!! Gadījumā, ja problēmas risinājumam tiek plānoti pasākumi, kurus objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams iekļaut projektā, taču to iekļaušana projektā ir iespējama vēlākā termiņā veicot projekta grozījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 899 51.1 punktu, tādas aktivitātes šeit būtu aprakstāmas kā aktivitātes ārpus projekta. Šajā gadījumā nepieciešams pēc iespējas detalizēti aprakstīt plānoto risinājumu, norādot arī termiņus.

Projekta ietvaros: Risinājuma izvērsts apraksts. Ārpus projekta aktivitātēm: Risinājuma izvērsts apraksts.

2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit jānorāda projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot šo projektu. Ņemot vērā projektā iekļautās aktivitātes, jānorāda arī šo aktivitāšu ietekmētās teritorijas lielumu (izteiktu gan platības mērvienībās, gan norādot ietekmēto iedzīvotāju skaitu). Norādot sasniedzamo līmeni, jāizmanto rādītāji, kādi tiek  definēti pašvaldības plānošanas dokumentos un nacionālajā programmā plūdu risku novēršanas mērķu sasniegšanai. Tāpat jāpārliecinās, ka izvirzītie mērķi atbilst MK noteikumos Nr. 899 definētajiem projekta atbilstības kritērijiem, kā arī kritērijam par horizontālajām prioritātēm (MK not.Nr.899 3.pielikums).

!!! Ņemt vērā, ka lai projektu varētu apstiprināt, nepieciešams izpildīt kritērijos iekļautās minimālās prasības, un šajā kontekstā attiecībā uz mērķiem lūdzam rēķināties, ka projekta rezultātā jāpanāk, ka teritorija applūst ne biežāk kā reizi 20 gados (6.kritērijs MK not.Nr.899 3.pielikumā).

!!! Gadījumā, ja tiek plānoti pasākumi, kuru iekļaušana projektā ir iespējama vēlākā termiņā veicot projekta grozījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 899 51.1 punktu, šo aktivitāšu mērķi norādāmi atsevišķi kā aktivitātes ārpus projekta.

Piemēram:

Projekta ietvaros: Īstenojot projektu, tiks samazināti plūdu draudi … ha lielā blīvi apdzīvotā teritorijā un tiks panākts, ka teritorija applūst ne biežāk kā vienreiz ……. gados. No applūšanas riska tiks pasargāti …..iedzīvotāji. Ārpus projekta aktivitātēm: Tiks novērsta upes krasta noskalošana, kas pasargās no bojājumiem sekojošas tautsaimniecībai būtiskus objektus….. , kā arī novērsīs kaitējumu ….iedzīvotāju īpašumam. Plūdu draudi tiks novērsti papildus ….ha platībā, panākot, ka šajā teritorijā applūšanas biežums samazinās līdz ne biežāk kā vienreiz …..gados. No applūšanas riska tiks pasargāti papildus …..iedzīvotāji.

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes >):

Šajā sadaļā sniedzams aktivitāšu (atbilstoši vadlīniju 5.lpp.terminu skaidrojumu sadaļā sniegtajam definējumam) tehniskais apraksts. Projekta aktivitātēm jābūt tieši vērstām uz atbalstāmajām darbībām saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 7.punktu. Projekta aktivitāšu aprakstu vēlams sniegt sadalījumā pa paredzamajiem līgumiem (vai iepirkumu daļām, ja tādas paredzētas) kā tas norādāms arī projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.nodaļa). Aktivitātes nosaukums un numurs jāizmanto vienāds šajā nodaļā, 2.8.nodaļā, 3.3.nodaļā un 7.2.nodaļā, kā arī projekta naudas plūsmas prognozē. Katra aktivitāte var ietvert vairākas komponentes ar dažādiem rezultātiem. Iesnieguma pielikumā pievienojams kartogrāfiskais materiāls ar aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā, norādot aktivitātes numuru. Pie projekta aktivitāšu apraksta jānorāda arī pakalpojumu līgumu (būvuzraudzība un/vai autoruzraudzība) vai citu aktivitāšu (kas nav tieši būvdarbi) apraksts, norādot pakalpojumu apjomu (piemēram, cik līgumu ieviešanai tiek paredzēta būvuzraudzība vai kuru līgumu ieviešanai nepieciešama autoruzraudzība u.t.t.). Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Tehniskajā aprakstā īsi jānorāda būvdarbu apjomi, iekārtu tehnoloģijas raksturojums, nepieciešamais aprīkojums darbu veikšanai (ja paredzēts) u.c. tehniska rakstura informācija, kas raksturo projekta darbu apjomus. Jānorāda projektā izveidojamā vai rekonstruējamā objekta kalpošanas laiku (infrastruktūras amortizācijas laiku), lai raksturotu infrastruktūras lietošanas ilgtspēju. Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Aktivitātes būvdarbu/ pakalpojumu indikatori jānorāda 2.8 nodaļā ietvertajā tabulā.

2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Tabulā jānorāda galvenie līgumu ietvaros izbūvējamie/rekonstruējamie objekti vai piegādājamās iekārtas, kas būs par pamatu projekta gala ziņojuma apstiprināšanai un gala maksājumu veikšanai.

Vienlaikus, norādot darbu rezultātus, lūdzam ņemt vērā, ka ieguldītā finansējuma atmaksa no ERAF tiek veikta tikai par darbiem, kas atbilstoši MK noteikumiem Nr.899 ir klasificējami kā attiecināmās izmaksas.

Ņemt vērā, ka šajā iesnieguma veidlapas punktā norādītie projekta rezultātu indikatori tiek iekļauti vienošanās par projekta īstenošanu.

Tabulas 2. kolonnā, pie projekta aktivitātes nosaukuma vēlams norādīt plānotā līguma nosaukumu, bet jebkurā gadījumā jānodrošina, ka viscaur iesniegumā tiek lietots viens un tas pats konkrētās aktivitātes nosaukums. Ja iespējams, aktivitāte jāsadala pa iepirkuma daļām, ja tādas tiek izdalītas paredzamo līgumu ietvaros.

3. kolonnā pie rezultāta norādāmi līguma darbu galvenie rezultāti, kas tiek izdalīti arī tehnisko projektu vai skiču projektu dokumentācijā.

4. kolonnā, attiecībā uz rezultātiem, kas objektīvu iemeslu dēļ projekta realizācijas gaitā var mainīties, ieteicams izvēlēties tādu precizitātes līmeni, lai nebūtu nepieciešams nebūtisku izmaiņu dēļ veikt grozījumus noslēgtajā līgumā par projekta īstenošanu, ņemot vērā, ka „grozījumus neizdara, ja projekta fizisko rādītāju izmaiņas projekta īstenošanas laikā nepārsniedz 5 % no sākotnējām projektā noteiktajām attiecināmajām izmaksām” (MK noteikumu Nr. 899 51.2. punkts).

| Aktivi-tātes Nr.* | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits | Mērvienība |
| 1. | Piemēram: Esošo aizsargdambju, tehnoloģisko iekārtu un pārgāžņu rekonstrukcija un pilnveidošana | Aizsargdambja rekonstrukcija | 3.0 | km |
|  |  | Aizsargdambja sūkņu staciju rekonstrukcija | 1 | kompl. |
|  |  | Slūžu rekonstrukcija | 1 | kompl. |
| 2. | Krastu stiprinājumu rekonstrukcija | Krasta nostiprināšana | 2.2 | km |
|  |  | ….. | … | ….. |
| 3. | Projekta būvuzraudzība | Inženiertehniski uzraudzīti projekta būvdarbu līgumi | 2 | līgums |
| 4. | Autoruzraudzība | Uzraudzīts autorlīgums, saskaņā ar tehnisko projektu | 1 | līgums |

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.3. sadaļa) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

2.9. Norādīt projekta atbilstību normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Reģionālās attīstības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim (<Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes >):

Šajā sadaļā jāsniedz informācija par projekta aktivitāšu atbilstību MK noteikumu Nr.899 2.punktā noteiktajam aktivitātes mērķim „Samazināt plūdu risku teritorijās, kas atbilst plūdu risku novērtēšanas un pārvaldības nacionālās programmas 1 B kritērijam”

Nepieciešams īsi pamatot projekta ietvaros paredzēto darbību atbilstību nacionālajā programmā konkrētajai teritorijai paredzētajām aktivitātēm, sniedzot arī atsauces uz programmas sadaļām vai pielikumiem. Sniedzot aprakstu, jānorāda galvenie ieguvumi, kas raksturo sagaidāmo plūdu risku samazinājumu šajā teritorijā.

2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | n/a |  |  |

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

!!! Ņemt vērā, ka šeit norādāms tikai to iedzīvotāju skaits, kas dzīvo teritorijās, uz kurām attiecināmi projekta ietvaros panāktie uzlabojumi. Šajā situācijā nav norādāms iedzīvotāju skaits visā administratīvajā teritorijā, kurā tiek realizēts projekts, bet gan tikai projekta ietekmju skartajā teritorijā. Ietekmētā teritorija jānorāda arī ES fondu iesnieguma 1.pielikumā pievienojamajā projekta kartogrāfiskajā materiālā.

| Nr. p.k. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iedzīvotāju skaits, uz kuriem vērsts plūdu samazināšanas projekts |  | skaits |

3. sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Atbilstoši MK noteikumos Nr.899 noteiktajam (3.pielikums, 18.kritērijs), šajā sadaļā jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta iesniedzējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo, finanšu un tehnisko vadību, kā arī jānodrošina projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefonus, telefaksus), datorus, programmatūras u.c.

Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (IKS), ja tāds ir izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK noteikumos Nr.899 izvirzītajām prasībām. Projekta iesnieguma pielikumā var pievienot projekta vadības struktūrshēmu.

Kaut arī šādu prasību neizvirza MK noteikumu Nr.899 nosacījumi, ir ieteicams projektam izstrādāt IKS vai vienkāršotu projekta vadības aprakstu, kurā tiek aprakstītas projekta vadības nodrošināšanai veicamās funkcijas un to izpildes kārtība (tai skaitā iesaistītais personāls).

Informācijas struktūras piemērs:

1. Projekta administratīvā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Jānorāda: amata/pozīcijas nosaukums prasītā izglītība, kvalifikācija, pieredze (ja iespējams) vārds, uzvārds | Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c. |

2. Projekta finanšu vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Jānorāda: amata/pozīcijas nosaukums prasītā izglītība,kvalifikācija, pieredze (ja iespējams) vārds uzvārds | Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c. |

3. Projekta tehniskā vadība:

| Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija | Galvenie uzdevumi |
| --- | --- |
| Jānorāda: amata/pozīcijas nosaukums prasītā izglītība, kvalifikācija, pieredze (ja iespējams) vārds uzvārds | Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c. |

4. Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

| Tehniskais nodrošinājums | Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums |
| --- | --- |
| Telpas |  |
| Aprīkojums |  |
| Programmatūra |  |

5. Projekta gatavība uzsākšanai:

!!! Lūdzam obligāti aizpildīt 5.tabulu, projekta iesniegumu vērtēšanas kritērija Nr.1 izpildei (MK noteikumu Nr.899 3.pielikums).

| Aktivitāte | Iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija |
| --- | --- |
| 1.aktivitāte | Veicamo būvdarbu saraksts ir sagatavots un pamatots |  |
|  | Tehniskā specifikācija apvienotajam būvdarbu un projektēšanas līgumam ir sagatavota |  |
|  | Būvdarbu tehniskais projekts ir izstrādāts |  |
|  | Būvdarbu tehniskais projekts ir akceptēts |  |
| 2.aktivitāte | …… |  |

Veicamo būvdarbu saraksts jāpievieno projekta iesnieguma 3.pielikumā „Būvdarbu tāme”, veicamo darbību tehniskais raksturojums jānorāda projekta iesnieguma 2.7.punktā.

| 3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (pilnos mēnešos) |

Šeit jāskaita projekta kopējais ieviešanas periods atbilstoši iesnieguma 3.3.punktā pievienotajā laika grafikā norādītajam, kā arī ņemot vērā tehniskā projekta gatavības stadiju. Atbilstoši MK noteikumu 899 49.2.p. otrās projektu iesniegumu atlases kārtas projekta aktivitātes jāīsteno trīs gadu laikā no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2015. gada 1.jūnijam (pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem maksimālais projektu īstenošanas termiņš ir 4 gadi) .

Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir periods no brīža, kad tiek parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu līdz pēdējā līguma izpildei, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (neskaitot aktivitātes, kas realizētas līdz vienošanās parakstīšanai, kā arī maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku pēc līguma darbu izpildes). Paredzamais vienošanās noslēgšanas termiņš jāplāno ņemot vērā projektu vērtēšanas periodu 5 mēnešus pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

3.3. Projekta īstenošanas laika grafiks

| Atbilstošās projekta aktivitātes Nr. | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |
| --- | --- |
|  | 2009. | 2010. | 2011. | 201… | 201… | 201… |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |

Norādīt aktivitātes izpildes periodu. Ja aktivitāšu līgumu realizācija vēl nav uzsākta, vēlams norādīt arī iepirkuma dokumentācijas sagatavošanai un iepirkuma procedūrai paredzēto laiku.

!!! Gadījumā, ja tiek plānoti pasākumi, kuru iekļaušana projektā ir iespējama vēlākā termiņā veicot projekta grozījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 899 51.1 punktu, projekta īstenošanas laika grafikā vēlams norādīt arī šo papildus aktivitāšu ieviešanas iespējamos termiņus, to atbilstoši paskaidrojot iesnieguma veidlapā.

3.4. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<Ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes >):

Projekts uzskatāms par ilgtspējīgu, ja pēc projekta ieviešanas beigām, tas plānoto kalpošanas laiku nodrošina tam paredzētās funkcijas, tai skaitā tiek nodrošinātas plānotās ilgtermiņa attīstības iespējas.

Sniedzot aprakstu, ir jānorāda sekojoša rakstura informācija, ko ieteicams strukturēt tabulas formātā:

| Sistēmas ilgtspējīgas lietošanas novērtējums | Apraksts |
| --- | --- |
| Infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks | Jānorāda atbilstoši projekta pamatojoša dokumentācijā plānotajam. Jāsakrīt ar 7.3.1.sadaļā norādīto. |
| Pamatlīdzekļu (infrastruktūras vienību) piederība |  |
| Pamatlīdzekļu uzturēšanas izmaksas/ atjaunošanas paredzētie uzkrājumi (tai skaitā, no kādiem līdzekļiem) |  |
| Personāla nodrošinājums pamatlīdzekļu uzturēšanai | Jāsakrīt ar 7.sadaļu |
| Citi pasākumi |  |

4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Šeit jāatzīmē projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi, saskaņā ar 2006. gada 8. decembra Komisijas Regulu (EK) Nr.1828/2006, kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu finansējuma saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem.

Prasības vizuālās identitātes nodrošināšanai (logo lietošana) ir noteiktas Ministru kabineta 2011. gada 4. oktobra noteikumos Nr. 749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” prasībām.

Regulā Nr.1828/2006 un normatīvajos aktos noteikto prasību piemērošana skaidrota Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007. - 2013. gada finanšu plānošanas periodā, kuru aktuālā versija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas”/2007-2013/Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625

Obligātie Informācijas un publicitātes pasākumu veidi ir atšķirīgi, ņemot vērā projekta kopējās attiecināmās izmaksas:

      - ja projekta kopējas izmaksas pārsniedz 500 000 eiro jeb 351 402 LVL (obligāti nepieciešamie publicitātes pasākumi atzīmēti ar )

| Plāksne telpās |  |
| --- | --- |
| Preses relīzes (un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai) |  |
| Informēšana masu medijos |  |
| Lielformāta informatīvi stendi (2 veidu* - projekta īstenošanas laikā) |  |
| Pastāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas) |  |
| Informācija mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir) |  |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  | Piemēram, uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. |

*1.veids- lielformāta stends ar lielo ES karogu, ko izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana);

2.veids - ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā  vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga un jāizvieto pie būvobjektiem

      - ja projekta kopējas izmaksas nepārsniedz 500 000 eiro jeb 351 402 LVL (obligāti nepieciešamie publicitātes pasākumi atzīmēti ar )

| Plāksne telpās |  |
| --- | --- |
| Preses relīzes (un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai) |  |
| Informēšana masu medijos |  |
| Lielformāta informatīvi stendi (2 veidu* - projekta īstenošanas laikā) |  |
| Pastāvīgas informācijas plāksnes (pēc projekta pabeigšanas) |  |
| Informācija mājas lapā internetā (ja finansējuma saņēmējam tāda/tādas ir) |  |
| Paziņojuma par ERAF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  | Piemēram, uzlīmes ar Eiropas Savienības un ERAF simboliku uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c. |

4.2. Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

Informācija jāsniedz atbilstoši 4.1. punktā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem, nevis atsevišķi par katru aktivitāti.

Tabula jāaizpilda atbilstoši līgumos paredzētajiem pasākumiem un saskaņā ar projekta publicitātes plānu. Tabulā informācija jāsniedz nevis par katru aktivitāti, bet atbilstoši 4.1.nodaļā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem.

Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs. Publicitātes pasākumu izmaksas, ja šie pasākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības (tai skaitā lielformāta informācijas stenda, informācijas plāksnes u.c. izmaksas, ja tās atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem) var atrunāt un iekļaut būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā kā attiecināmās izmaksas, saskaņā ar MK noteikumu Nr.899 8.6. punktu un MK noteikumu Nr.749 8. un 9. punktu.

Piemēram:

| Pasākumu veidi | Pasākumu raksturojums | Īstenojamo pasākumu skaits un termiņš |
| --- | --- | --- |
| Plāksne telpās (obligāti specifiskos gadījumos) | Plāksne telpās ir obligāta tikai specifiskos gadījumos, ja projekta īstenošanas vietā netiek uzstādīts lielformāta informācijas stends, jo nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem, tad plāksne tiek uzstādīta finansējuma saņēmēja administratīvās ēkas iekštelpās redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā par to, ka tiek īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. | Viena plāksne viena mēneša laikā pēc projekta uzsākšanas |
| Lielformāta informācijas stendi 2 veidu (projekta īstenošanas laikā) (obligāti ) | 1.veida lielformāta stendu izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana; 2.veida vidēja izmēra lielformāta stendu izvieto pie objektiem, ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā vidēja izmēra lielformāta stends un jāizvieto pie būvobjektiem. Stenda tekstam ir jābūt labi redzamam un viegli salasāmam. Piezīme: par stendu uzstādīšanu saskaņā ar regulas prasībām atbildīgs ir finansējuma saņēmējs, bet, atrunājot noteikumus būvdarbu līgumā, stendu var uzstādīt arī būvuzņēmējs, turklāt stenda izmaksas, kas ir iekļautas būvdarba līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas. Vēlams stendu tekstu saskaņot ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju departamenta Kvalitātes vadības nodaļu. Ja projekta īstenošanas vietā nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem, tad uzstāda plāksni telpās. | 1.veida stends vismaz viens, iebraucot pilsētā, kurā notiek projekta īstenošana, 90 dienu laikā pēc civiltiesiskā līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas 2.veida stends pie katra būvobjekta 45 dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas ** |
| Pastāvīgā informācijas plāksne (pēc projekta īstenošanas) (obligāti) | Pēc 1. veida lielformāta informācijas stenda noņemšanas finansējuma saņēmējs uzstāda pastāvīgo informācijas plāksni par to, ka tika īstenots projekts ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Piezīme: informācijas plāksni, kā liecina labā prakse uzstāda finansējuma saņēmēja administratīvajā ēkā vai pašvaldības ēkā redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā. Informācijas plāksnes izmaksas, kas ir iekļautas būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas | Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas |
| Preses relīze | Īpašā formā sastāstīta un parasti elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, radio, TV, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) ar mērķi bez maksas izplatīt informāciju par jaunumiem vai notikumiem saistībā ar projektu. Šo informāciju plašsaziņas līdzekļi var tālāk izmantot savu materiālu veidošanā – ziņas, raksti, reportāžas u.c. | Vismaz 3 reizes projekta ieviešanas laikā, piemēram: piešķirot ERAF finansējumu, parakstot iepirkuma līgumus, pabeidzot iepirkuma līgumus |
| Informēšana plašsaziņas līdzekļos | Vietējos vai nacionālos: laikrakstos, žurnālos radio televīzijas kanālā Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos vai apmaksāti TV sižeti, radio raidījumi pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos. | Pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Atsevišķos gadījumos, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.749 8. un 9. punktiem var būt attiecināmas, pamatojot, ka atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem |
| Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā internetā | Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu un nākotnes plānu atspoguļošana. Piezīme: pasākums ir obligāts tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam ir izveidota mājas lapa, speciāli veidot mājas lapu nav nepieciešams | Visā projekta īstenošanas laikā, veicot aktualizāciju ne retāk kā reizi trijos mēnešos |
| Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām u.c. | Finansējuma saņēmējs nodrošina uzlīmes ar Eiropas Savienības logo ((karoga) (lieto kopā ar norādi „Eiropas Savienība”)), ERAF logo, kā arī saukli „Ieguldījums Tavā nākotnē”. Uzlīmes norāda, ka konkrētais priekšmets ir iegādāts par ERAF līdzekļiem un tās jānodrošina uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām (iekārtām, transporta līdzekļiem u.tml.). | Visā projekta īstenošanas laikā un pēcieviešanas uzraudzības laikā |
| Paziņojuma un obligātās simbolikas par ERAF līdzfinansējuma iekļaušana ikvienā projekta dokumentā (obligāti ) | Ikvienā projekta dokumentā (preses relīzes, ziņojumi, prezentācijas, apliecības, citi apliecinoši dokumenti u.c ) iekļauj paziņojumu par ERAF līdzfinansējumu un saukli „Ieguldījums tavā nākotnē” | Visā projekta īstenošanas laikā |

Visā informācijas plākšņu un stendu turēšanas laikā par to uzturēšanu kārtībā atbild plāksnes/stenda izvietotājs. Gadījumos, ja plāksni savā būvdarbu vietā izvieto būvuzņēmējs, nosacījumi par plāksnes uzturēšanu jāparedz līgumā.

Visu informācijas nesēju noformējumam jāatbilst MK noteikumu Nr. 749 prasībām. Visu publicitātes pasākumu (lielformāta stendi, patstāvīgās informācijas plāksne, relīze, uzlīme u.c.) noformēšanas paraugi ir iekļauti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijas informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā” (pieejamas http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254).

Projekta īstenošanas laikā finansējuma saņēmējam būs saistoši arī citi atbildīgās iestādes norādījumi un vadlīnijas publicitātes pasākumu īstenošanai, saskaņā ar noslēgtās vienošanās par projekta īstenošanu prasībām.

5. sadaļa - saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Šajā sadaļā jānorāda projekta plānoto rezultātu atbilstība horizontālās prioritātes mērķim, norādot atbilstošus, ja iespējams kvantitatīvus sasniedzamos rezultātus. Pie vērtējuma atbilstošajā lodziņā jānorāda vai projekta ietekme būs pozitīva, negatīva vai neitrāla.

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minētās horizontālās prioritātes mērķiem un sekmēs tās ieviešanu.

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālās prioritātes mērķu ieviešanu, taču arī nekavē tās mērķu sasniegšanu.

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālās prioritātes ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādīto horizontālo prioritāti. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālo prioritāti.

Lai sagatavotu projekta aprakstu saistībā ar horizontālo prioritāti, zemāk sniegta informācija par horizontālās politikas vispārējiem mērķiem un plānošanas dokumentos ES fondu atbalstam izvirzītajiem horizontālās prioritātes mērķiem. Norādītas arī konkrētas prasības iesnieguma aizpildīšanai, lai varētu izvērtēt projekta atbilstību MK noteikumu Nr.899 3. pielikumā noteiktajam projektu iesniegumu vērtēšanas 6. kritērijam - „Īstenojot projektu, tiks samazināti plūdu draudi plūdu apdraudētā teritorijā (ilgtspējīga attīstība)”

Vides infrastruktūras projektu realizācija ir tieši vērsta uz horizontālās prioritātes „ilgtspējīga attīstība” ieviešanu. Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomisko, sociālo un vides dimensiju, turklāt ilgtspējīga attīstība nozīmē šo trīs dimensiju savstarpēju integrāciju un mijiedarbību. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselībai nekaitīgu, drošu dzīves vidi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm. Savukārt ES fondu plānošanas dokumentos ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

ES fondu kontekstā horizontālai prioritātei “Ilgtspējīga attīstība” noteikti šādi mērķi:

- vides piesārņojuma samazināšana un kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšana,

- bioloģiskās daudzveidības saglabāšana,

- dabas un energoresursu racionāla izmantošana,

- draudu novēršana iedzīvotāju veselībai,

- vides piesārņojuma kontrole un uzraudzība,

- vides apziņas paaugstināšana.

Plašākai informācijai vadlīnijas par katras horizontālās prioritātes ievērošanu ir pieejamas ES fondu interneta mājas lapā www.esfondi.lv sadaļā 2007-2013 / Vispārīgā informācija / Horizontālās politikas (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846)  kā arī VARAM mājas lapā ietvertas   „Vadlīnijas horizontālās prioritātes „Ilgtspējīga attīstība” īstenošanai un uzraudzībai 2007. -2013. gada Eiropas Savienības finanšu plānošanas periods” (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6669)

5.1. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

| `Pozitīva | Negatīva | Neitrāla |
| --- | --- | --- |

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

1. Apraksts par projektā plānoto aktivitāšu atbilstību HP mērķim:

- apraksta, uz kādu horizontālās prioritātes „ilgtspējīga attīstība” (turpmāk - HP IA) mērķu sasniegšanu vērstas projekta ietvaros plānotās darbības – 3.4.1.5.1. aktivitātes gadījumā tas tipiski ir draudu novēršana iedzīvotāju veselībai. Taču viens projekts var tikt vērsts arī uz vairāku HP IA mērķu sasniegšanu,

- apraksta, kādā veidā (projekta aktivitātes) tiks veicināta konkrēto HP IA mērķu sasniegšana,

- norāda noteiktos plānotos HP IA īstenošanas uzraudzības rādītājus - 3.4.1.5.1. aktivitātes gadījumā tas ir Vides risku samazināšana (plūdu draudu samazinājums), rādītāja skaitlisko vērtību, uzsākot projektu, un sasniedzamo rādītāja skaitlisko vērtību. Ja nav iespējams norādīt rādītāja kvantitatīvās vērtības, projekta iesniedzējs apraksta, kādus HP IA rādītājus un kā ietekmē projekts, un darbības, kas ietekmē atbilstošo rādītāju. Projekta iesniedzējs norāda, kāds finansējums no projekta kopējām izmaksām tiek plānots horizontālās prioritātes HP IA mērķu sasniegšanai

2. Rezultātu rādītāji:

- iedzīvotāju skaits, kuriem projekta rezultātā plānots samazināt plūdu draudus

- kāds plūdu apdraudētās teritorijas applūšanas biežums (gados) tiks panākts realizējot projektu  (lai būtu iespējams izvērtēt atbilstību 6.kritērijam)

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

6.1. Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

izvērtējums nav nepieciešams;

nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Prasības IVN procedūrai Latvijā nosaka likums “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (14.10.1998., ar grozījumiem līdz 16.12.2010.) un MK 2011. gada 25. janvāra noteikumi Nr.83 “Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Ja paredzētajai darbībai veicams IVN (ja paredzētā darbība/projekta aktivitāte ir iekļauta likuma 1.pielikumā), tad tā jāpiesaka Vides pārraudzības valsts birojā (likuma 7.pants).

Ja paredzētajai darbībai nav jāveic IVN saskaņā ar likuma 1.pielikumu, bet tā var būtiski ietekmēt vidi vai iekļauta to darbību sarakstā, kurām veicams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (likuma 2.pielikums), tad darbības ierosinātājam paredzētā darbība jāpiesaka attiecīgajā reģionālajā vides pārvaldē (vai Vides valsts dienestā, ja paredzēto darbību plānots veikt Latvijas Republikas iekšējos jūras ūdeņos, teritoriālajā jūrā vai ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā), iesniedzot aizpildītu iesniegumu. RVP (vai VVD) pieteiktajām paredzētajām darbībām veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu (kas ir maksas pakalpojums, un izdevumus sedz darbības pieteicējs/projekta iesniedzējs), kas tālāk tiks iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā, lai noteiktu, vai attiecīgajām paredzētajām darbībām ir nepieciešams veikt IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu.

RVP (vai VVD) sagatavoto sākotnējo ziņojumu  izvērtē Vides pārraudzības valsts birojs un pieņem lēmumu par:

- paredzētās darbības IVN piemērošanu vai nepiemērošanu,

- paredzētās darbības ietekmes uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000) novērtējuma saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000), piemērošanu vai nepiemērošanu.

Ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību, kuru nosaka Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 "Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000)", nepieciešamības gadījumā veicot papildus izpētes, ko apmaksā darbības ierosinātājs/projekta iesniedzējs.

Projekta iesniedzēja uzdevums ir iepazīties ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. un 2.pielikumu, lai pārliecinātos par IVN vai sākotnējā ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanas nepieciešamību un nodrošināt, ka iesniedzot pieprasījumu RVP par izvērtējuma veikšanas nepieciešamību, iesniegumā tiek skaidri un detalizēti norādītas visas projektā paredzētās komponentes, īpašu uzmanību pievēršot 1. un 2. pielikumā definēto darbību norādīšanai. Tāpat projekta iesniedzēja atbildība ir iesniegt RVP visu nepieciešamo dokumentāciju, lai RVP varētu pilnvērtīgi izvērtēt projekta darbības.

Likuma 1.pielikumā (darbības, kurām jāveic IVN), cita starpā ietvertas arī sekojošas darbības:

21. p. Aizsprosti vai citas hidrobūves, kas paredzētas ūdeņu aizturēšanai vai pastāvīgai uzkrāšanai, ja to mākslīgi uzkrātā ūdens tilpums pārsniedz 10 miljonu kubikmetru.

30. p. Jebkuras pārmaiņas darbībās, kas saistītas ar šajā pielikumā minētajiem objektiem, ja šīs pārmaiņas atbilst šajā pielikumā noteiktajām robežvērtībām.

Likuma 2.pielikumā (darbības, kurām jāveic sākotnējais izvērtējums), cita starpā ietvertas arī sekojošas darbības:

10. punkts:

7) aizsprostu un citu ūdens uzkrāšanai paredzētu konstrukciju būvniecība, ja ūdens tilpums ūdenskrātuvē pārsniedz 3 000 000 kubikmetrus;

16) dambju, molu un citu būvju būvniecība plūdu novēršanai.

13. p. Jebkuras pārmaiņas akceptētās, notiekošās vai pabeigtās darbībās, kuras saistītas ar šā likuma 1.pielikumā un šajā pielikumā minētajiem objektiem un var izraisīt būtisku nelabvēlīgu ietekmi uz vidi (pārmaiņas darbībās, uz kurām neattiecas šā likuma 1.pielikums).

6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, šeit jāiekļauj prasītais pamatojums, norādot konkrētas atsauces uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu vai jānorāda RVP sniegtā informācija/atzinums, kas apliecina, ka izvērtējums nav nepieciešams. Ja ir saņemts RVP sniedzis atzinumu, ka izvērtējums nav nepieciešams, to vēlams pievienot iesniegumam kā pielikumu.

6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

Šajā sadaļā jāsniedz atbildes uz zemāk norādītajiem jautājumiem, īsi raksturojot lēmumā vai atzinumā uzskaitītos galvenos ietekmju raksturojumus, kas bijuši par pamatu attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

Gadījumā, ja VPVB pieņēmis lēmumu par to, ka nav nepieciešams IVN, taču šajā lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajai kārtībai, projekta realizācija ir uzsākama tikai pēc attiecīgā atzinuma par šī izvērtējuma veikšanu saņemšanas. Šī nosacījuma izpilde tiks iekļauta lēmumā par finansējuma piešķiršanu, ja izvērtējums nebūs veikts uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi un atzinums pievienots iesnieguma pielikumā. Iesniegumam pievienotajā kartogrāfiskajā materiālā jānorāda Natura 2000 teritorijas un projekta aktivitāšu ietekme uz tām.

1. Norādīt lēmuma vai atzinuma datumu un derīguma termiņu: Datums: dd.mm.gggg Derīguma termiņš (ja piemērojams): dd.mm.gggg 2. Norādīt galvenos lēmuma vai atzinuma secinājumus par projekta ietekmēm, t.sk. uz NATURA 2000 teritorijām ......................... 3. Norādīt lēmumā vai atzinumā ietvertos nosacījumus un termiņus, kādas darbības veicamas (ja piemērojams): Šeit jāuzskaita nosacījumi, attiecīgi parādot to izpildes termiņus, informējot par izpildes faktisko statusu, kā arī par to, kura institūcija ir atbildīga par nosacījuma izpildi un par tā izpildes kontroli. Attiecībā uz gadījumu, ja lēmumā norādīta nepieciešamība veikt ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu, jānorāda termiņi, kad tiks iesniegts atzinums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma ziņojumu, ja tas nav jau iesniegts kopa ar iesniegumu. līdz projekta realizācijas uzsākšanai realizācijas laikā pēc realizācijas

* iesniegumam pielikumā jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu.

7. sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

Visā 7. sadaļā jāizmanto informācija un rādītāji, kas iegūti no projekta pamatojošās dokumentācijas, kas sagatavota atbilstoši MK noteikumos Nr.899 ietvertajiem nosacījumiem.

7.1. Projekta finansēšanas plāns

Tabulā norādīt ERAF finansējuma sadalījumu pa gadiem. Atbalsta intensitāte no ERAF ir 100 procenti no kopējām attiecināmajām projekta izmaksām. Finansēšanas plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi (7.pielikumā).

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattieci-nāmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Publiskās izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | publiskās attiecināmās izmaksas | privātās attiecināmās izmaksas | ERAF finansējums | pārējais finansējums |
|  |  |  |  |  |  |  | attiecināmais valsts budžeta finansējums | valsts budžeta dotācija pašvaldībām | attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums | cits publiskais finansējums |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9= 8/3 | 10 | % 11= 10/3 | 12 | % 13= 12/3 | 14 | % 15= 14/3 |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n/a | n/a |  |  |  |  |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām apakšaktivitātes ietvaros neplāno (28.07.2009. MK noteikumi Nr.840 "Noteikumi par kritērijiem un kārtību valsts budžeta dotācijas piešķiršanai pašvaldībām un plānošanas reģioniem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai").

Maksimālās projektu ERAF finansējuma vērtības katram potenciālajam projektam ir norādītas MK noteikumu Nr.899 1.pielikumā.

Kolonnām Kopējās izmaksas,	Kopējās attiecināmās izmaksas jāsakrīt ar naudas plūsmas prognozē plānotajām līgumu kopējām izmaksām (ieskaitot arī PVN).

7.2. Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns

Parādīt tabulā projekta budžeta sadalījumu pa izmaksu pozīcijām, plānotajiem līgumiem, kur izmaksu sīkākā vienība ir paredzamā līgumcena. Ja projekta izmaksās iekļautas publicitātes pasākumu attiecināmās izmaksas, norādīt ar piezīmi, kurā pozīcijā (līgumā) tās ir iekļautas.

Nosacījumus izmaksu attiecināmībai, kā arī attiecināmības perioda sākuma datuma noteikšanas kārtību skatīt MK noteikumu Nr.899 8.-12. punktu.

Maksimālās projektu ES finansējuma vērtības ir norādītas MK noteikumu Nr.899 1.pielikumā.

Finanšu rezerve no projekta būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5% (MK noteikumu Nr.899 12.punkts).

PVN ir attiecināmas izmaksas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta (MK noteikumu Nr.899 8.7. punkts).

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums* | Daudzums | Kopējā summa | Izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL | % | attiecināmās | neattiecināmās 1 |
| 1. | Būvdarbu izmaksas |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Līgums Nr.1 - <nosaukums> |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pakalpojumu izmaksas |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Autoruzraudzības līgums |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pārējās attiecināmās izmaksas kopā |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Sagatavošanas izmaksas |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ tai skaitā finanšu rezerve no projekta būvdarbu attiecināmajām izmaksām līdz 5% |  |  | 100% |  |  |

* Izmaksu pozīcijas norāda saskaņā ar normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajām attiecināmo izmaksu pozīcijām

Piezīme: 1 - Neattiecināmās izmaksas, saskaņā ar MK noteikumu 899 57.punktu drīkst plānot tikai 1.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem. Gadījumā, ja 2.projektu iesniegumu atlases kārtas projekta ietvaros veidojas izmaksas, kas pārsniedz MK noteikumu Nr.899 8.punktā noteiktos ierobežojumus izmaksu attiecināmībai (MK noteikumu 57.1.punkts) šādas izmaksas projektā neiekļauj, bet tās sedz finansējuma saņēmējs no saviem līdzekļiem ārpus projekta. Ja šādas izmaksas veidojušās projekta sagatavošanas līgumu (vai citu līgumu, kas noslēgti pirms projekta iesnieguma iesniegšanas) ietvaros, nepieciešams par to sniegt informāciju arī projekta iesniegumā un nodrošināt šo izmaksu nodalīšanu iesniedzot maksājumu pieprasījumus.

7.3. Izmaksu efektivitātes analīzes galvenie secinājumi (<līdz 2000 raksta zīmēm>):

Lūdzam 7.3. punktā sniegto secinājumu iegūšanai izmantotos pieņēmumus, aprēķinus un skaidrojumus pievienot projekta iesnieguma pielikumā, ja to nav iespējams vai nav lietderīgi pilnā apjomā iekļaut iesnieguma veidlapas atbilstošajās sadaļās.

!!! Gadījumā, ja tiek plānoti pasākumi, kuru iekļaušana projektā ir iespējama vēlākā termiņā veicot projekta grozījumus saskaņā ar MK noteikumu Nr. 899 51.1 punktu,  šajā sadaļā (pie d) apakšpunkta) jāsniedz atsauce par plānotajiem papildus pasākumiem, norādot arī kopējo prognozēto ietekmi, tomēr skaidri nodalot kā papildus ietekmes no aktivitātēm ārpus projekta.

Ietver vismaz šādu informāciju:

a) Sniedz informāciju par projekta iespējamo ekonomisko ietekmi uz projekta īstenošanas teritoriju, ja iespējams izsaka to kvantitatīvi;

apraksta, kādas ekonomiskās pārmaiņas sagaidāmas projekta īstenošanas rezultātā, piemēram, samazinās zaudējumi plūdu dēļ vai regulāri ieguldījumi plūdu seku novēršanā

b) Sniedz informāciju par metodēm, kuras tika izmantotas, vērtējot plānoto pasākumu ietekmi uz plūdu draudu samazināšanu;

apraksta, kādas teorētiskās vai praktiskās metodes tika izmantotas, vērtējot pasākumu efektivitāti. Piemēram, sniedz atsauci uz kādu metodisko materiālu vai pētījumu.

!!! Gadījumā, ja pasākumu ietekmes novērtējumam veikti konkrēti pētījumi, vēlams  pievienot šo dokumentāciju iesnieguma pielikumā. Gadījumā, ja projektā iekļauta jaunu objektu izbūve saskaņā ar MK noteikumu 899 7.3.punktu, pamatojošā dokumentācija (izpētes materiāli, kas attiecas uz hidroloģiskajiem un hidrauliskajiem aprēķiniem) jāpievieno obligāti.

c) Sniedz informāciju par projektā ietverto aktivitāšu izmaksu noteikšanas principiem un metodēm, kā arī izmaksu noteikšanā izmantoto informāciju un pieņēmumus;

apraksta, kā tika noteiktas plānotās izmaksas, piemēram, vērtējot līdzīgas būves Latvijā vai ārvalstīs, izmaksu katalogus, cenu aptaujas utt.

d) Sniedz informāciju par citiem plānotajiem pasākumiem, kuri ir saistīti ar projektu un var atstāt ietekmi uz pretplūdu pasākumiem kopā;

apraksta iespējamus papildus ieguldījumus vai citviet īstenojamos projektus, kuriem var būt ietekme (vēlams pozitīva vai neitrāla) uz projekta rezultātu iznākumiem

e) Sniedz informāciju par tālāko projektā rezultātā uzbūvēto vai rekonstruēto objektu uzturēšanu (izmaksas un to sedzējs) (jāsakrīt ar projekta iesnieguma 3.4.punktā norādīto pamatinformāciju par projekta sasniegto rezultātu uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas) .

7.3.1. Projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) attiecībā pret projekta sākotnējām kopējām izmaksām (lati)):

Šajā punktā norādītā informācija tiek izmantota, lai projekta iesniegumu izvērtētu atbilstoši MK noteikumu Nr.899 3.pielikuma 5.kritērijam

Gadījumā, ja projektā iekļauti objekti ar atšķirīgu kalpošanas laiku, nepieciešams norādīt plānoto kalpošanas laiku un sākotnējās izmaksas par šiem objektiem atsevišķi.

| Infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks (gadi) | Sākotnējās kopējās izmaksas (lati) | Projekta izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs |
| --- | --- | --- |
| A | B | C=A/B |
| Piemēram: 20 | 300 | 0,066666 |

7.3.2. Izvērtētie projekta īstenošanas riski:

Sniegt informāciju par iespējamo projekta īstenošanas risku izvērtējumu, tajā skaitā: - izmaksu pieauguma riska izvērtējumu (izmaksas var pieaugt), - par zemes īpašumu statusu jautājumiem (vai ir iespējamas kādas izmaiņas), - finansējuma saņēmēja administratīvo kapacitāti (vai ir iespējamas kādas izmaiņas), - metožu nepilnīgums (kāds risks pastāv, ka ir izvēlēts nepamatots vai mazefektīvs tehniskais risinājums). Sniegt informāciju par izstrādāto pasākumu plānu identificēto risku novēršanai vai samazināšanai. Šajā punktā norādītajai informācijai jābūt pietiekamai, lai projekta iesniegumu izvērtētu atbilstoši MK noteikumuNr.899 3.pielikuma 3.kritērijam. Informāciju ierosinām strukturēt šādi: Nr.p.k. Identificētais risks (apraksts) Pasākumi riska mazināšanai

7.3.3 . Izvērtētie alternatīvie risinājumi:

Šajā punktā norādītajai informācijai jābūt pietiekamai, lai projekta iesniegumu izvērtētu atbilstoši MK noteikumu Nr.899 3.pielikuma 4.kritērijam. Jāņem vērā, ka minimāli nepieciešamo punktu skaitu iespējams iegūt veicot alternatīvu analīzi arī tikai vienam no analīzes parametriem (finanšu vai tehniskajam), taču augstāks punktu skaits tiek sasniegts, ja analīze pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem (finanšu aprēķiniem). Jebkurā gadījumā ir jāsniedz apraksts par veikto alternatīvu analīzi, kas, vēlams, pamatota ar skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli. Jānorāda konkrēta atsauce uz dokumentāciju pielikumā, kur izskatīti konkrētās problēmas alternatīvie risinājumi un veikti detalizēti aprēķini (ja tāda pieejama). Katrai 2.4.punktā norādītajai risināmajai problēmai jānorāda izmantotie pieņēmumi un alternatīvie risinājumi. Tie var būt saistīti arī ar atšķirīgu projekta mērķi - panākt, ka projekta teritorija applūst ne biežāk kā vienu reizi noteiktā laika periodā (20, 50 vai 100 gados), kā arī ietvert dažādus tehniskos risinājumus viena un tā paša mērķa sasniegšanai. Jāpamato optimālā risinājuma izvēle un jāpamato, kā izvēlētais risinājums visefektīvāk spēs risināt konkrēto problēmu. Kā minimums dažādu risinājumu izskatīšanai ir pieļaujams izvēlētā risinājuma salīdzinājums ar inerces scenāriju - inerces scenārijā (ja investīcijas netiek ieguldītas) modelē naudas plūsmas iespējamo plūdu novēršanai, plūdu nodarīto zaudējumu kompensācijām. Investīciju scenārija ietvaros izskata plūdu riska mazināšanas alternatīvos risinājumus (dažādas metodes, tehnoloģijas, to izmaksas).

8. sadaļa - Apliecinājums

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums.

Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka iesniedzējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums.

Es, apakšā parakstījies (-usies),

| projekta iesniedzēja | Jāsakrīt ar titullapā un iesnieguma 1.1.1. punktā norādīto |
| --- | --- |
|  | projekta iesniedzēja nosaukums |
| atbildīgā amatpersona, | Jāsakrīt ar iesnieguma 1.1.5. punktā norādīto atbildīgo personu |
|  | vārds, uzvārds |
|  | Atbilstoši 1.1.5. punktā norādītajam un tam jābūt projekta iesniedzēja atbildīgajai personai (vēlams institūcijas vadītājam) vai atbilstoši pilnvarotai personai |
|  | amata nosaukums |
| apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, | nedrīkst būt vēlāk par uzaicinājumā norādīto projektu iesniegumu iesniegšanas datumu |
|  | dd/mm/gggg |

- projekta iesniedzējs nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

- projekta iesniedzējam ir tiesības veikt būvdarbus zemesgabalos, kur projekta ietvaros paredzēti būvdarbi;

- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

- projekts netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem, un projekta ietvaros plānotās darbības nepārklājas ar darbībām, kas tiek finansētas citu Eiropas Savienības fondu aktivitāšu un citu finanšu instrumentu ietvaros;

- projekta apstiprinājuma gadījumā tieši šis projekta iesniegums netiks iesniegts finansēšanai vai līdzfinansēšanai no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

- projekta īstenošanas gaitā tiks ievēroti nediskriminācijas principi dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, seksuālās orientācijas, vecuma dēļ un tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas dažādām sabiedrības grupām;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (kārtējam gadam un plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstāk minēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā nodrošināšu finansējumu no saviem līdzekļiem.

Apliecinu, ka rekonstruējamā infrastruktūra ir projekta iesniedzēja īpašumā (ja projekts neparedz esošo būvju rekonstrukciju, šo punktu svītro).

| Paraksts: |  |
| --- | --- |
| Datums: |  |
|  | dd/mm/gggg |
| Zīmoga vieta |

Dokumenta rekvizītu „paraksts”, „datums”, „zīmogs” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

# Pielikumi

      - Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā

- Ekspertīzes atzinums par būves tehnisko stāvokli un atbilstību normatīvo aktu prasībām

- Būvdarbu tāme

- Pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

- Pašvaldības (kurā plānots veikt būvdarbus) apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam

- Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

- Projekta naudas plūsmas prognoze

Papildus pielikumi - Projekta iesnieguma 7.3.punktā izmantotie pieņēmumi, aprēķini un skaidrojumi, vai cita projekta pamatojošā dokumentācija (pievieno ja nepieciešams saskaņā ar vadlīnijās sniegtajiem skaidrojumiem)

1.pielikums

Projekta kartogrāfiskais materiāls atbilstošā mērogā, kas nodrošina informāciju par projekta aktivitāšu izvietojumu projekta īstenošanas teritorijā un to ietekmi uz dabas objektiem apkārtējā teritorijā

Kartogrāfiskajam materiālam jāsniedz sekojoša informācija:

- Plūdu apdraudētā teritorija pirms projekta un pēc projekta ar iezīmētu zemes izmantošanas veidu un apbūvi;

- Esošās infrastruktūras un projekta aktivitāšu izvietojums projekta teritorijā (norādot aktivitātes numuru un pievienojot apzīmējumu atšifrējumu). Ja tiek izmantots projekta pamatojošās dokumentācijas ietvaros sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kurā projekta attēlojums ir atbilstošs, bet atšķiras projekta aktivitāšu apzīmējumi, nav nepieciešams obligāti sagatavot jaunu kartogrāfisko materiālu, taču nepieciešams pievienot skaidrojumu, kādi projekta komponenšu kodi atbilst projekta aktivitātes numuram;

- Projekta teritorijā esošās Natura 2000 teritorijas, citi nozīmīgi dabas objekti.

2.pielikums

Ekspertīzes atzinums par būves tehnisko stāvokli un atbilstību normatīvo aktu prasībām

Šis pielikums jāpievieno, ja projektā paredzēta esošo būvju rekonstrukcija. Savukārt, ja rekonstrukcija netiek paredzēta, pielikuma vietā jāpievieno atbilstošs skaidrojums.

Būvei vai būvprojektam ir veikta profesionāla pārbaude un ir sniegts pamatots atzinums par būves tehnisko stāvokli vai būvprojekta atbilstību normatīvo aktu prasībām un tehnisko noteikumu prasībām.

3.pielikums

Būvdarbu tāme

Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota piemērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” un grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem, to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai:

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.

Tāmes detalizācijai jānodrošina iespēja izvērtēt projekta paredzamās izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.899 3.pielikuma kritērijam Nr. 16.

Tāmē norāda visu 2.8. punktā sasniedzamo rezultātu izmaksas pa pozīcijām (objektiem)

ERAF projekta būvdarbu tāme

<Līguma (aktivitātes) Nr. un nosaukums>1

| Nr.p.k | Objekta nosaukums | Pozīcijas izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | < objekts2> |  |
| 2. | < objekts> |  |
| 3. | < objekts> |  |
| ... | ... |  |
| Kopā |  |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3 |  |
| Finanšu rezerve (līdz 5% no būvdarbu attiecināmajām izmaksām) 4 |  |
| Izmaksas, bez PVN |  |
| PVN (22%) |  |
| Izmaksas, ar PVN |  |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (t.sk. PVN): |  |
| Būvuzraudzība |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |
| Izpētes un projektēšanas darbi5, tai skaitā: |  |
| Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros6 (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā) |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3 |  |

1 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.7.punktā lietotajam aktivitātes (kas vēlams tiek izdalīta paredzamā līguma līmenī) numuram un nosaukumam.

2 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.punktā lietotajiem projekta sasniedzamo rezultātu nosaukumiem.

³ - norāda tikai tad, ja būvdarbu (pakalpojumu) izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.

4 - šo izmaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 5% no projekta kopējām būvdarbu līgumu attiecināmām izmaksām, līdz ar to teorētiski var būt atšķirīgi % dažādu līgumu ietvaros.

5 - šajā pozīcijā nenorāda izmaksas tehnisko specifikāciju (tai skaitā pasūtītāja prasību) sagatavošanai tehniskā projekta un skiču projekta izstrādei. Vienlaikus, būvprojekta izstrāde var ietvert projektēšanas darbus un tam nepieciešamās tehniskās izpētes neatkarīgi no tā, vai šie darbi tiek veikti būvdarbu iepirkuma dokumentācijas izstrādes laikā, tehniskā projekta izstrādes līguma ietvaros vai būvdarbu līguma ietvaros. Lai izmaksas par darbiem, kas veiktas pirms tehniskā projekta izstrādes, tiktu atzītas par attiecināmām izmaksām, finansējuma saņēmējam ir jāvar pierādīt, ka izstrādātā dokumentācija ir tehniskā projekta sastāvdaļa.

6 - šīs izmaksas projekta iesniegumā tiek ieskaitītas attiecīgā būvdarbu līguma izmaksās.

4.pielikums

Pašvaldības lēmums par projekta līdzfinansējuma nodrošināšanu

Tā kā 3.4.1.5.1. apakšaktivitātes otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros ERAF projekta attiecināmās izmaksas finansē 100% apmērā, tad šajā situācijā jāpievieno lēmums, kas apliecina, ka pašvaldība (finansējuma saņēmējs) nodrošinās finansējumu projekta izmaksu pieauguma gadījumā vai MK noteikumu 899 57.1. punktā minētajā gadījumā.

5.pielikums

Pašvaldības (kurā plānots veikt būvdarbus) apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detaļplānojumam

Lai veiktu jebkura veida būvniecību, tai ir jāatbilst attiecīgas pašvaldības teritorijas plānojumam, detālplānojumam un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem (Būvniecības likuma 3.panta pirmā daļa).

Pašvaldības apliecinājumā jāietver:

1) pilsētas (novada) domes /pašvaldības nosaukums;

2) projekta iesniedzēja nosaukums;

3) projekta nosaukums;

4) teritorijas plānojuma/detālplāna pilns nosaukums un datums, kad tas stājies spēkā.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas (novada) domes /pašvaldības nosaukums] apliecina, ka …………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtais projekts …………………………………… [iesniegtā projekta nosaukums]

atbilst spēkā esošajam …………………………………… [pilsētas (novada) domes /pašvaldības nosaukums] teritorijas plānojumam/detālplānam, kas apstiprināts ……. gada ………[datums/mēnesis].

Apliecinājumu paraksta domes/pašvaldības priekšsēdētājs.

Parasti šādu apliecinājumu, izskatot būvniecības ieceri vai iesniegto būvprojektu 30 dienu laikā pēc būvniecības iesnieguma – uzskaites kartes reģistrācijas dienas izsniedz būvvalde, un balstoties uz to pašvaldība var sagatavot šādu apliecinājumu.

Saskaņā ar likumu:

Ja attiecīgās pašvaldības teritorijā nav apstiprināts teritoriālplānojums vai detālplānojums, tad pašvaldībai, pirms tā pieņem lēmumu par būvniecību, jānodrošina paredzētās būvniecības publiska apspriešana (Būvniecības likuma 12.pants). Pašvaldībai, iesniedzot projekta iesniegumu, ir jāievēro būvniecību reglamentējošie normatīvie akti. Bez attiecīgās teritorijas teritoriālplānojumam vai detālplānojumam pastāv risks projekta realizācijai, kā arī var ieilgt projekta realizācijas termiņi.

Projekta iesniegumus var iesniegt, klāt pievienojot apstiprinātas pašvaldību lēmumu kopijas par teritoriālplānojuma vai detālplānojuma apstiprināšanu, ja šādas lēmuma kopijas nav, tad pašvaldībai ir jāiesniedz apliecinājums, ka projekta realizācijas gaitā tiks paredzēta būvniecības publiskā apspriešana atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

6.pielikums

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu

Atbilstoši veidlapas 6.sadaļā norādītajai informācijai projekta iesniegumam ir jāpievieno attiecīgā dokumenta kopija.

Gadījumā, ja atbilstoši iesnieguma 6.1. sadaļā norādītajai informācijai, projekta aktivitātēm netiek piemērots ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, pielikumā jāpievieno atbilstoša RVP skaidrojuma/atzinuma kopija.

7.pielikums

Projekta naudas plūsmas prognoze,

Naudas plūsmas tabulas detalizācijas pakāpei jānodrošina projekta iesnieguma izvērtēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.899 3.pielikuma 17. kritērijam: „Projekta naudas plūsmas prognoze parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi, atbilst plānotajam laika grafikam un atbilst projekta finanšu plānam”.

Projekta iesniedzējs var izmantot jebkādu formu naudas plūsmas prognozes izstrādei, tomēr, ierosinām izmantot pielikumā pievienoto (VARAM mājas lapā) naudas plūsmas piemēru, kas ir saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 1041.

Lūdzam ievērot šādas Ministru kabineta 09.11.2010. MK noteikumu Nr.1041 "Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība" prasības un pieņēmumus naudas plūsmas prognozes sastādīšanā:

- Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka maksājumu kārtības plānošanai ir jāizmanto MK noteikumu Nr.1041 24. vai 25. punktā paredzētā kārtība.

- Gadījumā, ja projekta iesniegumā sagatavojot naudas plūsmu tiek paredzēts projektam piemērot 25.p.kārtību, līguma slēgšana un projekta īstenošana ir atkarīga no tā, vai atbildīgajai iestādei ir pieejami finanšu resursi. Apakšaktivitātes 3.4.1.5.1. ietvaros iesakām plānot naudas plūsmu, piemērojot 25.punktu, ņemot vērā, ka valsts budžetā tiek prognozēts pietiekams finanšu līdzekļu apjoms, lai nodrošinātu avansa maksājumu un iesniegtos maksājumu pieprasījumu apmaksu un šī punkta piemērošanas gadījumā finansējuma saņēmējam nav jāparedz tik lieli finanšu līdzekļi projekta naudas plūsmas nodrošināšanai, jo iesniegti maksājumu pieprasījumi tiek atmaksāti 2 mēnešu laikā (reāli atmaksas periods var atšķirties atkarībā no iesniegto dokumentu kvalitātes).

- Projekta izdevumu plānošanā piemērojot MK noteikumu Nr.1041 24.p. (pašfinansēšanas shēma) nosacījumus, projekta iesniedzējs var paredzēt avansa maksājumu, bet iesniegto apmaksāto rēķinu atmaksas tiek veiktas tikai pēc līdzekļu saņemšanas no EK, t.i. ne ātrāk kā pēc 4-6 mēnešiem. Ja finansējuma saņēmējam ir pieejami finanšu līdzekļi, plānojot projektu šādā veidā ir iespējams nodrošināt, ka iesnieguma apstiprināšanas gadījumā būs iespējams uzreiz noslēgt līgumu par projekta īstenošanu un īstenot projektu.

Pašfinansēšanas shēma (MK not. Nr.1041 24.p).

Apmaksātie rēķini tiek apkopoti maksājuma pieprasījumā, kuru iesniedz VARAM. VARAM skata maksājuma pieprasījumu līdz 20 darbdienām un iesniedz to Valsts kasē. Mēneša robežās (līdz nākamā mēneša desmitajam datumam par izdevumiem, kas ir veikti līdz iepriekšējā mēneša beigām) iesniegtos maksājuma pieprasījumus iesniedz Valsts kasē kā deklarējamās izmaksas (ar izdevumu deklarāciju). Valsts kase apkopo tos visā valstī un iesniedz EK, kura skatās tos līdz 45 dienām. Kopējais laiks – 4-6 mēneši.

- Paredzot avansu (abu finanšu shēmu gadījumā), tā apjoms ir atkarīgs no summas, ko finansējuma saņēmējs varēs iesniegt atbildīgajā iestādē kā starpmaksājumus sešu mēnešu laikā pēc avansa maksājuma saņemšanas.

Naudas plūsmas sagatavošanā lūdzam ņemt vērā šādus svarīgākos nosacījumus:

- vienmēr sākumā tiek plānoti izdevumi līgumu ietvaros; izmaksām līgumu ietvaros ir jābūt atbilstošām projekta budžeta kopsavilkumā norādītajām līgumu izmaksām.

  - ņemot vērā atšķirīgo būvdarbu intensitāti vasaras un ziemas sezonā, izdevumi būvdarbu līgumos ziemas periodā ir zemāki nekā vasaras periodā;

  - projektēšanas fāzē izdevumu apjoms ir ievērojami mazāks nekā būvdarbu veikšanas fāzē;

  - finanšu rezervi plāno būvdarbu līgumu ietvaros, nenorādot kā atsevišķu pozīciju naudas plūsmā.

  - iepirkuma līgumu ietvaros maksājumu skaitu (periodiskumu) nosaka projekta iesniedzējs; iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.

- pēc tam aizpilda budžeta sadaļu (pieejamais finansējums attiecināmajiem izdevumiem) – pieejamo resursu kopsummai jāsakrīt ar attiecināmo izdevumu summu. Ja nesakrīt, tad tas nozīmē, ka naudas nepietiek līgumu apmaksai (nedrīkst atstāt – jāplāno papildu finansējums) vai ir par daudz (var būt). Naudas plūsmas prognozei ir jābūt pozitīvai visā projekta ieviešanas laikā.

- atbilstoši plāno finansējumu neattiecināmajiem izdevumiem (pieļaujams tikai 1.projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem), kopējai izdevumu bilancei ir jābūt pozitīvai.

- plānojot ES fondu atmaksas jāievēro MK not. Nr.1041 atmaksas termiņi:

  - saskaņā ar 24.punktu atmaksas 4-6 mēnešu laikā;

  - saskaņā ar 25.punktu atmaksas 2 mēnešu laikā.

- ES fondu atmaksas pieprasījumus projekta iesniedzējs var plānot reizi mēnesī

- ES fondu noslēguma maksājumam jābūt ne mazāk kā 10% no apstiprinātā ES fonda līdzfinansējuma.

- naudas plūsmas prognozē plānoto finansējumu pa gadiem tālāk atbilstoši norāda finansēšanas plānā

# Papildus pielikumi

# Projekta iesnieguma 7.3.punktā izmantotie pieņēmumi, aprēķini un skaidrojumi vai cita projekta pamatojošā dokumentācija

# Papildus pielikumus pievieno, ja nepieciešams sniegt papildus vai detalizētāku informāciju, saskaņā ar vadlīnijās atsevišķas sadaļās niegtajiem ieteikumiem.

# Kā atsevišķu pielikumu vēlams iekļaut projekta pamatojošo dokumentāciju, kas iekļauj finanšu sadaļas aizpildīšanai nepieciešamos datus, aprēķinus un rezultātu aprakstu. Aprēķini jāveic atbilstoši MK noteikumos Nr.899 ietvertajiem nosacījumiem.

# Jāiekļauj aprēķini un informācija vismaz par sekojošiem jautājumiem:

- teorētiskās vai praktiskās metodes, kas tika izmantotas, vērtējot pasākumu efektivitāti;

# plānoto izmaksu aprēķins, izmantoto vienību cenu noteikšana;

- projekta izraisīto ietekmju ekonomiskais novērtējums;

# papildus ieguldījumu vai citviet īstenojamo projektu ietekme uz projekta rezultātu;

# projektā rezultātā uzbūvēto vai rekonstruēto objektu uzturēšanas izmaksas un finansējuma avoti;

# projekta īstenošanas risku izvērtējums;

# alternatīvu analīze, tai skaitā visi izskatītie iespējamie risinājumi.

# !!! Gadījumā, ja projektā iekļauta jaunu objektu izbūve saskaņā ar MK noteikumu 899 7.3.punktu, pamatojošā dokumentācija (izpētes materiāli, kas attiecas uz hidroloģiskajiem un hidrauliskajiem aprēķiniem) pielikumā jāpievieno obligāti.

# Footnotes

http://www.likumi.lv/doc.php?id=195986