4.pielikums

Ministru kabineta

2008.gada  30.septembra

noteikumiem Nr. 817

Projektu iesniegumu vērtēšanas veidlapas paraugs

| Nr. p.k. | Kritērijs |  | Vērtējums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. KVALITĀTES KRITĒRIJI |  |  | Vērtējums punktos |  |
| 1. | Gatavība projektā plānoto aktivitāšu uzsākšanai: |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 1.1. | projekts nav gatavs uzsākšanai (veicamo būvdarbu saraksts nav sagatavots vai sagatavots nekvalitatīvi) |  | 0 |  |
| 1.2. | projektam ir zema gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, iepirkuma dokumentācija nav sagatavota) |  | 1 |  |
| 1.3. | projektam ir vidēja gatavība uzsākšanai (ir sagatavots un pamatots veicamo būvdarbu saraksts, sagatavota iepirkuma dokumentācija būvprojekta izstrādei) |  | 2 |  |
| 1.4. | projektam ir augsta gatavība uzsākšanai (izstrādāts būvdarbu tehniskais projekts, sagatavotas tehniskās specifikācijas iepirkumam) |  | 3 |  |
| 2. | Projekta īstenošanas risku izvērtējums, tai skaitā ņemts vērā iespējamais izmaksu pieaugums: |  |  | Jāiegūst vismaz 2 punkti |
| 2.1. | projekta iesniegumā nav veikts iespējamo risku izvērtējums |  | 0 |  |
| 2.2. | projekta iesniegumā iespējamo risku izvērtējums veikts nepilnīgi, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai nav izstrādāts vai izstrādāts nepilnīgi |  | 1 |  |
| 2.3. | projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai izstrādāts nepilnīgi |  | 2 |  |
| 2.4. | projekta iesniegumā ir veikts kvalitatīvs iespējamo risku izvērtējums, izstrādāts pamatots pasākumu plāns identificēto risku novēršanai vai samazināšanai |  | 3 |  |
| 3. | Projekta iesniegumā ir izanalizētas iespējamās alternatīvas un veikta projekta ekonomiskā analīze: |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 3.1. | nav veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze |  | 0 |  |
| 3.2. | analīze veikta tikai vienam no parametriem (tikai alternatīvu analīze vai tikai ekonomiskā analīze) |  | 1 |  |
| 3.3. | ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas balstās uz skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli |  | 2 |  |
| 3.4. | ir veikta alternatīvu analīze un projekta ekonomiskā analīze, kas balstās uz skaitliskiem aprēķiniem un pamato piedāvātās alternatīvas izvēli, kā arī izvēlētajai alternatīvai ir viszemākās izmaksas |  | 3 |  |
| 4. | Ieguldījumu ilgtspējas novērtējums – sasniedzamo rezultātu un tehnoloģiju novērtējums. Turpmākās investīcijas (atskaitot uzturēšanas izdevumus), kas būtu nepieciešamas, lai objekti atbilstu vides prasībām pēc projekta īstenošanas: |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 4.1. | turpmāko izmaksu novērtējums nav veikts |  | 0 |  |
| 4.2. | turpmākās izmaksas veidos 15 procentus vai vairāk no projekta attiecināmo izdevumu summas |  | 1 |  |
| 4.3. | turpmākās izmaksas veidos mazāk nekā 15 procentus no projekta attiecināmo izdevumu summas |  | 3 |  |
| 4.4. | nebūs nepieciešamas |  | 5 |  |
| 5. | Seku analīze, ja projekts netiktu ieviests: |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 5.1. | seku analīze nav veikta |  | 0 |  |
| 5.2. | risku izvērtējums ir veikts nepilnīgi |  | 1 |  |
| 5.3. | ir veikts kvalitatīvs risku izvērtējums, nav sniegta informācija par seku finansiālo novērtējumu |  | 2 |  |
| 5.4. | ir veikts kvalitatīvs iespējamo seku ilgtermiņa izvērtējums, kas ir pamatots ar kompetento iestāžu vai organizāciju atzinumiem un pētījumiem, ir sniegta informācija par seku finansiālo novērtējumu |  | 3 |  |
| 1.1. Kritēriji par horizontālajām prioritātēm |  | Vērtējums punktos |  |  |
| 6. | Projektā paredzēts izmantot uz ilgtspējīgu attīstību vērstu tehnoloģiju, kas: |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 6.1. | ierobežo piesārņojuma izplatību, bet nelikvidē piesārņojuma avotu | 1 |  |  |
| 6.2. | likvidē piesārņojuma avotu, bet nenodrošina piesārņojuma areāla attīrīšanu | 2 |  |  |
| 6.3. | likvidē piesārņojuma avotu un daļēji nodrošina piesārņojuma areāla attīrīšanu | 3 |  |  |
| 7. | Piesārņotās vietas sanācija ir nozīmīga reģiona turpmākās attīstības kontekstā (teritorijas līdzsvarota attīstība): |  |  | Jāiegūst vismaz 1 punkts |
| 7.1. | minimizēts vides piesārņojums un draudi iedzīvotāju veselībai – teritoriju nav paredzēts iekļaut saimnieciskajā apritē | 1 |  |  |
| 7.2. | teritorijas sanācija nodrošina tās tālāku izmantošanu ekonomiskajām aktivitātēm | 2 |  |  |
| 7.3. | teritorijas sanācija nodrošina tās neierobežotu turpmāku izmantošanu | 3 |  |  |
| 2. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI |  |  |  |  |
| 2.1. Projekta atbilstības kritēriji |  | Jā/Nē |  |  |
| 8. | Piesārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz noteiktos kritiskos robežlielumus |  |  | N |
| 9. | Paredzēts, ka projekta īstenošana samazinās piesārņojuma izplatību un tā ietekmi uz pazemes ūdeņu, upju baseinu vai Baltijas jūras ūdens kvalitāti |  |  | N |
| 10. | Projektu paredzēts īstenot vēsturiski piesārņotā vietā, kas reģistrēta Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā |  |  | N |
| 11. | Projektu paredzēts īstenot vēsturiski piesārņotā vietā, kas saskaņā ar reģistra datiem atzīta par piesārņotu vietu |  |  | N |
| 12. | Projektu paredzēts īstenot vēsturiski piesārņotā vietā, kur nevar piemērot principu "piesārņotājs maksā", jo struktūra, kas ir atbildīga par piesārņojuma radīšanu, valstī vairs nepastāv, kā arī nav tieša tās saistību un pienākumu pārņēmēja |  |  | N |
| 13. | Projekta iesniegums atbilst aktivitātes: |  |  |  |
| 13.1. | mērķim – panākt augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanu, atjaunot un uzlabot vides kvalitāti piesārņotajās vietās, kā arī novērst iedzīvotāju veselības apdraudējumu |  |  | N |
| 13.2. | atbalstāmajām darbībām (piesārņojuma avota likvidācija; piesārņotā areāla sanācija; sanācijas procesā izņemtā piesārņojuma utilizācija) |  |  | N |
| 13.3. | attiecināmajām izmaksām |  |  | P |
| 13.4. | neattiecināmajām izmaksām |  |  | P |
| 14. | Projekta iesniegumā projekta apraksts sniedz nepieciešamo informāciju par veicamajām darbībām: |  |  | N |
| 14.1. | sniegts veicamo darbību tehniskais raksturojums |  |  |  |
| 14.2. | norādīti rezultāta un iznākuma rādītāji, un tie atbilst aktivitātes mērķim |  |  |  |
| 14.3. | sniegts veicamo darbību izvietojums projekta teritorijā |  |  |  |
| 14.4. | sniegti veicamo darbību ekonomiskie ieguvumi |  |  |  |
| 14.5. | sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi |  |  |  |
| 14.6. | sniegti veicamo darbību kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguldījumi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu pamatprasību ievērošanā |  |  |  |
| 14.7. | aprakstīts principa "piesārņotājs maksā" neievērošanas pamatojums |  |  |  |
| 15. | Projekta laika grafiks atbilst plānotajām aktivitātēm |  |  | P |
| 16. | Iesniegumā sniegtā informācija apliecina, ka projekta iesniedzējs nodrošinās projekta rezultātu ilgtspējību: |  |  | N |
| 16.1. | ir atbilstoša institucionālā struktūra |  |  |  |
| 16.2. | ir atbilstoši plānotas pēcsanācijas monitoringa izmaksas |  |  |  |
| 16.3. | ir vai būs pieejams personāls, lai nodrošinātu pēcsanācijas monitoringu |  |  |  |
| 17. | Projekta iesniegumā norādītie būvdarbu un aprīkojuma piegādes rādītāji atbilst projekta aprakstam un ietver galvenos darbus, kas raksturo izvirzīto mērķu sasniegšanu |  |  | N |
| 18. | Projekta finanšu analīze veikta saskaņā ar atbilstošo noteikumu nosacījumiem |  |  | N |
| 19. | Pieprasītā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalsta intensitāte nepārsniedz 70 procentu no projekta attiecināmajām izmaksām |  |  | N |
| 20. | Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir pamatotas: |  |  | N |
| 20.1. | ietver visas projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksu pozīcijas |  |  |  |
| 20.2. | atbilst iesniegtajai būvdarbu tāmei, kas izstrādāta saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību |  |  |  |
| 20.3. | ir samērīgas un pamatotas, skaidri norādīti pieņēmumi |  |  |  |
| 20.4. | ir tieši nepieciešamas projekta īstenošanai |  |  |  |
| 20.5. | noteiktas, ņemot vērā prognozētās tirgus cenas projekta īstenošanas laikā, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes datiem projekta iesnieguma iesniegšanas dienā vai projekta iesniedzēja veikto tirgus pētījumu |  |  |  |
| 21. | Projekta naudas plūsmas prognoze ir pamatota: |  |  | P |
| 21.1. | parāda gan finansējuma pieprasījumu, gan izmaksu prognozi |  |  |  |
| 21.2. | atbilst plānotajam laika grafikam |  |  |  |
| 21.3. | atbilst iepirkumu plānam un līguma specifikai |  |  |  |
| 21.4. | atbilst projekta finanšu plānam |  |  |  |
| 21.5. | atbilst Eiropas Savienības fondu projektu maksājumu veikšanas nosacījumiem |  |  |  |
| 22. | Projekta indikatīvais iepirkuma plāns ir pamatots: |  |  | P |
| 22.1. | aptver visas projektā paredzētās darbības un pakalpojumus, kā arī norāda to izmaksas |  |  |  |
| 22.2. | darbu sadalījums līgumos ir pamatots (atbilst darbu apjomam un specifikācijai) |  |  |  |
| 22.3. | līgumu ieviešanas laika grafiks ir pamatots, atbilst publisko iepirkumu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem attiecībā uz izvēlēto iepirkuma metodi |  |  |  |
| 22.4. | līgumu izpildes termiņi, tai skaitā iepirkumu procedūra, atbilst normatīvajiem aktiem un projekta laika grafikam |  |  |  |
| 23. | Projekta iesniegumā atspoguļotā plānotā projekta ieviešanas struktūrshēma un plānotie cilvēkresursi nodrošina normatīvajos aktos noteiktās finansējuma saņēmēja funkcijas: |  |  | P |
| 23.1. | projekta administratīvo vadību (piemēram, iepirkums, līgumu administrācija, lietvedība) |  |  |  |
| 23.2. | projekta finanšu vadību (piemēram, grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaude un veikšana, finanšu plānošana) |  |  |  |
| 23.3. | projekta tehnisko vadību (piemēram, saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darbu progresa atskaišu un pārskatu sagatavošana) |  |  |  |
| 24. | Projektā plānotie publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumi atbilst normatīvajiem aktiem par Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto projektu publicitātes un informācijas izplatīšanas pasākumu īstenošanu |  |  | P |
| 2.2. Projekta iesniedzēja atbilstības kritēriji |  | Jā/Nē/NA |  |  |
| 25. | Zemes īpašnieks vai persona, kuras valdījumā vai turējumā ir zemesgabals, kura teritorijā atrodas vēsturiski piesārņotā vieta |  |  | N |
| 3. ADMINISTRATĪVIE KRITĒRIJI |  | Jā/Nē/NA |  |  |
| 26. | Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes norādītajā termiņā |  |  | N |
| 27. | Projekta iesniedzējs ir uzaicināts iesniegt projekta iesniegumu |  |  | N |
| 28. | Projekta iesniegums atbilst šādām iesnieguma noformēšanas prasībām: |  |  | N |
| 28.1. | iesniegums sagatavots atbilstoši aktivitātes iesnieguma veidlapai |  |  |  |
| 28.2. | iesniegums sagatavots latviešu valodā |  |  |  |
| 28.3. | iesniegums sagatavots datorrakstā (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski) |  |  |  |
| 28.4. | iesniegumu parakstījusi pilnvarota persona |  |  |  |
| 28.5. | iesniegts viens projekta oriģināls un viena kopija, kā arī elektroniskā versija bez pielikumiem (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski) |  |  |  |
| 28.6. | projekta oriģināls un kopija iesniegta caurauklota, pievienoto dokumentu lapas numurētas (ja projekta iesniegums netiek iesniegts elektroniski) |  |  |  |
| 28.7. | projekta iesniegums sagatavots atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (ja projekta iesniegums iesniegts elektroniski): |  |  |  |
| 28.7.1. | parakstīts ar drošu elektronisko parakstu |  |  |  |
| 28.7.2. | izstrādāts DOC, XLS, PDF vai JPG datnes formātā |  |  |  |
| 28.7.3. | papildus iesniedzamie dokumenti ir izstrādāti un noformēti atbilstoši elektronisko dokumentu apriti regulējošajiem normatīvajiem aktiem |  |  |  |
| 29. | Projekta iesniegums ir pilnībā aizpildīts |  |  | N |
| 30. | Projekta iesniegumam ir pievienoti visi norādītie pielikumi: |  |  | P |
| 30.1. | piesārņotās teritorijas izmantošanas iespēju plāna kopsavilkums |  |  |  |
| 30.2. | projekta kartogrāfiskais materiāls, kas parāda projekta aktivitāšu izvietojumu projekta teritorijā |  |  |  |
| 30.3. | Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojumu vai lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu |  |  |  |
| 30.4. | pašvaldības apliecinājums, ka iesniegtais projekts atbilst spēkā esošajam pašvaldības teritorijas plānojumam vai detālplānojumam |  |  |  |
| 30.5. | par pēcsanācijas monitoringu atbildīgās institūcijas apliecinājums par monitoringa veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (finanšu un cilvēkresursu nodrošinājums) |  |  |  |
| 30.6. | būvdarbu tāme, kas izstrādāta saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto paredzamās līgumcenas noteikšanas kārtību |  |  |  |
| 30.7. | projekta naudas plūsmas prognoze |  |  |  |
| 30.8. | indikatīvais projekta iepirkumu plāns |  |  |  |
| 4. FINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI |  | Jā/Nē |  |  |
| 31. | Projekta iesniegums atbilst administratīvajiem, atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, kā arī kvalitātes kritēriju kopējais vērtējums ir vismaz astoņi punkti |  |  | N |
| 32. | Sarindojot 31.punktā minētajā kritērijā ar "Jā" novērtētos projektu iesniegumus prioritārā secībā (sākot ar visvairāk punktu ieguvušo projekta iesniegumu), projekta iesniegumu atlases kārtā projekta īstenošanai pietiek finansējuma |  |  | N |

Apzīmējumi.

N – ja vērtējums negatīvs, projekta iesniegumu noraida.

P – pieņem lēmumu par projekta apstiprināšanu ar nosacījumu (projekta iesniedzējam jānodrošina atbilstība kritērijiem, precizējot projekta iesniegumu lēmumā noteiktajā termiņā).

NA (neattiecas) – kritērijs nav attiecināms uz konkrēto projekta iesniedzēju, projekts netiek vērtēts attiecībā uz šo kritēriju.