| 3.5.1.2.1.apakšaktivitātes "Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija" ierobežotas projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas laika plāns |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darbība | Termiņi |
|  | Projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņš | 15.11.2010. |
|  | Vērtēšanas komisijas 1. sēde | 23.11.2010. |
|  | Individuālā projektu iesniegumu vērtēšana | līdz 04.02.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un prioritārā projektu iesniegumu saraksta sagatavošana | līdz 08.02.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un projektu prioritārā saraksta apstiprināšana) | līdz 08.02.2011. |
|  | Atbildīgās iestādes vadītāja lēmuma pieņemšana | līdz 15.02.2011. |
|  | Nosacījumu izpilde un iesniegšana | līdz 13.05.2011. |
|  | Nosacījumu vērtēšana | līdz 03.06.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta sagatavošana | līdz 06.06.2011. |
|  | Vērtēšanas komisijas sēde (vērtēšanas komisijas atzinuma un atbildīgās iestādes vadītāja atzinuma projekta apstiprināšana) | līdz 08.06.2011. |
|  | Atbildīgās iestādes atzinums par nosacījumu izpildi | līdz 10.06.2011. |