## Slide 1: Ūdenssaimniecības būvju būvniecības projektu vērtēšanas komisija (ŪBK)
Izveidota ar 19.02.2008. Vides ministra rīkojumu Nr.46 un darbojas saskaņā ar 18.12.2007. MK noteikumiem Nr.912 “Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas būvju būvniecības kārtība”

## Slide 2: KF projekta iesnieguma pielikumā jāpievieno ŪBK akcepts par TEP
MK not.Nr.912 kārtība:
ŪBK izdod atzinumu par sākotnējo projekta ieceri (912.not. 1.pielikums)
Nav iesniegta sākotnējā projekta iecere Kalnciemam, Līvāniem, Viesītei.
Atzinums par tehniski ekonomisko pamatojumu (30 darba dienu laikā)
Izsniegti 12 akcepti par TEP KF 2.projektu grupas pieteicējiem, no tiem 4 akcepti 2008.gadā.;
Visiem izsniegtajiem akceptiem jāņem vērā izmaiņu sliekšņi (912.not. 17.1. un 17.2.p.).
Administratīvās prasības TEP iesniegšanai
    Pavadvēstule;
    Jābūt pievienotam lēmumam (PrIP komponentes un finanšu plāns)
    Jābūt cauršūtam, lapām numurētām
    Jāpievieno TEP elektroniskā versija (t.sk. finanšu modelis Excel)

## Slide 3: TEP saturs:
Esošās situācijas izvērtējums;
    Sociālekonomiskais, tehniskais, vides, institucionālais un finanšu izvērtējums.
Ilgtermiņa investīciju programma;
    Stratēģisko alternatīvu pamatojums, sistēmu tehniskais, institucionālais, vides un ekonomiskais izvērtējums. Plānoto darbību prioritizācija.
Prioritārā investīciju programma;
    Plānoto darbību detalizēts tehniskais, izmaksu un vides ieguvumu apraksts. Finanšu plāns un projekta dzīvotspējas aprēķins. Institucionālo pasākumu ieviešanas plāns, iepirkumu stratēģija.

## Slide 4: TEP finanšu aktualizācija
Ietver:
Esošās finanšu situācijas aktualizācija;
IIP pārskats (ja nepieciešams);
PrIP aktualizācija, būvindikatoru izmaiņu pamatojums;
Finanšu plāna izstrāde;
Laika grafika un iepirkuma plāna aktualizācija;
Projekta ieguvumu aktualizācija.

## Slide 5: TEP aktualizācijā jāņem vērā:
Aktivitātes finansēšanas nosacījumos (atbalstāmās, neatbalstāmās darbības, attiecināmās, neattiecināmās, neiekļaujamās izmaksas);
Izmaiņas finanšu plānā;
Izmaiņas maksājumu nosacījumos (MK not.Nr.418);
Makroekonomisko rādītāju izmaiņas (jauni rādītāji tiks apstiprināti 16.10.2009. ŪBK sēdē. Iesniegtajiem un akceptētajiem projektiem izmaiņas nav jāveic);
Administratīvās reformas izmaiņas un ietekme uz projekta iesniedzēju;
Pārvaldes lēmuma, pārvaldes līguma vai līguma par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu kopijas pievienošana pie projekta iesnieguma.

## Slide 6: Apkopojums par tipiskajiem neatbilstību piemēriem TEP (I)
1. Esošajā situācijā nav analizēti visi nepieciešamie dati (infiltrācija, ūdens zudumi, piesārņojuma slodze izteikta cilvēku ekvivalentos (CE), ūdens/notekūdeņu bilance, shematiskie materiāli ir nepilnīgi, dzeramā ūdens testēšanas pārskati gan urbumā gan pie patērētāja un notekūdeņu analīzes;
2. Ilgtermiņa investīciju programma neietver pilnu ūdenssaimniecības sistēmu attīstību (īpaši attiecībā uz pieslēgumiem), attiecībā uz norādītajām problēmām esošajā situācijā;
3. Ilgtermiņa investīciju programmai netiek veikta stratēģisko alternatīvu analīzes, netiek veikta komponenšu prioritizācija;

## Slide 7: Gada pārskata apkopojums par tipiskajiem neatbilstību piemēriem TEP (II)
5. TEP netiek skaidri norādītas plānotās būvdarbu un iekārtu vienību cenas, gads pret kurām tās attiecinātas un pieņēmumi izmaksu aprēķināšanai;
6. TEP nav iekļauti iepirkumu plāni un iepirkumu procedūras;
7. TEP nav sniegts pamatojums par principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu, kā arī pilnu izmaksu segšanas rādītājiem tarifu aprēķināšanā;
8. Projekta naudas plūsmas prognozei jābūt pozitīvai.
9.Jānorāda visi projekta ieguvumi, gan ekonomiskie, gan kvalitatīvie un kvantitatīvie.

## Slide 8: Tipiskākās neattiecināmās izmaksas (darbības):
1.Infrastruktūras ekspluatācijas izdevumi:
- Mērītāju uzstādīšana;
Tīklu skalošana;
Rezerves daļas, laboratorijas trauki, gadījumos, kad šīs izmaksas ir nepieciešamas projekta iesniegumā norādīto projekta mērķu sasniegšanai
2. Virsnormatīvu prasību sasniegšana:
- Ūdens mīkstināšana;
- Virszemes hidrantu uzstādīšana;
3. Aprīkojuma iegāde, kas attiecas uz tīklu uzturēšanas un izbūves pasākumiem;
4. Elektrolīniju izbūve, kura projekta rezultātā nav finansējuma saņēmēja īpašumā;
5. Notekūdeņu attīrīšanā uzkrāto dūņu pārstrāde un apsaimniekošana;
6. Sagatavošanas izmaksu, autoruzraudzības, būvuzraudzības sliekšņu pārsniegšana;
7.Projekta vadības un administratīvās izmaksas.

## Slide 9
Kontaktpersonas:
ŪBK sekretāre – Maija Gleizde,
maija.gleizde@vidm.gov.lv; t-67026905
ŪBK vadītāja – Ilze Krēmere,
Ilze.kremere@vidm.gov.lv;
t-67026906