APSTIPRINĀTS

2013.gada ___________

Atbildīgās iestādes vadītāja,

Valsts sekretāra vietniece

D. Grūberte

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma

3.5.1.2.1. apakšaktivitātei „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu izgāztuvju rekultivācija”

(veidlapas aizpildīšanas un pielikumu sagatavošanas metodika)

2013.gads

# SATURS

SATURS	2

IEVADS	3

SAĪSINĀJUMI	5

JĒDZIENU SKAIDROJUMI	6

VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS	8

VEIDLAPA	9

1.	Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju	10

2. Sadaļa – Projekta apraksts	11

3. Sadaļa – Projekta īstenošana	18

4. sadaļa - Publicitāte	21

5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm	25

6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi	28

7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti	30

8.Sadaļa – Apliecinājums	33

Pielikumi	35

# IEVADS

Apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” (turpmāk – aktivitāte) mērķis ir samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, ko rada atkritumi un vides aizsardzības prasībām neatbilstošās izgāztuves.

Aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta normatīvo aktu prasībām neatbilstošo sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivācija un pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana. Aktivitātes ietvaros netiek atbalstīta piesārņoto vietu sanācija, ja juridiskā persona, kas atbildīga par piesārņojuma radīšanu neeksistē un nevar piemērot principu „piesārņotājs maksā”.

Izstrādātās vadlīnijas ietver ieteikumus ES Kohēzijas fonda projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt Kohēzijas fonda finansējumu 2007.-2013.gada finanšu plānošanas periodā darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.prioritātes „Vides infrastruktūras un videi draudzīgas enerģētikas veicināšana” 3.5.1.pasākuma „Vides aizsardzības infrastruktūra” 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” ietvaros.

Aktivitātes ietvaros finansējums tiek piešķirts, piemērojot ierobežotu projektu iesniegumu atlasi. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumos Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” (ar grozījumiem līdz 2013.gada 15.oktobrim) (turpmāk – MK noteikumi Nr.490) noteikto kārtību, balstoties uz projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesnieguma veidlapu. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros realizējamās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos Nr.490 paredzētajiem aktivitātes mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām.

Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un iesniegumā (un tā pielikumos) sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projektu izvērtēt atbilstoši apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas precizēšanu. Tikai saņemot apstiprinošu vērtējumu katrā no kritērijiem, ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana.

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi, kā aizpildāmi konkrēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta iesnieguma (turpmāk – projekta iesniegums) punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.490 2.pielikumā ietvertās veidlapas sadaļu numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama projekta iesniegumā, kā arī doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama projekta iesniegumā iekļaujamā informācija. Sakarā ar pāreju uz euro projekta iesniedzējam tiek piedāvātas divu veidu projektu iesniegumu veidlapas (viena ir saistoša tiem projekta iesniegumiem, kas tiek iesniegti līdz 2013.gada 31.decembrim, otra – ja projekta iesniegums tiek iesniegts pēc 2014.gada 1.janvāra). Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot projekta iesnieguma veidlapu formas, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu.

Pirms veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr. 490 ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pārliecināties, ka sagatavotajā projekta iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi.

# SAĪSINĀJUMI

| ES | Eiropas Savienība |
| --- | --- |
| gab. | gabals |
| IKS | Iekšējās kontroles sistēmas apraksts |
| IVN | Ietekmes uz vidi novērtējums |
| KF | Kohēzijas fonds |
| LR | Latvijas Republika |
| MK | Ministru kabinets |
| MK noteikumi Nr. 490 | Ministru kabineta 2008.gada 30.jūnija noteikumi Nr.490 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.1. apakšaktivitāti „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija”” |
| MK noteikumi Nr.118 | Ministru kabineta 2002. gada 12. marta noteikumi Nr. 118 „Noteikumi par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti” |
| MK noteikumi Nr.1032 | Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumi Nr.1032 „Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi” |
| n/a | Nav attiecināms |
| NACE | Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators |
| Natura 2000 | Eiropas nozīmes aizsargājamā dabas teritorija |
| RVP | Valsts vides dienesta reģionālā vides pārvalde |
| VPVB | Vides pārraudzības valsts birojs |
| 1999/31/EK | Eiropas Kopienas direktīva 1999/31/EK „Par atkritumu poligoniem” |
| 97/11/EK | Padomes Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu |

# JĒDZIENU SKAIDROJUMI

MK noteikumu Nr.490 ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums, attiecināmības/neattiecināmības pamatojums.

| Projekta aktivitāte | Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa/-u un plānoto rezultātu sasniegšanu. Aktivitātes, kuru rezultātā nerodas atsevišķas vērtības, piemēram, būvuzraudzība un autoruzraudzība, ir uzskatāmas par projekta aktivitātēm, ja tās ir attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr.490 9.2 un 9.3 punktu. Aktivitātes, kuras tiek veiktas projekta sagatavošanas vajadzībām, un kuru izmaksas ir attiecināmas saskaņā ar MK noteikumu Nr. 490 9.1.punktu, nav uzskatāmas par projekta aktivitātēm un to apraksts nav jāiekļauj projekta iesniegumā, taču to izmaksas ir jāiekļauj projekta budžeta kopsavilkumā un jāietver projekta izmaksās. Aktivitātes, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, nav jānorāda projekta laika grafikā un iepirkumu plānā. |
| --- | --- |
| Atbildīgā iestāde | Atbildīgā iestāde par šīs aktivitātes ieviešanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. |
| Atbildīgā persona | Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja (pašvaldības) vadītājs. |
| Attiecināmās izmaksas | MK noteikumos Nr. 490 9.punktā noteiktās izmaksas. Attiecināmās izmaksas ir projekta izmaksas, kuras saskaņā ar Eiropas Komisijas un Latvijas tiesību aktu noteikumiem drīkst finansēt no KF līdzekļiem. Līguma izpildītāju rēķinos uzrādītais pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir attiecināmās izmaksas, jo apakšaktivitātes ietvaros nav paredzēts gūt ieņēmumus, kā arī netiek veidoti pamatlīdzekļi, kurus izmanto saimnieciskai darbībai. Gadījumā, ja šādi ieņēmumi tiek paredzēti, projekta iesniegumu nevar iesniegt šīs apakšaktivitātes ietvaros. |
| Atbalstāmās darbības | MK noteikumu Nr.490 7.punktā noteiktās darbības. |
| Kontaktpersona | Kontaktpersona ir ar pašvaldības domes lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai. |
| Neattiecināmās izmaksas | MK noteikumu Nr.490 10.punktā noteiktās izmaksas. Izmaksas nevar uzskatīt par attiecināmām, ja uz KF projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi ir veikta sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivācija. |
| Neiekļaujamās izmaksas | Projekta iesniegumā iekļauj tikai tās izmaksas, kuras ir minētas MK noteikumu Nr.490 9., 10. un 10¹.punktā. Visas pārējas izmaksas projekta iesniegumā neiekļauj. |
| Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi | Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši Latvijas tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un iepirkuma procedūrā izvēlētais uzņēmums vai pakalpojuma sniedzējs. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir publicējusi iepirkuma vadlīnijas, kuras būs saistošas finansējuma saņēmējiem: http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6625 |
| Projekta iesniedzējs | Projekta iesniedzējs šīs aktivitātes ietvaros realizējamo projektu īstenošanai ir pašvaldība, kuras teritorijā atrodas normatīvo aktu prasībām neatbilstoša atkritumu izgāztuve vai pašvaldība, kuras teritorijā neatrodas atkritumu izgāztuve, bet ir atbildīga par radīto piesārņojumu tām izgāztuvēm, kas atrodas MK noteikumu Nr.490 1. pielikuma sarakstā. |
| Ar ietekmes uz vidi novērtējuma (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas | Ar ietekmes uz vidi novērtējuma (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, tai skaitā būvprojekta ekspertīzes izmaksas. Šajās izmaksās nav ietvertas tādas izmaksas, kas ir saistītas ar iepirkumu dokumentācijas veidņu izstrādi, kuras ir nodrošinājusi atbildīgā iestāde. |

# VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS

Aizpildot iesniegumu jāņem vērā:

1) MK noteikumos Nr.490  noteiktās prasības iesnieguma noformēšanai;

2) 2010.gada 28.septembra MK noteikumos Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” minētās vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā (piemēram, RVP atzinums), tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši minētajos MK noteikumos noteiktajā kārtībā.

3) finanšu tabulās:

- summas jānorāda sekojošā valūtā:

a) projektu iesniedzot līdz 2013.gada 31.decembrim - gan LVL, gan euro, euro norādot iekavās aiz summas latos. Pārrēķins euro jāveic, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu (1 euro ir 0,702804 lats). Nepieciešams izteikt euro visas summas, kas projekta iesniegumā ir noteiktas latos;

- projektu iesniedzot pēc 2014.gada 1. janvāra - tikai euro.

-summas jānorāda ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata.

- % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 6 zīmēm aiz komata.

- visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”.

4) visās tabulās, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs.

5) gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā ir jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav saistošs iesniedzējam. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu.

6) atbilstoši MK noteikumu Nr.490 3.pielikumā ietvertajam 31.kritērijam projekta iesniegums, ja tas tiek iesniegts papīra dokumenta formā, ir jāiesniedz 3 eksemplāros (1 oriģināls un 2 kopijas), kā arī jāiesniedz projekta iesnieguma elektroniskā versija bez pielikumiem.

# VEIDLAPA

Projekta iesnieguma titullapa

- Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta nosaukumu, kura finansēšanai tiek pieprasīts KF finansējums. Nosaukumā jābūt iekļautam pašvaldības nosaukumam, kuras teritorijā tiek realizēts projekts, kā arī izgāztuves nosaukumam un tās reģistra numuram piesārņoto vietu reģistrā. Būtiski, lai nosaukums, kas norādīts iesnieguma veidlapā, atbilstu tam projekta nosaukumam, kāds ir lietots projekta pamatojošā dokumentācijā, tai skaitā atzinumos par projektu (RVP tehniskie noteikumi, VPVB lēmums u.t.t.).

- Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt pašvaldības nosaukumu, kas realizēs šo projektu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punktā un 8. sadaļā norādīto.

# Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

- 1.1. Projekta iesniedzējs:

| 1.1.1. Nosaukums: | Projekta iesniedzēja (pašvaldības) nosaukums. Jāsakrīt ar titullapā un 8.sadaļā norādīto. KF projekta iesniedzējs un attiecīgi finansējuma saņēmējs var būt pašvaldība, kuras teritorijā atrodas normatīvo aktu prasībām neatbilstoša atkritumu izgāztuve vai pašvaldība, kuras teritorijā neatrodas atkritumu izgāztuve, bet kas ir atbildīga par radīto piesārņojumu tām izgāztuvēm, kas atrodas šo noteikumu 1. pielikuma sarakstā. Projekta iesniedzējam jāatbilst visiem MK noteikumu Nr. 490 III nodaļā (vai 3.pielikuma kritēriji Nr.23.-24¹.) noteiktajiem kritērijiem. |
| --- | --- |
| 1.1.2. Reģistrācijas numurs: | Norādīt projekta iesniedzēja reģistrācijas numuru |
| 1.1.3. Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: | Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā. Attiecas uz visiem projekta iesnieguma iesniedzējiem. |
| 1.1.4. Juridiskā adrese: | Iela, mājas nr. |
|  | Pilsēta, novads |
|  | Valsts |
|  | Pasta indekss |

| 1.1.5. Kontaktpersonas: | Tālrunis: | Fakss: | E-pasts: |
| --- | --- | --- | --- |
| Atbildīgā persona (projekta iesniedzēja institūcijas vadītājs): Norāda Projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 8.sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Norādītajai personai būtu jābūt institūcijas vadītājam, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu (pilnvara pievienojuma pielikumā). |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |
| Kontaktpersona: Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta ieviešanu, ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēts projekta koordinators. |  |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |  |
| Ieņemamais amats |  |  |  |

1.1.6. Projekta iesniedzēja tips:

Kods; Nosaukums. I-28; Pašvaldība.

1.1.7. Projekta iesniedzēja NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kods (lūdzam ierakstīt atbilstošo):

Norāda projekta iesniedzēja saimnieciskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu.

NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā:http://www.csb.gov.lv/klasifikacijas/saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-statistical-classification-economic-ac, kā arī LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/index.php?a=938.

Piemēri:

| 84.11 |  | Vispārējo valsts dienestu darbība |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

# 2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Kopsavilkums par Eiropas Savienības fonda projekta ietvaros veicamajām darbībām (minētā informācija Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā būs pieejama pēc tam, kad būs stājies spēkā lēmums par Kohēzijas fonda projekta iesniegumu) (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>): Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros veicamās aktivitātēs atbilstoši šādām atbalstāmajām darbībām:

1.Projekta apraksts Jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši norādītajām darbībām. Paredzētajām aktivitātēm jāatbilst MK noteikumu Nr.490 7.punktā uzskaitītajām atbalstāmajām darbībām. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu, piegāžu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos. Skatīt piemērus zemāk. KF līdzekļi netiek piešķirti gadījumos, kas noteikti MK noteikumu Nr.490 8.punktā (neatbalstāmās darbības), kā, piemēram, vēsturiski piesārņoto vietu sanācija. Šīs aktivitātes ieviešanā projekta vadības izmaksas un zemes iegādes izmaksas ir neattiecināmās izmaksas. Projektā neiekļauj aktivitātes neatbalstāmo darbību realizēšanai. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 14.,17. kritērijam. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošu atkritumu izgāztuves rekultivācija. Piemēram: - Būvprojekta izstrāde; - Autoruzraudzības izmaksas; - Būvdarbu izmaksas - ............................... - Projekta rezultātā sasniegtie vides kvalitātes uzlabojumi: Jāsniedz vispārīgs kvalitatīvs un, iespēju robežās, kvantitatīvs raksturojums par galvenajiem rezultātiem, kas raksturo vides kvalitātes uzlabojumu projekta teritorijā vai plašākā teritorijā. Jānorāda uzlabojumi, kas attiecināmi uz kopējo situāciju projekta teritorijā pēc projekta. Piemēram: Tiks samazināta iespēja nokrišņiem nonākt pārsegtajā izgāztuves kalnā. Izgāztuves teritorija – 0.8 ha tiks sakopta un apzaļumota.

- 2.2. Projekta īstenošanas vieta

Lūdzam norādīt:

| Projekta īstenošanas vietas adrese (ja iespējams norādīt): | Norādīt attiecīgo pašvaldību, kuras teritorijā projekts tiks īstenots, atkritumu izgāztuves adresi, nosaukumu un reģistra numuru piesārņoto vietu reģistrā. |  |
| --- | --- | --- |
| Pašvaldība: |  |  |
| Projekta īstenošanas reģions (atzīmēt): | Kurzeme |  |
|  | Latgale |  |
|  | Zemgale |  |
|  | Vidzeme |  |
|  | Rīga |  |
| Administratīvā vienība (atzīmē): | Rīgas pilsēta |  |

- 2.3. Projekta klasifikācija (lūdzam norādīt projekta saturam atbilstošo NACE 2.red. saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas kodu):

Norāda projekta saturam atbilstošo vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijas (NACE) kodu. NACE 2.red. klašu kodu atbilstības tabula ir pieejama LR Centrālās statistikas pārvaldes mājas lapā: http://www.csb.gov.lv/klasifikacijas/saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-statistical-classification-economic-ac, kā arī LR Uzņēmumu reģistra mājas lapā: http://www.ur.gov.lv/index.php?a=938.

Jānorāda visi kodi, kas raksturo projektā ietverto aktivitāšu darbības jomu.

Piemēram:

| 38 |  | Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana, materiālu pārstrāde |
| --- | --- | --- |
| kods |  | nosaukums |

- 2.4. Norādīt projekta nepieciešamības pamatojumu jeb sniegt konstatētās problēmas aprakstu (<Ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Pirms problēmu apraksta, jāsniedz ļoti īss projekta teritorijas raksturojums (4-5 teikumi), norādot projekta teritorijas lielumu (gan rekultivējamos hektārus, gan piekļauto teritoriju).

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 9., 10., 23., 23¹., 24., 24¹. kritērijam.

Tabulā jāformulē problēma, norādot konkrētās neatbilstības normatīvo aktu prasībām.

| Problēma | Apraksts |
| --- | --- |
| Izgāztuves neatbilstība normatīvo aktu prasībām |  |

Problēmas aprakstā, iespēju robežās izmantojot kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus, jāiekļauj sekojoša rakstura informācija:

- Patreizējais izgāztuves statuss – slēgta, izsniegta piesārņojošās darbības atļauja utt., tās atbilstība vides sektora normatīvo aktu prasībām (piemēram, atbilstība MK noteikumiem Nr.1032),

- Izgāztuves kategorija pēc tās bīstamības un potenciāli radītā vides piesārņojuma,

- Konstatētās problēmas, kas tieši ietekmē vides kvalitātes pasliktināšanos vai rada būtisku risku vides kvalitātes pasliktināšanās (piemēram, infiltrāta nokļūšana vidē),

- Konkrēts atkritumu apjoms izgāztuvē/tonnas, iespējamais atkritumu sastāvs,

- Konstatētās problēmas ārpus atkritumu izgāztuves teritorijas, kas norāda uz nepieciešamajām rīcībām (piemēram, infiltrāta nokļūšana ūdeņos, Natura 2000 teritoriju tieša klātbūtne utt., piesārņojums pazemes ūdens horizontos, ko izmanto ūdensapgādei (atbilstība MK noteikumiem Nr.118)).

Piemēram:

| Problēma | Apraksts |
| --- | --- |
| Izgāztuve slēgta, reģistrēta piesārņoto vietu reģistrā | Izgāztuve slēgta, bet nav veikta rekultivācija, saņemti tehniskie noteikumi no attiecīgās RVP. |

2.5. Sniegt izvēlētās problēmas risinājuma aprakstu (<Ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Atbilstoši iepriekšējā sadaļā definētajām problēmām (izmantojot tos pašus problēmu formulējumus) šeit jānorāda konkrētajai problēmai izvēlētais risinājums. Jānorāda arī projekta īstenošanas riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, un citus būtiskus priekšnoteikumus, kas ir ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes. Par katru no risinājumiem jānorāda konkrētu atsauci uz dokumentāciju (dokumenta Nr. pielikumā un atbilstošās nodaļas Nr.), kur izskatīti konkrētās problēmas vairāki alternatīvie risinājumi un veikts to izvērtējums, šajā tabulā tikai nosaucot citus izskatītos risinājumus. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 7., 8., 14.3. kritērijam.

Piemēram:

| Problēma | Risinājums |
| --- | --- |
| Izgāztuves neatbilstība normatīvo aktu prasībām | 1. Izgāztuves pārsegšana, lai novērstu nokrišņu turpmāku nokļūšanu pārsegtajā kalnā. |
| Piesārņojuma izplatība un tā ietekme uz virszemes un pazemes ūdeņiem |  |

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 24.1., 24.2., 37.4. un 37.5. kritērijiem.

| - Zemesgabals ir reģistrēts zemesgrāmatā Norāda visu zemesgabala, uz kura atrodas normatīviem aktiem neatbilstoša izgāztuve, platību atbilstoši zemesgrāmatas datiem. !!!Lūgums norādīt zemesgabala kadastra numuru. | - ha |
| --- | --- |
| - Izgāztuves platība piesārņoto vietu reģistrā* Reģistrs pieejams http://vdc2.vdc.lv:8998/p_ppv.html Gadījumā, ja konstatējat platību neatbilstības ar jūsu rīcībā esošo informāciju, lūdzam griezties ar iesniegumu attiecīgajā RVP | - ha |
| - Izgāztuves platība pirms rekultivācijas Šeit norāda tikai to zemesgabala platību, kurā veikta atkritumu apglabāšana (izgāztuve), neskaitot pieguļošo teritoriju (teritorijas iekšējais ceļš, zona ap atkritumu apglabāšanas vietu (izgāztuvi)). | - ha |
| - Izgāztuves platība pēc rekultivācijas Šeit norāda tikai to zemesgabala platību pēc rekultivācijas veikšanas, kurā iepriekš veikta atkritumu apglabāšana (izgāztuve), neskaitot pieguļošo teritoriju. Informācijai jāsakrīt ar 2.10.2.punktā norādīto sasniedzamo rezultāta rādītāju. | - ha |

Tabulas trešajā punktā norādītajai platībai jāsakrīt ar iesnieguma veidlapas 2.8. un 2.10.2. punktos sniegto informāciju.

2.6. Norādīt projekta mērķi (<ne vairāk kā 600 rakstu zīmes>):

Atbilstoši iepriekšējās sadaļās definētajām problēmām un to risinājumiem, šeit jānorāda projekta mērķi, kādi tiks sasniegti, īstenojot šo projektu. Norādot sasniedzamo līmeni, jāizmanto mērvienības un rādītāji, kas izmantoti normatīvajos aktos, izvirzot prasības rekultivējamajai teritorijai.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 7., 8., 14.2. kritērijam.

Aprakstā jādefinē sasniedzamais līmenis vai panāktais uzlabojums pēc projekta realizācijas (atbilstoši neatbilstību raksturojošiem parametriem 2.4.sadaļā).

Piemēram:

1. Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: Mērķis; Projekta ietvaros sasniedzamais līmenis/ panāktais uzlabojums. Normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves rekultivācija (mērķis ir rekultivēt izgāztuvi pilnībā. Netiek atbalstītas darbības, kuru rezultātā plānots rekultivēt tikai daļu no izgāztuves); Projekta ietvaros: Rekultivētā izgāztuve pilnībā atbilst MK noteikumu Nr.1032 prasībām. Nokrišņi nenonāks pārsegtajā kalnā līdz ar to neradot papildu infiltrātu līdz ar to neļaujot paplašināties piesārņojuma areālam.. Pēcrekultivācijas monitoringa ierīkošana; Vides stāvokļa noteikšanai rekultivācijas projektā iekļauta 3 monitoringa urbumu ierīkošana.

2.7. Aprakstīt plānotās projekta aktivitātes (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Šeit jāapraksta projekta aktivitātes, kuras izdalāmas paredzamo līgumu (iepirkumu daļu) līmenī un norādītas projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.punkts). Aktivitātes nosaukums un numurs jāizmanto vienāds šajā nodaļā, 2.8., 3.3., 3.4. un 7.2. punktā, kā arī projekta naudas plūsmas prognozē. Katra aktivitāte var ietvert vairākas komponentes ar dažādiem rezultātiem.

Projekta aktivitāšu aprakstam jāietver sekojoši raksturojošie rādītāji:

- Projekta aktivitāšu tehniskais apraksts – tehniskajā aprakstā īsi jānorāda monitoringa urbuma ierīkošana. Ja nepieciešams jāsniedz arī pakalpojumu līgumu vai citu aktivitāšu (kas nav tieši būvdarbi) apraksts. Aktivitāšu tehniskais apraksts jāsniedz par katru aktivitāti atsevišķi. Aktivitātes būvdarbu (vai piegāžu vai pakalpojumu) indikatori jānorāda 2.8 nodaļā ietvertajā tabulā.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 14.1. kritērijam.

- Projekta realizācijas ieguvumi - ekonomiskie ieguvumi, kvalitatīvie un kvantitatīvie vides ieguvumi. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabulā, tajā dzēšot un papildinot rādītājus atbilstoši konkrētajam projektam.

Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie tabulā minētie vai papildus ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti projektā. Norādīt konkrētās MK noteikumu prasības, kas tiek ieviestas.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 4., 7., 8., 14.5. kritērijam.

| Ekonomiskais ieguvums (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | - atkritumu apjoms izgāztuvē, (tonnās)/projekta attiecināmās izmaksas |
| --- | --- |
| Kvalitatīvie vides ieguvumi (prognozētās izmaiņas salīdzinot pret situāciju pirms projekta) | - augsnes, grunts, pazemes un virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanās par ...% - apkārtējos gruntsūdeņos nokļūstošā neattīrītā infiltrāta samazinājums, par ... % - Projekta īstenošanas rezultātā plānots samazināt piesārņojuma izplatību .... ha - novērsīs iedzīvotāju saslimšanas draudus. |
| Kvantitatīvie vides ieguvumi (norādīt situāciju pirms un pēc projekta) | 1. piesārņojuma samazinājums m3 2. savāktā infiltrāta apjoms, % no visiem 3. |

- Projekta aktivitāšu ieguldījums ES direktīvu un LR normatīvo aktu galveno prasību nodrošināšanā

Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Tabulā jānorāda atbilstība ar „atbilst” vai „neatbilst”. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 5., 14.4. kritērijam.

| ES direktīvas un LR normatīvo aktu prasība | Atbilstība prasībām pēc projekta īstenošanas | Rekultivējamās izgāztuves | Rekultivējamo izgāztuvju skaits |
| --- | --- | --- | --- |
|  | atbilst/neatbilst un vērtība | ha | Gab. |
| I bīstamības kategorijas izgāztuve tiek rekultivēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 1032 prasībām |  |  |  |
| II bīstamības kategorijas izgāztuve tiek rekultivēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 1032 prasībām |  |  |  |
| III bīstamības kategorijas izgāztuve tiek rekultivēta atbilstoši MK noteikumu Nr. 1032 prasībām |  |  |  |
| Eiropas Kopienas direktīva 1999/31/EK "Par atkritumu poligoniem" |  |  |  |
| Padomes Direktīva 97/11/EK, ar kuru groza Direktīvu 85/337/EEK par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu |  |  |  |

- 2.8. Sasniedzamie rezultāti aktivitāšu ietvaros:

Tabulā jānorāda galveno līgumu ietvaros veicamo būvdarbu apjoms, kas būs par pamatu projekta gala ziņojuma apstiprināšanai un gala maksājumu veikšanai.

Tabulas 2.kolonnā pie projekta aktivitātes nosaukuma jānorāda plānotā līguma nosaukums, kāds tas tiek lietots citur iesniegumā (aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.punkts) norādītajām un projektu pamatojošā dokumentācijā, un, ja iespējams, aktivitāte jāsadala pa iepirkuma daļām, ja tādas tiek izdalītas līguma ietvaros.

3. kolonnā pie rezultāta norādāmi līguma darbu galvenie rezultāti, kas tiek izdalīti arī tehnisko projektu vai skiču projektu dokumentācijā.

Rekultivētās izgāztuves platība – plānotā izgāztuves platība pēc rekultivācijas būvdarbu pabeigšanas (jāsakrīt ar 2.10.2.norādītā iznākuma rādītāja skaitlisko vērtību).

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 14.1., 14.2., 17. kritērijam.

Piemēram:

| Aktivitātes Nr.* | Projekta aktivitātes nosaukums | Rezultāts | Rezultāts skaitliskā izteiksmē |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Skaits |  | Mērvienība |
| 1. | Rekultivācijas būvdarbi | Rekultivēta izgāztuve | 0,3 | ha |  |
| 2. | Gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana | Gruntsūdeņu monitoringa urbumi | 3 |  | urbumi |

*Aktivitātēm jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (3.3.punkts) norādītajām. Vienai aktivitātei var būt vairāki rezultāti.

- 2.9. Norādīt projekta atbilstību Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes īstenošanu noteiktajam mērķim: Tabulā pretī katram no uzskaitītajiem mērķiem jānorāda projekta aktivitātes nosaukums (jāsakrīt ar 2.7., 2.8.nodaļās un citur iesniegumā izmantoto aktivitātes nosaukumu) un tās ietvaros sasniedzamais uzlabojums, ņemot vērā arī uzskaitītās problēmas (2.4.nodaļa) un ieteiktos problēmas risinājumus (nodaļa 2.5), kas raksturo kāda mērķa sasniegšanai konkrētā aktivitāte tika izvirzīta. Piemēram, normatīvo aktu prasībām neatbilstošo sadzīves atkritumu izgāztuvju kopējās atkritumu apglabāšanas zonas rekultivācija, kas attiecīgi ir vērsta uz kvalitatīvas dzīves vides nodrošināšanu, gan nepieciešamību nodrošināt pēcrekultivācijas monitoringu, lai veiktu vides stāvokļa uzraudzību. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 7., 8., 14.4., 14.5. kritērijam. Piemēram:

Sniegt projekta aprakstu, norādot projekta ietvaros sasniedzamos uzlabojumus atbilstoši sekojošiem mērķiem: Mērķis; Projekta ietvaros paredzētās aktivitātes mērķa īstenošanai (līdz 600 rakstu zīmēm). Samazināta negatīvā ietekme uz vidi, ko rada vides aizsardzības prasībām neatbilstošas izgāztuves; Aktivitāte „Rekultivācijas būvdarbi” nodrošinās MK noteikumu Nr.1032 prasībām atbilstošu rekultivāciju; u.t.t. Izgāztuve būs rekultivēta visā tās platībā.*. Ievērots princips „piesārņotājs maksā”; Aktivitāte „Rekultivācijas būvdarbi”, „Gruntsūdeņu monitoringa urbumu izveidošana” nodrošinās principa „piesārņotājs maksā” ievērošanu, jo pasākumu līdzfinansē pašvaldība, kura atbildīga par piesārņojuma radīšanu vai kuras teritorijā izgāztuve atrodas; utt..

* Netiek atbalstītas darbības, kuru rezultātā plānots rekultivēt tikai daļu no izgāztuves

- 2.10. Projektā sasniedzamie uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu norādītajiem:

2.10.1. Iznākuma rādītāji:

Šeit jānorāda rekultivēto izgāztuvju skaits.

Šis rādītājs ir viens no rādītājiem, kas tiks izmantots 3.5.1.2.1. apakšaktivitātes „Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija” ieviešanas uzraudzībai, tādēļ tas formulēts atbilstoši visas aktivitātes kopējā sasniedzamā iznākuma rādītāja definējumam.

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekultivēto izgāztuvju skaits |  | gab. |

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 9.; 14.2. kritērijam.

2.10.2. Rezultāta rādītāji:

Šeit jānorāda rekultivētās izgāztuves platība – plānotā izgāztuves platība pēc rekultivācijas būvdarbu pabeigšanas.

| Nr. | Rādītāja nosaukums | Skaits | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekultivēta izgāztuve, platība |  | ha |

Projekta mērķis ir mērķis ir rekultivēt izgāztuvi pilnībā.

Informācijai jāsakrīt ar 2.5.punktā norādīto izgāztuves platību pēc rekultivācijas.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 14.2., 17. kritērijam.

# 3. Sadaļa – Projekta īstenošana

3.1. Raksturot projekta īstenošanas un vadības kapacitāti (<ne vairāk kā 400 rakstu zīmes>):

Šeit, atbilstoši MK noteikumos Nr.490 noteiktajam, jāiekļauj informācija par plānoto cilvēkresursu nodrošinājumu projekta vadībai. Projekta iesniedzējam projekta ieviešanā jāiesaista pietiekošs skaits kvalificētu darbinieku, kas nodrošinās projekta administratīvo vadību, finanšu vadību, tehnisko vadību. Projekta iesniedzējam jānodrošina arī projekta vadībai nepieciešamās telpas, sakaru ierīces (telefonus, telefaksus), datorus, programmatūras u.c. Ieteiktais informācijas sniegšanas veids ir zemāk norādītā tabula. Informācija jānorāda atbilstoši projekta Iekšējās kontroles sistēmas aprakstam (IKS), ja tāds jau izstrādāts, noslēgtajiem darba vai pakalpojumu līgumiem vai sagatavotajiem darba aprakstiem (ja līgumi vēl nav noslēgti). Jānorāda galvenās veicamās funkcijas atbilstoši konkrētā projekta ieviešanas vajadzībām un MK noteikumos Nr.490 izvirzītajām prasībām. Projekta iesnieguma pielikumā var pievienot projekta vadības struktūrshēmu. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 16., 21. kritērijam. 1. Projekta administratīvā vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c.. 2. Projekta finanšu vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c.. 3. Projekta tehniskā vadība: Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija; Galvenie uzdevumi. Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija; Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c.. 4. Projekta vadības tehniskais nodrošinājums: Tehniskais nodrošinājums; Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums. Telpas. Aprīkojums. Programmatūra.

5. Projekta gatavības stadija:

Aktivitāšu formulējumam un numerācijai projekta iesnieguma 2.7.un 2.8. punktos jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā (projekta iesnieguma 3.3.punkts) norādītajām.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 1. kritērijam.

Veicamo būvdarbu saraksts jāpievieno projekta iesnieguma 1.pielikumā „Būvdarbu tāme”, veicamo darbību tehniskais raksturojums jānorāda projekta iesnieguma 2.7.punktā.

| Aktivitāte | Iepirkumu dokumentācijas gatavības stadija |  |
| --- | --- | --- |
| 1.aktivitāte | Nav sagatavotas tehniskās specifikācijas būvdarbu iepirkuma izsludināšanai un akceptēts tehniskais projekts |  |
|  | Sagatavotas tehniskās specifikācijas tehniskā projekta izstrādes iepirkuma izsludināšanai |  |
|  | Izstrādāts un paredzētajā kārtībā akceptēts tehniskais projekts |  |
| 2.aktivitāte |  |  |

Lūdzam atzīmēt atbilstošo projekta gatavības stadiju, divreiz uzklikšķinot uz atbilstošā pelēkā lauciņa un atzīmējot „Checked”.

Lūdzam obligāti aizpildīt 5.tabulu, jo tas ļaus ietaupīt laiku uz projekta sagatavošanu, nesagatavojot papildus pierādījumus (dokumentu kopijas) projekta iesniegumu vērtēšanas kritērija Nr.1 piemērošanai (MK noteikumu Nr.490 3.pielikums).

| - 3.2. Plānotais kopējais projekta īstenošanas ilgums: Piezīme: visu projekta aktivitāšu īstenošanas kopējais laiks nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (pilnos mēnešos) |

!!! Piezīme nav attiecināma uz piektās projektu iesniegumu atlases kārtas projektiem. Piektās projektu iesniegumu atlases kārtas aktivitātes īsteno ne vēlāk kā līdz 2015.gada 1.oktobrim.

Šeit jāskaita projekta kopējais ieviešanas periods atbilstoši iesnieguma 3.3.punktā pievienotajā laika grafikā norādītajam. Kopējais projekta īstenošanas ilgums ir periods no brīža, kad tiek parakstīta vienošanās par projekta īstenošanu līdz pēdējā līguma izpildei, ko apliecina pieņemšanas-nodošanas akts (neskaitot aktivitātes, kas realizētas līdz vienošanās parakstīšanai (piemēram, iepirkuma procedūra vai projekta sagatavošana)), kā arī maksājumu veikšanai nepieciešamo laiku pēc līguma darbu izpildes. Paredzamais vienošanās noslēgšanas termiņš jāplāno, ņemot vērā projektu vērtēšanas periodu – apm. 6 mēnešus pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu termiņa.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 15., 20.2. kritērijam.

  - Projekta īstenošanas laika grafiks:

| Atbilstošās projekta aktivitātes Nr. | Projekta īstenošanas laika grafiks (ceturkšņos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012. |  |  |  | 2013. |  |  |  | 2014. |  |  |  | 2015. |  |  |  |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. |

3.4. Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta sasniegto rezultātu uzturēšana pēc projekta pabeigšanas (<ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes>):

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 16. kritērijam.

Šeit jānorāda, kā tiks nodrošināta projekta gaitā gūto labumu uzturēšana.

Projekts uzskatāms par ilgtspējīgu, ja pēc projekta beigām tajā tiek veikti monitoringa mērījumi un tie uzrāda vides stāvokļa uzlabojumu.

Sniedzot aprakstu, ir jānorāda sekojoša rakstura informācija:

- projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu ( monitoringa urbumu) piederība

- projekta rezultātā radīto pamatlīdzekļu (monitoringa urbumu) uzturēšanas izdevumu segšana (no kādiem līdzekļiem, vai projekta finanšu analīzē tas ir ietverts izmaksās) aprakstīt, kā tiks nodrošināts princips „piesārņotājs maksā”

- ilgtermiņa līgums par zemes nomu.

- vides kvalitātes monitorings.

# 4. sadaļa - Publicitāte

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 22. kritērijam.

Šeit jāatzīmē projekta publicitātes veicināšanai paredzētie pasākumi. Saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr.1828/2006 (KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1828/2006 (2006. gada 8. decembris), kas paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) 8.pantu atbalsta saņēmējs ir atbildīgs par sabiedrības informēšanu par atbalstu, ko tas guvis no fondiem. Prasības vizuālās identitātes nodrošināšanai (logo lietošana) ir noteiktas Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem”.

Regulā Nr.1828/2006 un normatīvajos aktos noteikto prasību piemērošana skaidrota „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā”, kuru aktuālā versija pieejama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapas sadaļā „Fondi un investīcijas”/ 2007-2013/ Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem/ Informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšana (2007-2013): (http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254).

- 4.1. Projekta informācijas un publicitātes pasākumu veidi:

Obligātie informācijas un publicitātes pasākumu veidi ir atšķirīgi ņemot vērā projekta kopējās (attiecināmās un neattiecināmās) izmaksās:

      - ja projekta kopējas izmaksas pārsniedz 500 000 eiro jeb 350 000 LVL (obligāti nepieciešamie publicitātes pasākumi atzīmēti ar )

| Plāksnes telpās |  |
| --- | --- |
| Preses relīzes |  |
| Informēšana masu medijos |  |
| Lielformāta informatīvi stendi * |  |
| Informācijas plāksnes |  |
| Informācija mājas lapā internetā |  |
| Paziņojuma par KF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā |  |
| Citi (lūdzu norādīt)** |  |

*2 veidu - projekta īstenošanas laikā :

1.veids- lielformāta stends, ko izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana;

2.veids - ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā  vidēja izmēra lielformāta stends bez lielā ES karoga un jāizvieto pie būvobjektiem

** Piemēram, uzlīmes ar ES un KF simboliku  uz projekta ietvaros iegādātām kustamām lietām u.c

      - ja projekta kopējas izmaksas nepārsniedz 500 000 eiro jeb 350 000 LVL (obligāti nepieciešamie publicitātes pasākumi atzīmēti ar )

| Plāksnes telpās |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preses relīzes |  |  |
| Informēšana masu medijos |  |  |
| Lielformāta informatīvi stendi |  |  |
| Informācijas plāksnes |  |  |
| Informācija mājas lapā internetā |  |  |
| Paziņojuma par KF līdzfinansējumu iekļaušana ikvienā projekta dokumentā |  |  |
| Citi (lūdzu norādīt) |  |  |

  - Raksturot pasākumus, kas tiks īstenoti, lai izpildītu Eiropas Savienības prasības attiecībā uz projekta publicitāti:

Tabulā informācija jāsniedz nevis par katru aktivitāti, bet atbilstoši 4.1.nodaļā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem. Tabula jāaizpilda atbilstoši līgumos paredzētajiem pasākumiem un saskaņā ar projekta publicitātes plānu.

Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs. Visas izmaksas par publicitātes pasākumiem, kas saistītas ar projekta ieviešanu, ir iekļaujamas projekta finanšu plānā. Publicitātes pasākumu izmaksas, ja šie pasākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteiktās obligātās prasības (tai skaitā lielformāta informācijas stenda, informācijas plāksnes u.c. izmaksas, ja tās atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem) var atrunāt un iekļaut būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā kā attiecināmās izmaksas saskaņā ar MK noteikumu Nr.749 8.un 9.punktu.

Piemēram:

| Pasākuma veids | Pasākuma raksturojums, apjoms | Pasākuma realizācijas periods, biežums | Izpildītājs | Prognozētās izmaksas (ja tiek paredzētas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lielformāta informācijas stendi (2 veidi) | 1.veida lielformāta stendu izvieto pie galvenajiem ceļiem, iebraucot pilsētā, pagastā, kurā notiek projekta īstenošana; 2.veida vidēja izmēra lielformāta stendu izvieto pie objektiem*, ja projektā tiek veikti būvdarbi un uzstādītas būvtāfeles, tad tās jānoformē kā vidēja izmēra lielformāta stends un jāizvieto pie būvobjektiem. Stenda tekstam ir jābūt labi redzamam un viegli salasāmam. Piezīme: par stendu uzstādīšanu saskaņā ar regulas prasībām atbildīgs ir finansējuma saņēmējs, bet, atrunājot noteikumus būvdarbu līgumā, stendu var uzstādīt arī būvuzņēmējs, turklāt stenda izmaksas, kas ir iekļautas būvdarba līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas. Pēc būvdarbu pabeigšanas lielformāta informācijas stendu aizstāj ar informācijas plāksni. Ja projekta īstenošanas vietā nav kur uzstādīt lielformāta stendu, piemēram, tehniskās palīdzības projektiem, tad uzstāda plāksni telpās. | 1.veida stendus izvieto ne vēlāk kā 90 dienu laikā pēc līguma/vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanu; 2.veida stendus izvieto ne vēlāk kā 45 dienu laikā pēc būvatļaujas izsniegšanas dienas. |  |  |
| Pastāvīgas informācijas plāksne | Pēc 1.veida lielformāta informācijas stenda noņemšanas finansējuma saņēmējs nodrošina lielformāta informācijas stenda nomaiņu ar pastāvīgo informācijas plāksni par to, ka tika īstenots projekts ar ES fondu līdzfinansējumu. Piezīme: Šādas plāksnes jāizvieto vietās vai pie objektiem, kuri ir pieejami plašai sabiedrībai, piemēram finansējuma saņēmēja administratīvajā ēkā vai pašvaldības ēkā redzamā un sabiedrībai pieejamā vietā. Informācijas plāksnes izmaksas, kas ir iekļautas būvdarbu līgumā vai atsevišķā pakalpojumu līgumā, ir projekta attiecināmās izmaksas | Viena plāksne 6 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas |  |  |
| Preses relīze un/vai cita informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai | Īpašā formā sastādīta un parasti elektroniski izsūtīta informācija plašsaziņas līdzekļiem (presei, radio, TV, interneta ziņu portāliem, ziņu aģentūrām) ar mērķi bez maksas izplatīt informāciju par jaunumiem vai notikumiem saistībā ar projektu. Šo informāciju plašsaziņas līdzekļi var tālāk izmantot savu materiālu veidošanā – ziņas, raksti, reportāžas u.c. Vietējos, reģionālos vai nacionālos: laikrakstos, žurnālos radio televīzijas kanālā Finansējuma saņēmēja īpaši sagatavotas un apmaksātas publikācijas par ES fondu projektu plašsaziņas līdzekļos vai apmaksāti TV sižeti, radio raidījumi pēc finansējuma saņēmēja iniciatīvas vismaz uzsākot un pabeidzot projektu, kā arī pēc nepieciešamības projekta īstenošanas laikā. Šeit var norādīt bezmaksas publikācijas finansējuma saņēmēja (piemēram, pašvaldības) informatīvajos izdevumos. | Preses relīzi vismaz 3 reizes projekta ieviešanas laikā, piemēram: - piešķirot KF finansējumu, - parakstot iepirkuma līgumus, - pabeidzot iepirkuma līgumus. Cita veida informācija plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai tiek nodrošināta pēc Finansējuma saņēmēja iniciatīvas. Atsevišķos gadījumos šīs izmaksas, pamatojoties uz MK noteikumu Nr.749 8.,9 punktu, var būt attiecināmas, pamatojot, ka atbilst efektivitātes, lietderības un saimnieciskuma principiem. |  |  |
| Informācija finansējuma saņēmēja mājas lapā internetā | Projekta gaitas, nozīmīgu notikumu, problēmu un nākotnes plānu atspoguļošana. Piezīme: pasākums ir obligāts tikai tādā gadījumā, ja finansējuma saņēmējam ir jau iepriekš izveidota mājas lapa, speciāli veidot mājas lapu nav nepieciešams | Visā projekta īstenošanas laikā, veicot aktualizāciju ne retāk kā reizi trijos mēnešos |  |  |
| Uzlīmes ar ES simboliku uz visām projektā iegādātām kustamām lietām | Finansējuma saņēmējs nodrošina uzlīmes ar Eiropas Savienības logo ((karoga) (lieto kopā ar norādi „Eiropas Savienība”)), KF logo, kā arī saukli „Ieguldījums Tavā nākotnē”. Uzlīmes norāda, ka konkrētais priekšmets ir iegādāts par KF līdzekļiem un tās jānodrošina uz projekta ietvaros iegādātajām kustamajām lietām (iekārtām, transporta līdzekļiem u.tml.). | Visā projekta īstenošanas laikā un pēcieviešanas uzraudzības laikā |  |  |

* - ja līguma ietvaros ir liels skaits būvobjektu, informatīvos stendus un plāksnes izvieto pie galvenajiem būvobjektiem.

Visā informācijas plākšņu un stendu turēšanas laikā par tās uzturēšanu kārtībā atbild stenda/plāksnes izvietotājs. Gadījumos, ja plāksni savā būvdarbu vietā izvieto būvuzņēmējs, nosacījumi par plāksnes uzturēšanu jāparedz līgumā.

Visu informācijas nesēju noformējumam jāatbilst Ministru kabineta 2011.gada 4.oktobra noteikumos Nr.749 „Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem” prasībām. Visu publicitātes pasākumu (lielformāta stendi, pastāvīgās informācijas plāksne, relīze, uzlīme u.c.) noformēšanas paraugi ir iekļauti vadlīnijās „Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vadlīnijās informatīvo un publicitātes pasākumu nodrošināšanai un publicitātes pasākumu plāna izstrādei Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansēto vides investīciju projektu finansējuma saņēmējiem 2007.-2013. gada finanšu plānošanas periodā” (pieejamas http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=8254).

Saskaņā ar noslēgto vienošanos par projekta īstenošanu prasībām, finansējuma saņēmējam projekta īstenošanas laikā būs saistošas minētās publicitātes vadlīnijas un citi atbildīgās iestādes norādījumi.

# 5. Sadaļa- Saskaņa ar horizontālajām prioritātēm

Šajā sadaļā projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstā jānorāda projekta plānoto rezultātu atbilstība horizontālās prioritātes mērķim, norādot atbilstošos sasniedzamos rezultātus (ja iespējams, kvantificējot). Novērtējot saistību, pie katra punkta atbilstošajā lodziņā jānorāda vai projekta ietekme būs pozitīva vai neitrāla.

Ietekme vērtējama kā pozitīva, ja projekta aktivitātes ir attiecināmas uz zemāk paskaidrojumos minēto horizontālo prioritāšu mērķiem un sekmēs to ieviešanu.

Ietekme vērtējama kā neitrāla, ja projekta aktivitātes nav saistītas ar horizontālo prioritāšu mērķu ieviešanu, taču arī nekavē šo mērķu sasniegšanu.

Projekts, kuram ir negatīva ietekme uz horizontālo prioritāšu ieviešanu, netiks atbalstīts, jo aktivitātes mērķi, cita starpā, ir veicināt iesniegumā norādītās horizontālās prioritātes. Līdz ar to projektam nedrīkst būt negatīva ietekme uz horizontālajām prioritātēm.

Lai sagatavotu projekta saistības ar horizontālo prioritāti aprakstu, katrā apakšpunktā sniegta informācija par horizontālās politikas vispārējiem mērķiem un plānošanas dokumentos ES fondu atbalstam izvirzītajiem horizontālās prioritātes mērķiem. Katrā apakšpunktā norādītas arī konkrētas prasības iesnieguma aizpildīšanai, lai varētu izvērtēt projekta atbilstību MK noteikumu Nr.490 3.pielikumā noteiktajiem konkrētiem projektu iesniegumu kvalitātes kritērijiem (kritēriji Nr.5. un 6.).

Plašākai informācijai vadlīnijas par katras horizontālās prioritātes ievērošanu ir pieejamas ES fondu interneta mājas lapā  sadaļā ES fondu plānošana / Horizontālo politiku koordinācija (http://www.esfondi.lv/page.php?id=846)

- 5.1.Projekta ietekme uz prioritāti „teritorijas līdzsvarota attīstība”:

|  |  | Pozitīva |  | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

Teritorijas līdzsvarotas attīstības kopējais mērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana visā Latvijas teritorijā, īstenojot pasākumus, kas vērsti uz cilvēkresursu saglabāšanu, ekonomiskās aktivitātes veicināšanu un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamību.

Horizontālās prioritātes – teritoriju līdzsvarota attīstība – mērķis ir nodrošināt sociālās un ekonomiskās attīstības līmeņu un tempu sabalansēšanu atsevišķās valsts teritorijās (t.sk., plānošanas reģionos, konkrētās pašvaldībās), efektīvi izmantojot tajās pieejamos resursus (dabas, cilvēkresursus, kultūras u.c.) izaugsmes sekmēšanai. Izmantojot teritoriju attīstības īpatnības un izaugsmes potenciālu, ir iespējams panākt maksimālu investīciju atdevi, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvus dzīves apstākļus un izaugsmes priekšnosacījumus neatkarīgi no to piederības konkrētai teritorijai.

Aktivitātes ietvaros netiek paredzēti specifiski principi teritoriju līdzsvarotas attīstības horizontālās prioritātes sekmēšanai, bet tās īstenošanas rezultātā konkrētās valsts teritorijās tiks sekmēta kvalitatīvas dzīves apstākļu veidošanās.

Projekti tiks sakārtoti prioritārā secībā atbilstoši saņemtajam punktu skaitam, ieskaitot saņemtos punktus vērtējot projektu atbilstoši kritērijam „Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss”. Šis kritērijs ir tieši vērsts uz atbalsta piešķiršanu projektiem, kuri tiek realizēti teritorijās ar zemāku attīstības līmeni, lai līdzsvarotu attīstību valstī kopumā. Tādēļ projekta iesniegumā jānorāda projekta īstenošanas vietu un projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss. Jāņem vērā, ka gadījumā, ja ierobežotās projektu iesniegumu atlasei iesniegto projektu pieprasītā finansējuma kopējais apjoms pārsniedz pieejamo apjomu, atbalstīti tiks projekti, kas saņēmuši lielāku punktu skaitu.

Prioritātes mērķu sasniegšanu sekmēs aktivitātes, kas saistītas ar vides kvalitātes uzlabošanu projekta teritorijā dzīvojošajiem, rekultivējot normatīvo aktu prasībām neatbilstošas atkritumu izgāztuves.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 6. kritērijam.

Piemēram:

Apraksts: Realizējot projektu tiks rekultivēta izgāztuve, novēršot iedzīvotāju saslimšanas draudus, tiks uzlabota dzīves kvalitāte, un veicināta teritorijas pievilcība. Rezultātu rādītāji: Projekta īstenošanas vieta - ....pilsēta/novads un ...adrese. Iedzīvotāju skaits projekta teritorijā - ....iedzīvotāji Projekta īstenošanas vietas teritorijas attīstības indekss - ......

- 5.2. Projekta ietekme uz prioritāti „ilgtspējīga attīstība”:

|  |  | Pozitīva |  | Negatīva |  | Neitrāla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Lūdzam īsi aprakstīt projekta saistību ar horizontālo prioritāti:

Ilgtspējīgas attīstības politika tās klasiskajā izpratnē aptver trīs savstarpēji saistītas dimensijas: ekonomikas, sociālo un vides, un tai nepieciešama šo trīs dimensiju savstarpēja integrācija. Vides aspekti tiek integrēti visās tautsaimniecības nozarēs, lai nodrošinātu veselīgu, drošu dzīvi un labklājību gan esošajām, gan nākamajām paaudzēm.

Savukārt plānošanas dokumentu ES fondu atbalstam kontekstā ilgtspējīga attīstība mērķtiecīgi tiek aplūkota tikai kā vides aizsardzība, jo dabas resursu saprātīga izmantošana un vides saglabāšana nākamajām paaudzēm ir priekšnoteikums valsts izaugsmei.

Horizontālās prioritātes – ilgtspējīga attīstība – mērķis ir:

- samazināt izgāztuves radīto negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi.

- novērst iedzīvotāju saslimšanas draudus.

Prioritātes mērķu sasniegšana tiek sekmēta:

  - nodrošinot izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli nelielu (vidēju, lielu) risku, rekultivāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām,

  - samazinot vides piesārņojumu.

Ņemot vērā, ka vides infrastruktūras projektu realizācija ir tieši vērsta uz horizontālās prioritātes „ilgtspējīga attīstība” ieviešanu, izvērtējot projekta iesniegumus, attiecībā uz šo horizontālo prioritāti tiks vērtēts atbilstības kritērijs:„ Kohēzijas fonda projekta īstenošana nodrošinās izgāztuves negatīvās ietekmes uz vides kvalitāti samazināšanu” . Līdz ar to projekta aprakstā ir jānorāda projekta ietekme, kas raksturo tā atbilstību kritērijam, kā arī konkrēti rezultātu rādītāji.

Ja tiek plānots piemērot „zaļo iepirkumu”, lūdzam norādīt plānoto iepirkumu skaitu un to iepirkumu skaitu, kur „zaļais iepirkums” tiks izmantots.

Piemēram:

Apraksts: Realizējot projektu ilgtspējīga attīstība tiks sekmēta, nodrošinot izgāztuves, kuru darbība rada potenciāli nelielu (vidēju, lielu) risku, rekultivāciju atbilstoši normatīvo aktu prasībām, radīs priekšnoteikumus veiksmīgai ekonomiskai attīstībai, vienlaikus novēršot vides degradāciju. Norādīt rekultivējamās izgāztuves platību un piesārņojuma ietekmējošās teritorijas platību, iedzīvotāju skaitu, kurus ietekmē piesārņojuma risks. Rezultātu rādītāji: Rekultivēta izgāztuve, ha, nodrošināta atbilstoša institucionālā struktūra, nodrošināts rekultivētās izgāztuves vides stāvokļa monitorings, pieejams personāls monitoringa nodrošināšanai.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 5. kritērijam.

# 6. sadaļa - Projekta ietekme uz vidi

- 6.1 Projektā paredzēto darbību atbilstība likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” noteiktajām darbības izvērtēšanas prasībām:

⁭ izvērtējums nav nepieciešams;

 nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums;

 nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums.

Šajā punktā projekta pieteicējam jāatzīmē projekta darbību atbilstība kādai no trīs norādītajām situācijām (atzīmējot ar krustiņu attiecīgajā lodziņā).

Prasības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūrai Latvijā nosaka likums un MK 2011.gada 25.janvāra noteikumi Nr.83 „Kārtība, kādā novērtējama paredzētās darbības ietekme uz vidi”. Likums un tam pakārtotie noteikumi nosaka tās paredzētās darbības, kurām ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums un sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (attiecīgi likuma 1. un 2. pielikums).

Ja paredzētajai darbībai veicams IVN (ja paredzētā darbība/projekta aktivitāte ir iekļauta likuma 1.pielikumā), tad tā jāpiesaka Vides pārraudzības valsts birojā.

Ja paredzētajai darbībai nav jāveic IVN saskaņā ar likuma 1.pielikumu, bet tā var būtiski ietekmēt vidi vai iekļauta to darbību sarakstā, kurām veicams sākotnējais ietekmes uz vidi novērtējums (likuma 2.pielikums), tad darbības ierosinātājam paredzētā darbība jāpiesaka attiecīgajā RVP, iesniedzot aizpildītu iesniegumu. RVP pieteiktajām paredzētajām darbībām veic ietekmes sākotnējo izvērtējumu (kas ir maksas pakalpojums, un izdevumus sedz darbības pieteicējs/projekta iesniedzējs), kas tālāk tiks iesniegts VPVB, lai noteiktu, vai attiecīgajām paredzētajām darbībām ir nepieciešams veikt IVN vai ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējumu.

Ietekmi uz Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) novērtē saskaņā ar atsevišķi noteiktu kārtību, kuru nosaka Ministru kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.300 „Kārtība, kādā novērtējama ietekme uz Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (NATURA 2000)", nepieciešamības gadījumā veicot papildus izpētes, ko apmaksā darbības ierosinātājs/projekta iesniedzējs).

RVP sagatavoto sākotnējo ziņojumu izvērtē VPVB un izdod kādu no šiem lēmumiem:

- Lēmums par IVN nepiemērošanu

- Lēmumu par IVN piemērošanu

- Lēmums par ietekmes uz Natura 2000 teritoriju novērtējuma piemērošanu.

- 6.2. Ja 6.1.punktā norādīts, ka izvērtējums nav nepieciešams, sniegt pamatojumu norādītajai atbilstībai ar atsaucēm uz normatīvajiem aktiem, kas regulē ietekmes uz vidi novērtējuma jomu:

- 6.3. Ja 6.1.punktā norādīts, ka nepieciešams sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai ietekmes uz vidi novērtējums, pievienot raksturojumu*:

n/a

iesniegumam jāpievieno Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu par IVN nepiemērošanu vai atzinumu par IVN noslēguma ziņojumu

# 7. Sadaļa – Projekta izmaksas un finansēšanas avoti

Projekta izmaksas un finansēšanas avoti norādāmi sekojošā valūtā:

  - Ja projekts tiek iesniegts līdz 2013.gada 31.decembrim - gan LVL, gan euro, euro norādot iekavās aiz summas latos. Pārrēķins euro jāveic, ņemot vērā Eiropas Savienības Padomes noteikto valūtas maiņas kursu (1 euro ir 0,702804 lats).

  - Ja projekts tiek  iesniegts pēc 2014.gada 1. janvāra – tikai euro.

7.1.   Projekta finansēšanas plāns

Iesniedzējs nodrošina, ka informācija par izmaksām un to finansēšanas avotiem sakrīt ar citās veidlapas sadaļās sniegto informāciju.

Valsts budžeta finansējums projektam nav pieejams. Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 3., 18. kritērijam.

Parādīt tabulā finansējuma detālu sadalījumu pa finansēšanas avotiem un finansējuma sadalījumu pa gadiem. Projekta KF finansējuma atbalsta likme nedrīkst pārsniegt 50% no kopējām attiecināmajām izmaksām (lēmuma summas) Rīgas pilsētas pašvaldībā un 85% pārējās Latvijas teritorijā esošajās pašvaldībās. Pārējās attiecināmās izmaksas sedz finansējuma saņēmējs. Finanšu plāna veidne tiek aizpildīta, pamatojoties uz izstrādāto naudas plūsmas prognozi.

Papildus sk. jēdzienu skaidrojumus „attiecināmās izmaksas”; „neattiecināmās izmaksas”; „atbalstāmās darbības”; „neiekļaujamās izmaksas”.

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattie-cināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas | Kopējās attiecināmās izmaksas |  | Publiskās izmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Publiskās attiecināmās izmaksas | Privātās attieci-nāmās izmaksas | Kohēzijas fonda finansējums |  | Pārējais finansējums |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Attiecinā-mais valsts budžeta finansējums |  | Valsts budžeta dotācija pašvaldībām |  | Attiecināmais pašvaldības budžeta finansējums |  | Cits publiskais finansējums |  |
|  | 1=2+3 | 2 | 3=4+5 | 4=6+8+10+12+14 | 5 | 6 | % 7=6/3 | 8 | % 9=8/3 | 10 | % 11=10/3 | 12 | % 13=12/3 | 14 | % 15=14/3 |
| 2014 |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  |
| 2015 |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  | n/a |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  |

7.2.   Projekta budžeta kopsavilkums, tai skaitā indikatīvais  projekta izmaksu plāns

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 2., 12., 13., 19. kritērijam.

Lai izmaksas varētu plānot kā attiecināmās izmaksas, projekta ietvaros maksājumi nedrīkst būt veikti pirms 2006.gada 24.oktobra un to veikšanu nedrīkst plānot pēc 2015.gada 31.decembra. Nosacījumus izmaksu attiecināmībai, kā arī attiecināmības perioda sākuma datuma noteikšanas kārtību lūdzam skatīt MK noteikumu Nr.490 8.-11.punktus (ieskaitot), kā arī MK noteikumu Nr. 419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” (26.06.2007) 5.punktu.

Sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas no 2008.gada 19.jūlija. Atbilstoši MK noteikumu Nr.490 9.1.apakšpunktam ir attiecināmās šādas izmaksas:

- ar ietekmes uz vidi novērtējumu (ja tāds ir nepieciešams) saistītās dokumentācijas izstrādes izmaksas, būvprojekta izstrādes un ar to saistītās būvekspertīzes izmaksas, bet ne vairāk kā trīs procenti no KF projekta iesniegumā plānotajām kopējām attiecināmajām izmaksām.

Šajā apakšpunktā minētās izmaksas var būt veiktas pirms projekta iesnieguma iesniegšanas atbildīgajā iestādē, ievērojot Ministru kabineta 2007.gada 26.jūnija noteikumos Nr.419 „Kārtība, kādā Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina plānošanas dokumentu sagatavošanu un šo fondu ieviešanu” noteiktos izmaksu attiecināmības termiņus (t.i. izmaksas ir attiecināmas no 19.07.2008.).

Projekta iesnieguma veidlapas sagatavošana nav uzskatāma par projekta attiecināmajām izmaksām un šos izdevumus projekta iesniegumā neiekļauj.

Papildus iepriekšminētajiem nosacījumiem norādām uz to, ka arī izdevumi par cita veida teritorijas izpētēm, mērījumiem, izmaksu aprēķiniem utt. nav iekļaujami attiecināmajās izmaksās, ja vien šādu līgumu ietvaros izstrādātie dokumenti neietilpst kādā no MK noteikumu Nr.490 9.1.apakšpunktā minētājiem dokumentiem un finansējuma saņēmējs vēlāk varēs to pierādīt (piemēram, uzrādot akceptēto tehnisko projektu, kurā ir iekļauta informācija par topogrāfiskajiem datiem, kura tika iegūta cita līguma ietvaros). Gadījumā, ja vienā līgumā tiek iekļauti gan attiecināmie, gan citi izdevumi projekta iesniedzējam un finansējuma saņēmējam jānodrošina nepārprotama izmaksu pozīciju atspoguļošana līgumā.

PVN izmaksas, kuras PVN maksātājam ir tiesības atskaitīt kā priekšnodokli, projekta izmaksās neiekļauj. Vienlaikus, ja šādas iespēja veidojas, visas projekta izmaksas nav attiecināmās, jo projekta aktivitātes nav vērstas uz ieņēmumu gūšanu.

| Nr. p.k. | Izmaksu pozīcijas nosaukums | Daudzums | Kopējā summa |  | Izmaksas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LVL un/vai EUR | % | attiecināmās | neattiecināmās |
| 1. | Būvdarbu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Piegāžu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pakalpojumu izmaksas kopā: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Autoruzraudzības izmaksas, tai skaitā |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Projekta būvuzraudzības izmaksas, tai skaitā |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Projekta sagatavošanas izmaksas kopā, tai skaitā |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Publicitātes izmaksas |  |  |  |  |  |
|  | Kopā, tai skaitā finanšu rezerve neparedzētiem izdevumiem līdz 5 % no 1. un 2.punktā iekļautajām attiecināmajām izmaksām* |  |  | 100 % |  |  |

*saskaņā ar MK noteikumu Nr.490 10.1punktu finanšu rezerve neparedzētajiem izdevumiem var būt līdz pieciem procentiem no šo noteikumu 9.4. (būvdarbi) un 9.5.apakšpunktā (pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādes izmaksas) minētajām attiecināmajām izmaksām. Projekta finanšu rezervi izmanto šo noteikumu 9.4. un 9.5.apakšpunktā minēto attiecināmo izmaksu segšanai. Pirms finanšu rezerves izmantošanas attiecīgi groza vienošanos par KF projekta īstenošanu.

7.3. Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs (atkritumu apjoms izgāztuvē, (tonnās)/ sākotnējās kopējās izmaksas (LVL un/vai EUR))

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 4. kritērijam.

Sniedz aprēķinu izmaksu atdeves novērtējuma rādītājam:

| Atkritumu apjoms izgāztuvē, (tonnās) | Sākotnējās kopējās izmaksas (LVL un/vai EUR) | Izmaksu atdeves novērtējuma rādītājs |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3=1:2 |

Iesniedzējs, nodrošina, ka informācija par atkritumu apjomu izgāztuvē, kā arī sākotnējās kopējās izmaksas (ar PVN) sakrīt ar citās veidlapas sadaļās sniegto informāciju. Projekta iesniedzējs ir tieši atbildīgs par sniegtās informācijas pareizību, jo uz šīs informācijas pamata tiek pieņemts lēmums par projektu iesniegumu apstiprināšanu.

# 8.Sadaļa – Apliecinājums

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums. Vienīgā izmaiņa, kas tiek pieļauta ir pirmais apliecinājuma punkts, kuru nepieciešams dzēst, ja projekta iesniedzējs nav kapitālsabiedrība.

Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šīs ES fondu aktivitātes ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums.

Es, apakšā parakstījies (-usies),

| projekta iesniedzēja | _______________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | projekta iesniedzēja nosaukums |  |
| atbildīgā amatpersona, | _______________________________________________, |  |
|  | vārds, uzvārds |  |
|  | _______________________________________________, |  |
|  | amata nosaukums |  |
| apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, |  | ____________________________: |
|  |  | dd/mm/gggg |

- rekultivējamā izgāztuve ir bijusi (vai tiek izmantota) pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas (apglabāšanas) funkciju nodrošināšanai;

- projekta iesniedzējam nav nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu uz iesnieguma iesniegšanas mēneša pirmo darba dienu;

- projekta iesniedzējam ir atbilstošs juridiskais statuss;

- projekta iesniedzēja rīcībā ir pietiekami un stabili finanšu resursi;

- projekta iesniegumā iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta īstenošanai pieprasītais Kohēzijas fonda līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektā noteiktās saistības iespējams veikt normatīvajos aktos par attiecīgās Eiropas Savienības fonda aktivitātes īstenošanu noteiktajos termiņos;

- šis projekts jau netiek un nav ticis finansēts vai līdzfinansēts no citiem Eiropas Savienības finanšu avotiem, kā arī valsts un pašvaldību budžeta līdzekļiem;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināta normatīvo aktu prasībām atbilstoša projekta administratīvā, tehniskā un finanšu vadība;

- starpniekinstitūcijai tiks iesniegts projekta īstenošanas iekšējās kontroles sistēmas apraksts atbilstoši līguma par projekta īstenošanu nosacījumiem;

- projekta īstenošanas laikā tiks nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši publicitātes pasākumi;

- projekta iesniedzējs nav sodīts par Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 189.2 panta trešajā daļā minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja Ministru kabineta noteikumos par aktivitātes ieviešanu plānotais Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējums (kārtējam gadam vai plānošanas periodam) projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto juridisko personu – projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apliecinu, ka izmaksas, kas radīsies, sadārdzinoties projektam vai pieaugot projekta izmaksām, projekta iesniedzējs segs no saviem līdzekļiem.

Apliecinu, ka projekta īstenošanas gaitā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un netiks pieļauta jebkāda diskriminācija dzimuma, rases, etniskās izcelsmes, reliģijas, invaliditātes, vecuma vai citu faktoru dēļ.

| Paraksts: |  |
| --- | --- |
| Datums: |  |
|  | dd/mm/gggg |
| Zīmoga vieta |  |

Dokumenta rekvizītu „paraksts”, „datums”, „zīmogs” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

# Pielikumi

1. pielikums Būvdarbu tāme.

Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota, piemērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” un grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem, un izmantojot 3.pielikumā ietverto Pasūtītāja būvniecības koptāmi, to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai:

Tāmes summas izsakāmas tajā pašā valūtā, kurā ir veikti aprēķini projekta pieteikumā (iesniedzot projekta pieteikumu līdz 2013.gada 31.decembrim- gan euro, gan latos).

ES Kohēzijas fonda projekta līgumu tāme

<Līguma Nr. un nosaukums>1

| Nr.p.k | Objekta2 nosaukums | Pozīcijas izmaksas (lati un/vai euro) |
| --- | --- | --- |
| 1. | < objekts> |  |
| 2. | < objekts> |  |
| 3. | < objekts> |  |
| ... | ... |  |
|  | Kopā |  |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3 |  |  |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām (līdz 5% no būvdarbu izmaksām) 4 |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN |  |  |
| PVN (21%) |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN |  |  |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN): |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |
| Izpētes un projektēšanas darbi5, tai skaitā: |  |  |
| Projektēšanas darbi būvniecības līguma ietvaros6 (apvienoto projektēšanas un būvdarbu gadījumā) |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |

1 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam

2 - norāda atbilstoši iesnieguma 2.8.nodaļā indikatoru sarakstā lietotajiem rezultātu nosaukumiem

3 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.

4 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5% no projekta kopējām attiecināmām izmaksām. Šo rezervi pēc saskaņošanas ar atbildīgo iestādi varēs izmantot būvdarbu izmaksām, pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai nepieciešamā aprīkojuma piegādes izmaksām. Summas, kas pārsniegs kopējās tāmes vērtību (izmaksu pieaugums) sedz finansējuma saņēmējs.

5 - šajā pozīcijā nenorāda izmaksas tehnisko specifikāciju (tai skaitā pasūtītāja prasību) sagatavošanai tehniskā projekta un skiču projekta izstrādei.

6 - šis izmaksas projekta iesniegumā tiek ieskaitītas attiecīgā būvdarbu līguma izmaksās.

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.

Tāmes detalizācijai jānodrošina iespēja izvērtēt iesniegtā projekta paredzamās izmaksas atbilstoši MK noteikumu Nr.490 3.pielikumā ietvertajiem kritērijiem (kritērijs Nr. 2., 4., 12., 19.)

2. pielikums. Pašvaldības lēmums par finansējuma nodrošināšanu.

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 3. un 37.2. kritērijam.

Jāiesniedz, ja ES projektā paredzēts pašvaldības līdzfinansējums.

Pašvaldības lēmumā jāietver:

1) pilsētas/novada domes nosaukums;

2) datums

3) projekta iesniedzēja nosaukums;

4) projekta nosaukums;

5) finansējuma apjoms, kādu pašvaldība projekta īstenošanai nolēmusi piešķirt;

6) jānorāda, vai finansējums būs no pašvaldības budžeta vai aizņēmuma.

Piemēram:

………………………..........................[pilsētas/novada nosaukums]

………gada …………

lēmums

Piešķirt ar ES Kohēzijas fonda līdzekļiem līdzfinansētā, ………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtā projekta …………………………… …………………… [iesniegtā projekta nosaukums] īstenošanai

....................latus un/vai euro [...................tūkstošus .................. simtus latus un/vai euro], no kuriem

.................... lati un/vai euro (...................tūkstoši .................. simti lati un/vai euro) ir attiecināmās izmaksas un  ....................lati un/vai euro (...................tūkstoši .................. simti lati un/vai euro) ir neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai, ņemot aizņēmumu ...................[kredītiestādes nosaukums].

!!!Lēmumā iekļautajām summām jāatbilst Finansēšanas plānā (pieteikuma veidlapas 7.1.punkts) norādītajām.

3. pielikums. Pašvaldības apliecinājums, ka rekultivējamā izgāztuve ir bijusi vai tiek izmantota pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas (apglabāšanas) funkciju nodrošināšanai.

Piemēram:

……………………….................................[pilsētas/novada domes nosaukums] apliecina, ka …………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtais projekts …………………………………… [iesniegtā projekta nosaukums]

ietver sadzīves atkritumu izgāztuves teritoriju, kuru …………………………………… [pilsētas/novada domes nosaukums] izmanto/ja tikai pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas (apglabāšanas) funkciju nodrošināšanai.

Apliecinājumu paraksta domes priekšsēdētājs.

4. pielikums. Īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija par zemi, uz kuras atrodas rekultivējamā izgāztuve

Jāatspoguļo atbilstība MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 24. un 37.4. kritērijam.

Jāpievieno Zemesgrāmatas kopija, kas apliecina, ka rekultivējamās izgāztuves teritorija atrodas vai nu pašvaldības īpašumā, vai zemesgabals ir denacionalizēts un denacionalizācijas laikā zemes gabalam ir uzlikts apgrūtinājums tā izmantošanai. Šajā gadījumā jāiesniedz Zemesgrāmatas izraksta kopija, kas apliecina konkrētā zemesgabala piederību. Šajā gadījumā papildus jāiesniedz 5.pielikums – Ar zemesgabala īpašnieku panāktās vienošanās kopija par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem pēc projekta pabeigšanas vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai.

5. pielikums. Ar zemesgabala īpašnieku panāktās vienošanās kopija par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par pieciem gadiem pēc projekta pabeigšanas vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai.

Jāpievieno zemes nomas līguma kopija, kas apliecina, ar zemesgabala īpašnieku panākto vienošanos par nekustamā īpašuma izmantošanas ierobežojumiem, kas nostiprināti Zemesgrāmatā uz laiku, kas nav mazāks par 5 gadiem pēc projekta pabeigšanas vai uz laiku, kas nepieciešams pēcrekultivācijas monitoringa veikšanai.

Zemes nomas līgums Nr. .......

.................... /Līguma slēgšanas vieta/		200___. gada „___.” __________

Iznomātājs -  .................................... /vārds, uzvārds vai nosaukums; personas kods vai reģistrācijas numurs; adrese; pārstāvis/ , no vienas puses, un Nomnieks ....................................... /pašvaldības nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas .............................. /vārds, uzvārds un amats,  no otras puses;

saskaņā ar ................................... /pašvaldības nosaukums/ nolikumu un ..................................... /domes / 200__. gada .......................... /lēmuma datums/ lēmumu, prot. Nr. .....................;

Noslēdz šo līgumu (turpmāk Līgums).

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lietošanā Iznomātājam piederošu zemesgabalu ............... /ha vai km2/ platībā, kas atrodas ................. pilsētas/novada, ........................ /adrese/, kadastra Nr. ........ , turpmāk tekstā saukts Zemesgabals. Zemesgabala robežas ir apzīmētas zemes robežu plānā, kas ir šī Līguma pielikums Nr.1.

1.2. Iznomātāja īpašuma tiesības uz Zemesgabalu ir nostiprinātas zemesgrāmatā ar ................................ zemesgrāmatu nodaļas ................ /datums/ lēmumu.

1.3. Kā Zemesgabala lietošanas mērķis tiek noteikts sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivācija un pēcrekultivācijas monitoringa veikšana.

1.4. Nomniekam ir tiesības bez atsevišķas saskaņošanas ar Iznomātāju uz Zemesgabala veikt ar sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju saistītu būvju būvniecību vai jebkuru ar sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju saistītu palīgdarbību.

1.5. Iznomātājs apliecina, ka ir Zemesgabala vienīgais likumīgais īpašnieks; ka tam ir tiesības Zemesgabalu iznomāt; ka attiecībā uz Zemesgabalu nepastāv spēkā esošs nomas līgums ar trešajām personām; ka nepastāv kādi citi ierobežojumi, kuri varētu traucēt Zemesgabala nomu vai tā izmantošanu Līgumā paredzētajam mērķim.

1.6. Zemesgabala robežas Nomniekam dabā ir ierādītas un zināmas.

1.7. Pusēm ir zināms, ka attiecībā uz Zemesgabalu ir noteikti sekojoši apgrūtinājumi:

2. LĪGUMA TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā ar 200___. gada .......................... un ir spēkā līdz ................................................  /jānosaka termiņš, kurš ietver projekta realizāciju un izgāztuves pēcrekultivācijas monitoringu/.

2.2. Līguma termiņš var tikt grozīts, Iznomātājam un Nomniekam rakstiski vienojoties, tomēr Līguma termiņš nevar tikt noteikts īsāks par no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta ........................................................... /projekta nosaukums/ realizācijas un rekultivētās izgāztuves pēcrekultivācijas monitoringa termiņu.

2.3. Puses ir informētas, ka īsāka līguma termiņa noteikšanas gadījumā vai tā pārtraukšanas pirms termiņa gadījumā Nomniekam var būt jāatmaksā projekta ................................................. /projekta nosaukums/ ietvaros no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda saņemtie naudas līdzekļi. Gadījumā, ja Līgums ir pārtraukts pirms termiņa vai Zemesgabals nevar tikt izmantots Līgumā noteiktajama mērķim Iznomātāja vainas dēļ, Iznomātājs atlīdzina Nomniekam kā zaudējumus naudas līdzekļus, kurus Nomnieks ir bijis spiests atmaksāt sakarā ar saņemto Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļu atsaukšanu.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA.

3.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu ............................ /nomas maksas apmērs, kurš nedrīkst pārsniegt 1,5% no Zemesgabala kadastrālās vērtības gadā/ apmērā gadā.

3.2. Nomas maksa par kārtējo kalendāro gadu ir maksājama līdz nākamā kalendārā gada 15.janvārim. Nomas maksu Nomnieks samaksā ar pārskaitījumu uz sekojošu Iznomātāja bankas kontu ...................................... /konta numurs un bankas rekvizīti/.

3.3. Ja Iznomātājs ir juridiska persona, Iznomātājs iesniedz Nomniekam atbilstošu rēķinu par Zemesgabala nomas maksu vismaz 15 dienas pirms noteiktā maksājuma datuma.

3.4. Ja Nomnieks nokavē nomas maksas samaksas termiņu, Nomnieks maksā Iznomātājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās maksājuma summas par katru nokavējuma dienu, tomēr ne vairāk kā 50% no termiņā nesamaksātās maksājuma summas.

4. IZNOMĀTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. Iznomātājs apņemas

4.1.1. nodot Zemesgabalu pilnīgā un vienpersoniskā Nomnieka lietošanā, netraucēt un nepasliktināt Nomniekam Zemesgabala lietošanu;

4.1.2. atlīdzināt Nomniekam radušos zaudējumus, ja Iznomātājs neievēro vai pārkāpj šo līgumu;

4.1.3. pēc Nomnieka pieprasījuma trīs darba dienu laikā izsniegt rakstisku pilnvarojumu, piekrišanu vai saskaņojumu būvniecībai Zemesgabala teritorijā vai citai Nomnieka darbībai, ja tā nav pretrunā ar Līgumā noteikto Zemesgabala izmantošanas mērķi;

4.1.4. savlaicīgi maksāt uz Zemesgabalu attiecināmos nodokļus;

4.1.5. Zemesgabala īpašnieka maiņas gadījumā informēt jauno Zemesgabala īpašnieku par šo Līgumu.

4.2. Iznomātājam ir tiesības:

4.2.1. Informējot Nomnieku un tā klātbūtnē pārbaudīt, vai Zemesgabals tiek izmantots atbilstoši šī līguma mērķiem;

4.2.2. prasīt Nomniekam novērst tā pieļautos Līguma pārkāpumus.

5. NOMNIEKA PIENĀKUMI UN TIESIBAS

5.1. Nomnieks apņemas:

5.1.1 ievērot Zemesgabala lietošanas tiesību aprobežojumus, par kuriem tas ir informēts šā Līguma slēgšanas brīdī;

5.1.2. nodrošināt zemesgabala lietošanu atbilstoši līgumā noteiktajam mērķim;

5.1.3. nepieļaut zemesgabala piesārņošanu, ciktāl šī darbība nav saistīta ar uz Zemesgabala esošās sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju vai pēcrekultivācijas monitoringu;

5.1.4. neveikt Zemesgabala teritorijā komercdarbību;

5.1.5. maksāt nomas maksu noteiktajos termiņos un apmērā;

5.1.6. segt visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma ierakstīšanu zemesgrāmatā;

5.1.7. ar Iznomātāja piekrišanu nojaukt nelikumīgi uzbūvētos objektus, ja tādi ir uz Zemesgabala.

5.2. Nomnieks ir tiesīgs:

5.2.1. veikt tikai tādus būvdarbus un darbības, kas ir saistītas ar Līgumā noteikto Zemesgabala lietošanas mērķi – sadzīves atkritumu izgāztuves rekultivāciju un pēcrekultivācijas monitoringa nodrošināšanu.

6. LĪGUMA GROZĪŠANA UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

6.2. Līguma noteikumus var grozīt, pusēm rakstiski vienojoties. Grozījumi stājas spēkā pēc to rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas.

6.3. Domstarpības līguma darbības laikā risina sarunu ceļā. Ja vienošanos nevar panākt, strīds risināms tiesā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA

7.1. Līgums izbeidzas, notekot tā termiņam.

7.2. Līgums var tikt pārtraukts pirms termiņa, pusēm par to rakstiski vienojoties.

7.3. Nomnieks ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt līgumu, par to rakstiski paziņojot Iznomātājam vismaz sešus mēnešus iepriekš.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

8.1. Puses vienojas, ka šis Līgums tiek ierakstīts Zemesgrāmatā. Lai ierakstītu Līgumu Zemesgrāmatā, Iznomātājs pilnvaro Nomnieku Iznomātāja vārdā visās iestādēs pieprasīt, iesniegt un saņemt šim mērķim nepieciešamos dokumentus. Iznomātājs piekrīt piecu darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma no Nomnieka saņemšanas ierasties pie Nomnieka norādītā notāra un parakstīt nostiprinājuma lūgumu attiecībā uz šī Līguma ierakstīšanu Zemesgrāmatā.

8.2. Puses vienojas, ka Nomnieka uzbūvētās būves pēc Līguma izbeigšanās pāriet Iznomātāja īpašumā. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Iznomātāja vainas dēļ, Iznomātājs atlīdzina Nomniekam šo būvju vērtību pilnā apmērā.

8.3. Līgums sagatavots un parakstīts 3 (trijos) oriģinālos eksemplāros. Pa vienam eksemplāram izsniegts Iznomātājam un Nomniekam, viens eksemplārs paredzēts iesniegšanai Zemesgrāmatu nodaļā.

8.4. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi un neizpildes dēļ radītajiem zaudējumiem, ja tas noticis no tām neatkarīgu nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piem. Dabas stihija, ugunsgrēks, militāras akcijas u.tml.). Minēto apstākļu esību apliecina kompetenta institūcija. Par līgumsaistību izpildes neiespējamību minēto apstākļu dēļ attiecīgā puse rakstiski informē otru pusi trīs dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās un, ja nepieciešams, vienojas par turpmāku līguma izpildes kārtību vai izbeigšanu.

9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZNOMĀTĀJS							NOMNIEKS

..................................						...............................

.................................						...............................

.................................						...............................

___________						_____________

(paraksts un atšifrējums)				(paraksts un atšifrējums)

6. pielikums. Kohēzijas fonda projekta naudas plūsmas prognoze

Naudas plūsmas tabulas detalizācijas pakāpei jānodrošina projekta iesnieguma izvērtēšana atbilstoši MK noteikumu Nr.490 3.pielikuma 20.kritērijam.

Naudas plūsmas prognoze izsakāma tajā pašā valūtā, kurā ir veikti aprēķini projekta pieteikumā (iesniedzot projekta pieteikumu līdz 2013.gada 31.decembrim - gan euro, gan latos).

Lūdzam ievērot šādus normatīvos tiesību aktus naudas plūsmas prognozes sastādīšanā:

1.MK 2010.gada 9.novembra noteikumi Nr.1041 „Kārtība, kādā paredzami valsts budžeta līdzekļi Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”;

2. MK noteikumi Nr.490;

3. Vienošanās par projekta īstenošanu paraugu (maksājuma pieprasījumu iesniegšanas termiņi – reizi mēnesī, ja ir bijuši izdevumi)

Projekta iesniedzējs var izmantot jebkādu formu naudas plūsmas prognozes izstrādei, tomēr  ierosinām izmantot VARAM mājas lapā http://www.varam.gov.lv/lat/fondi/kohez/?doc=6807 ievietoto.

Maksājumi tiek veikti MK noteikumu Nr.1041 kārtībā.

Sastādot naudas plūsmas prognozi, lūdzam ņemt vērā atšķirīgo būvdarbu intensitāti vasaras un ziemas sezonā, kā arī to, ka projektēšanas fāzē maksājumu apjoms ir ievērojami mazāks no maksājumu apjoma būvdarbu veikšanas fāzē.

Maksājumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma līgumu ietvaros nosaka projekta iesniedzējs. Iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.