(Ministru kabineta

2012.gada __.___________

rīkojums Nr.___)

Koncepcijas projekta

„Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis”

kopsavilkums

Valsts IKT organizatoriskā struktūra un tehnoloģiskā arhitektūra vēsturiski ir izveidojusies ļoti sadrumstalota. Savstarpējas koordinācijas trūkums un vienotu IKT pārvaldības principu neesamība valstī ir galvenā problēma, kas liedz optimāli pārvaldīt valsts IKT resursus, kā arī sekmīgi izpildīt ES un Latvijas attīstības plānošanas dokumentos un tiesību aktos izvirzītos ambiciozos mērķus un uzdevumus informācijas sabiedrības un e-pārvaldes attīstībai. Tāpēc ir nepieciešams organizēt valsts IKT pārvaldību tā, lai spētu izmantot visu valsts pārvaldes iestādēs uzkrāto kompetenci un pieredzi vienotai valsts IKT pārvaldībai, sākot no vienotas valsts IKT attīstības stratēģijas izstrādes, līdz operatīvai valsts IKT attīstības un uzturēšanas koordinācijai.

Koncepcija “Valsts IKT pārvaldības organizatoriskais modelis” ir dokuments, kurā noteikts valsts IKT pārvaldības mērķis un uzdevumi, kas divu gadu laikā jāizpilda, lai izvirzīto mērķi sasniegtu. Dokumenta ietvaros definēts arī IKT pārvaldības organizatoriskais modelis: optimālā organizatoriskā struktūra izvirzīto uzdevumu izpildei, valsts IKT pārvaldībā iesaistīto pušu lomas, atbildības un sadarbības principi, kā arī pasākumu plāns valsts IKT pārvaldības modeļa ieviešanai.

Valsts IKT pārvaldības mērķis ir efektīvi izmantot un attīstīt valsts IKT arhitektūru, tehniskos resursus, procesus un cilvēkresursus valsts pārvaldes procesu un valsts attīstības prioritāšu atbalstam.

Mērķa sasniegšanā pilnvērtīgi jāizmanto gan publiskā, gan privātā sektora resursi, nodrošinot efektīvu sadarbību, orientētu uz valsts interešu īstenošanu un ērtu, lietotājiem draudzīgu e-pārvaldes risinājumu radīšanu un uzturēšanu.

Lai sasniegtu mērķi, ir nodefinēti uzdevumi sešās jomās: IKT attīstības stratēģijas un arhitektūras izstrādāšana, IKT tehnisko resursu optimizācija, IKT pārvaldības procesu attīstība, IKT attīstības projektu īstenošanas kvalitātes uzlabošana, cilvēkresursu attīstība un valsts pārvaldes modernizācija, izmantojot IKT iespējas.

Par optimālo modeli valsts IKT pārvaldībai ir atzīts daļēji centralizēts modelis, kas paredz, ka tiek noteiktas nacionāla un resoru līmeņa kompetence un atbildība IKT pārvaldībā. IKT pārvaldības modelis satur šādus galvenos elementus:

- Valsts IKT organizācija, kas nosaka vienotu IKT politiku valstī, veido vienotu valsts IKT attīstības stratēģiju un arhitektūru, nosaka vienotus IKT pārvaldības principus un vadlīnijas, kā arī organizē horizontālo sadarbību starp valsts IKT pārvaldībā iesaistītajām struktūrvienībām. IKT pārvaldības modelis paredz, ka Valsts IKT organizāciju vada VARAM valsts sekretāra vietnieks IKT un e-pārvaldes jautājumos, un to veido VARAM valsts sekretāra vietnieka IKT un e-pārvaldes jautājumos pakļautībā esošie departamenti.

- Resora IKT organizācija, kas nodrošina, lai resora rīcībā esošie un tai pieejamie IKT resursi pilnvērtīgi atbalsta resora iestāžu pamatdarbības procesu automatizāciju un sekmē resora pārziņā esošo nozaru un valsts attīstības prioritāšu sasniegšanu. Tā ir resora līmenī centralizēta IKT organizācija.

- Koplietošanas IKT organizācija, kas nodrošina koordinētu un vienotu IKT koplietošanas pakalpojumu un risinājumu pārvaldību, ieviešanu un uzturēšanu valstī, kā arī spēj nodrošināt atbalstu resoru IKT organizācijām.

- Valsts IKT vadītāju forums, ar kura palīdzību tiek organizēta koordinācija un horizontāla sadarbība starp visu resoru IKT organizācijām, koplietošanas IKT organizāciju, kā arī pašvaldībām, ciktāl tas attiecas uz pašvaldību un valsts IS sadarbspēju, t.sk. sadarbojoties ar Informācijas sabiedrības padomi un IKT ekspertu padomi.

- Resora IKT vadības padome, kas nodrošina resora pamatdarbības funkciju un IKT funkcijas mērķorientētu sadarbību katra resora iekšienē.

IKT pārvaldības modeļa darbība, ilustrējot sadarbību starp iepriekš uzskaitītajiem modeļa elementiem, ir aprakstīta uz šādu augsta līmeņa procesu bāzes: IKT pārvaldības dokumentu izstrāde un apstiprināšana, IKT attīstības plānošana, IKT attīstības projektu, būtisku izmaiņu un programmu definēšana un apstiprināšana, IKT resursu sagāde, IKT attīstības projektu un programmu realizēšana, IKT resursu optimizācijas projektu realizēšana, IKT resursu uzturēšana, un finansējuma piesaiste IKT attīstībai un uzturēšanai.

IKT pārvaldības modelis paredz, ka visā valsts pārvaldē tiek noteikti vienoti principi IKT izmaksu uzskaitei un budžetēšanai, un tos pielieto gan resoru IKT organizācijas, gan Koplietošanas IKT organizācija, nodrošinot IKT izmaksu uzskaites vienveidīgumu un caurspīdīgumu. Tas ir obligāts priekšnosacījums efektīvas IKT pārvaldības ieviešanai valstī.

Atbilstoši piedāvātajam pārvaldības modelim, Resora IKT organizācija nodrošina IKT pakalpojumu sniegšanu visām attiecīgā resora struktūrvienībām un iestādēm, savukārt, Koplietošanas organizācija nodrošina koplietošanas IKT pakalpojumu sniegšanu visā valsts pārvaldē. Gan resoru IKT organizācijas, gan Koplietošanas IKT organizācija tiek finansēta no valsts budžeta atbilstoši faktiskajām šādu organizāciju nodrošināto pakalpojumu izmaksām. Savstarpējie norēķini starp šīm IKT organizācijām un iestādēm, kuras lieto šo organizāciju sniegtos IKT pakalpojumus, netiek ieviesti.

Optimālo valsts IKT pārvaldības modeli ir paredzēts ieviest divos etapos. Pirmajā etapā tiks izveidotas visas būtiskās IKT pārvaldības modeļa strukturālās komponentes un uzsākta to darbība. Otrajā etapā tiks precizēta un paplašināta IKT pārvaldības modelī ietilpstošo organizatorisko vienību kompetence un atbildība, kā arī paaugstināta IKT koplietošanas pakalpojumu izmantošanas intensitāte gan no pakalpojumu spektra, gan tvēruma viedokļa. Otrais etaps noslēgsies ar IKT pārvaldības likuma izstrādi, ar kura palīdzību tiks pilnvērtīgi ieviests un normatīvi noteikts koncepcijā aprakstītais optimālais valsts IKT pārvaldības modelis, kā arī Valsts, Resora un Koplietošanas IKT organizāciju vadītāju pilnvaras, Valsts IKT vadītāju foruma kompetence, kā arī deleģējums Koplietošanas IKT organizācijas darbībai. Pirmo etapu plānots realizēt 6 mēnešu laikā, bet otro etapu – 12 mēnešu laikā no modeļa apstiprināšanas Ministru kabinetā.

Koplietošanas IKT organizācija sākotnēji nodrošinās tikai jau izveidoto valsts e-pārvaldes koplietošanas elementu, kā arī centralizētu VARAM resora padotības iestāžu un pašas ministrijas IKT infrastruktūras un standarta IKT pakalpojumu darbību. Institucionāli koplietošanas organizācijas darbību sākotnēji nodrošinās VRAA, koncentrējot visus VARAM resora iestāžu IKT tehniskos un personāla resursus vienā VARAM padotības iestādē. Tālāko koplietošanas IKT organizācijas attīstību noteiks valsts IKT infrastruktūras optimizācijas plāns, kura izstrādāšanu paredz šī koncepcija, ņemot vērā ministriju jau veikto darbu IKT infrastruktūras centralizācijā resoru līmenī. Izstrādājot šādu plānu, tiks identificēti gan papildus tehniskie resursi, kas jānodod koplietošanas IKT organizācijas rīcībā, gan arī priekšlikumi koplietošanas IKT organizācijas struktūras izmaiņām vai institucionālā statusa izmaiņām.

Plānots, ka valsts IKT pārvaldības institucionālā modeļa pārveide prasīs valsts budžeta līdzekļus četru jaunu štata vietu izveidošanai un nodrošināšanai Valsts IKT organizācijā - 76 800 LVL gadā. Tomēr tiek prognozēts, ka, IKT pārvaldības modelim pilnvērtīgi darbojoties, veiktie ieguldījumi atmaksāsies, novēršot pārklājošās investīcijas IKT attīstībā, izmantojot mēroga efektu IKT standarta risinājumu iegādē un uzturēšanā, efektīvi plānojot un salāgojot valsts pārvaldes pamatdarbības procesus transformācijas kontekstā ar valsts pārvaldes IKT infrastruktūras iespējām, balstoties ne vien uz atsevišķas iestādes vai vairāku viena resora iestāžu ieguldījumu, bet gan pilnvērtīgi izmantojot visas sinerģijas, ko sniedz valsts IKT infrastruktūras kopums.

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs		E.Sprūdžs

Vīza:

valsts sekretārs		A.Antonovs

20.07.2012. 09:08

0

G.Ozols

67770302, gatis.ozols@varam.gov.lv