Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs |  |
| --- | --- |
| 1. Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 25.panta septītajā daļā doto deleģējumu. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas | Ģeotelpiskās informācijas likuma 28.panta trešajā daļā ir noteikts, ka valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – ģeoportāla) pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), savukārt Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.673 „Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.673) 50.punktā, paredzēts, ka ģeoportāla pārzinis ne vēlāk kā līdz 2012.gada 1.septembrim nodrošina šo noteikumu prasību izpildei nepieciešamo ģeoportāla infrastruktūras funkcionalitāti. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) kā ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde īsteno ERAF projektu „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002) (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiks izveidots ģeoportāls. Ņemot vērā, ka Projekta realizācija nenotiek atbilstoši sākotnēji plānotajam Projekta laika grafikam, jo Projekta realizāciju ietekmē Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – Birojs) iesniegtie iesniegumi (kopskaitā seši) par iepirkuma procedūru norisi, 2012.gada 23.martā Aģentūra iesniedza Centrālā finanšu līgumu aģentūrā Projekta grozījumus, kuri paredz Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa pagarinājumu par 18 mēnešiem. Vienlaikus nepieciešams izdarīt grozījumus arī MK noteikumu Nr.673 50.punktā, pagarinot noteikto ģeoportāla infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšanas termiņu līdz 2013. gada 1. novembrim. |
| 3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar |
| 4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Tiek grozīts MK noteikumu Nr.673 50.punkts, nosakot termiņu ģeoportāla infrastruktūras funkcionalitātes nodrošināšanai līdz 2013.gada 1.maijam. |
| 5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekts šo jomu neskar |
| 6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts šo jomu neskar |
| 7. Cita informācija | Nav |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |  |
| --- | --- |
| 1. Sabiedrības mērķgrupa | Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, kas ir ģeotelpisko datu kopu turētāji, kā arī valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas, kas izmanto ģeotelpisko informāciju. |
| 2 Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Sabiedrības daļa, kas saņem citu valsts un pašvaldību iestāžu un juridisko personu pakalpojumus, kas nodrošināti izmantojot aģentūras sagatavoto ģeotelpisko informāciju un sniegtos ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus. |
| 3. Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar |
| 4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar |
| 5. Administratīvās procedūras raksturojums | Projekts šo jomu neskar |
| 6. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 7. Cita informācija | Nav |

Anotācijas III - VI sadaļa – projekts šo jomu neskar

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 	E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretārs	A.Antonovs

14.06.2012. 13:44

0

I.Kania

67770442, ieva.kania@varam.gov.lv