Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)

| I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs |  |
| --- | --- |
| 1. Pamatojums | Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumos Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi” (turpmāk – noteikumu projekts) ir izstrādāts, pamatojoties uz Ģeotelpiskās informācijas likuma 28.panta trešajā daļā doto deleģējumu. |
| 2. Pašreizējā situācija un problēmas | Ģeotelpiskās informācijas likuma 28.panta trešajā daļā ir noteikts, ka valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla (turpmāk – ģeoportāla) pārzinis ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – ministrija), savukārt saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 30.augusta noteikumu Nr.668 „Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu Nr.668) 30.punktu, ģeoportāla pārzinim līdz 2012.gada 1.septembrim jānodrošina ģeoportāla izveidošana un pieejamība. Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) kā ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde īsteno ERAF projektu „Vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla izveidošana un nozaru ĢIS sasaiste ar portālu” (ID Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/002) (turpmāk – Projekts), kura ietvaros tiks izveidots ģeoportāls. Ņemot vērā, ka Projekta realizācija nenotiek atbilstoši sākotnēji plānotajam Projekta laika grafikam, jo Projekta realizāciju ietekmē Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – Birojs) iesniegtie iesniegumi (kopskaitā seši) par iepirkuma procedūru norisi, 2012.gada 23.martā Aģentūra iesniedza Centrālā finanšu līgumu aģentūrā Projekta grozījumus, kuri paredz Projekta aktivitāšu īstenošanas termiņa pagarinājumu par 18 mēnešiem. Līdz ar to, nepieciešams izdarīt grozījumus MK noteikumu Nr.668 30.punktā, pagarinot noteikto ģeoportāla izstrādes un pieejamības nodrošināšanas termiņu līdz 2013. gada 1. novembrim. |
| 3. Saistītie politikas ietekmes novērtējumi un pētījumi | Projekts šo jomu neskar |
| 4. Tiesiskā regulējuma mērķis un būtība | Tiek grozīts MK noteikumu Nr.668 30.punkts, nosakot ģeoportāla izstrādes un pieejamības nodrošināšanas termiņu līdz 2013. gada 1. maijam. |
| 5. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas | Projekts šo jomu neskar |
| 6. Iemesli, kādēļ netika nodrošināta sabiedrības līdzdalība | Projekts šo jomu neskar |
| 7. Cita informācija | Nav |

| II. Tiesību akta projekta ietekme uz sabiedrību |  |
| --- | --- |
| 1. Sabiedrības mērķgrupa | Valsts pārvaldes un pašvaldību iestādes, kas ir ģeotelpisko datu kopu turētāji, kā arī valsts pārvaldes iestādes, pašvaldības, juridiskas un fiziskas personas, kas izmanto ģeotelpisko informāciju. |
| 2 Citas sabiedrības grupas (bez mērķgrupas), kuras tiesiskais regulējums arī ietekmē vai varētu ietekmēt | Sabiedrības daļa, kas saņem citu valsts un pašvaldību iestāžu un juridisko personu pakalpojumus, kas nodrošināti izmantojot aģentūras sagatavoto ģeotelpisko informāciju un sniegtos ģeotelpiskās informācijas pakalpojumus. |
| 3. Tiesiskā regulējuma finansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar |
| 4. Tiesiskā regulējuma nefinansiālā ietekme | Projekts šo jomu neskar |
| 5. Administratīvās procedūras raksturojums | Projekts šo jomu neskar |
| 6. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums | Projekts šo jomu neskar |
| 7. Cita informācija | Nav |

Anotācijas III-VI sadaļa projekts šo jomu neskar

| VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Projekta izpildē iesaistītās institūcijas | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts reģionālās attīstības aģentūra. |
| 2. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām | Projekts šo jomu neskar |
| 3. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Jaunu institūciju izveide | Projekts šo jomu neskar |
| 4. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju likvidācija | Projekts šo jomu neskar |
| 5. | Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes institucionālo struktūru. Esošu institūciju reorganizācija | Projekts šo jomu neskar |
| 6. | Cita informācija | Nav |

Iesniedzējs:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs 	E.Sprūdžs

Vīza:

Valsts sekretārs	A.Antonovs

14.06.2012. 13:32

0

I.Kania

67770442, ieva.kania@varam.gov.lv