# Rīcības plāns (kopsavilkums par rīcību un atbildīgajām iestādēm)

.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Npk. | Rīcība | Atbildīgā iestāde | Darbības virziens | Termiņš | Nodevums |
| 1. | Apzināt tiešsaistes MI mācību kursa izveides izmaksas un sniegt attiecīgos priekšlikumus. | Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IzM) | 1. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 2. | Apzināt klātienes MI mācību kursa valsts pārvaldes darbiniekiem izveides izmaksas un sniegt attiecīgos priekšlikumus. | Valsts administrācijas skola. | 1. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 3. | Apzināt MI integrācijas iespējas izglītības sistēmā un sniegt attiecīgos priekšlikumus. | IzM | 1. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 4. | Sagatavot priekšlikumus VPP izveidei IKT jomā, integrējot tajā MI komponenti. | IzM | 1. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 5. | Pakalpojumu vides politikas attīstības ietvaros paredzēt uzdevumu izskatīt personalizētu virtuālā asistenta risinājumu izveides un ieviešanas iespēju valsts pakalpojumu sniegšanā. | VARAM | 3. | Līdz ar politikas dokumenta iesniegšanu. | Plānošanas dokuments. |
| 6. | Gatavojot vienotās IKT arhitektūras projektu priekšlikumus, to ietvaros paredzēt virtuālā asistenta pielāgošana konsulāro pakalpojumu automatizētai sniegšanai. | ĀM | 3. | Atbilstoši VARAM noteiktajam IKT attīstības priekšlikumu iesniegšanas grafikam. | VARAM iesniegs attīstības projekta priekšlikums. |
| 7. | Sagatavot priekšlikumus Latvijas e-indeksa papildināšanai ar MI raksturojošiem rādītājiem. | VARAM | 5. | Līdz 2020. gada beigām. | Latvijas e-indeksa metodoloģijas grozījumi. |
| 8. | Izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas normatīvajā regulējumā, kas izriet no MI sistēmu arvien plašākas izmantošanas un sniegt attiecīgos priekšlikumus. | TM | 6. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 9. | Jebkurā nacionālajā vai nozares plānošanas dokumenta, vai pašvaldības attīstības plāna pie izstrādes vai būtiskas papildināšanas iekļaut izvērtējumu par automatizāciju un MI izmantošanu. | Visas valsts pārvaldes iestādes. | 3. | Ar IZ pieņemšanas brīdi. | Turpmāk VARAM, izvērtējot plānošanas dokumentu projektus un to grozījumus, vērtēs šo prasību līdzās citiem IKT jautājumiem. |
| 10. | Sagatavojot Digitālās transformācijas pamatnostādnes, noteikt MI risinājumu ieviešanu kā vienu no publiskās pārvaldes prioritātēm. | VARAM | 7. | Līdz 2020. gada beigām. | Plānošanas dokuments. |
| 11. | Izstrādāt komunikācijas plānu MI jomā valsts pārvaldei. | VARAM | 10. | Līdz 2019. gada beigām. | Informatīvais ziņojums. |
| 12. | IKT projektos publiskās pārvaldes modernizācijas ietvaros tiek nodrošināta funkcionalitāte, kas dod iespēju publiskam sektoram ilgākais divu darba dienu laikā kopš brīža, kad ir bijusi pieejama visa lēmuma pieņemšanai nepieciešamā informācija, neprasot to obligāti iesniegt pašam iedzīvotājam vai uzņēmējam, pieņemt un izpildīt lēmumu. | Visas valsts pārvaldes iestādes. | 3. | Līdz ar IZ pieņemšanas brīdi. | Turpmāk VARAM, izvērtējot IKT attīstības projektus un pakalpojumu aprakstus, vērtēs šo prasību līdzās citiem pakalpojumu pilnveides jautājumiem. |