APSTIPRINĀTS

2010.gada 8. jūnijā

_____________________

V.Gēme

Valsts sekretāra vietniece,

Investīciju departamenta direktore

Vadlīnijas projektu iesniedzējiem

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta

projektu konkursā

„Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

1.versija

2010.gads

SATURA RĀDĪTĀJS

IEVADS	3

SAĪSINĀJUMI	4

JĒDZIENU UN ATSEVIŠĶU NOSACĪJUMU SKAIDROJUMI	5

VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS	9

Svarīgākās prasības, kuras izriet no Ministru kabineta noteikumiem	10

Titullapas noformējums	12

1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju	13

2. Sadaļa – Projekta apraksts	15

3. Sadaļa – Projekta ieviešana	27

4. sadaļa - Publicitāte	30

5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji	31

6. sadaļa – iesniedzamie dokumenti	35

7. sadaļa –  Apliecinājums	37

Pielikumi	40

Informācijas precizēšana	46

Attiecināmo izmaksu piemēri	50

Konkursa dokumenti:

http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/projekti/?doc=10465

# IEVADS

Šis dokuments ietver ieteikumus Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (turpmāk-KPFI) projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanai projektiem, kuriem paredzēts piesaistīt KPFI finansējumu projektu konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās” ietvaros.

Konkursa ietvaros finansējums tiek piešķirts pamatojoties uz projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un Ministru kabineta noteikumos ietvertajiem nosacījumiem. Projektu iesniegumu atlase notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums” (turpmāk - MK noteikumi Nr.417) noteikto kārtību, pamatojoties uz projektu iesniedzēja aizpildīto projekta iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem. Finansējums tiek piešķirts tikai tādiem projektiem, kuru ietvaros realizējamās darbības un veicamās izmaksas ir atbilstošas MK noteikumos Nr. 417 paredzētajiem konkursa mērķiem, atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām un kuriem atbilstoši novērtējumam prioritārajā secībā pietiek finansējums.

Projekta iesnieguma aizpildīšana atbilstoši ieteikumiem un iesniegumā (un tā pielikumos) sniegtās informācijas pilnīgums palīdzēs projekta iesniegumu izvērtēt atbilstoši apstiprinātajiem projektu vērtēšanas kritērijiem, neizvirzot papildus nosacījumus par informācijas precizēšanu. Tikai saņemot vērtējumu katrā no kritērijiem, ir iespējama pozitīva lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšana. Pēc iespējas kvalitatīvākas informācijas iekļaušana projekta iesniegumā ir viens no pamatiem projektu iesniegumu atbilstošai novērtēšanai un tā ieņemtajai vietai prioritārajā projektu iesniegumu sarakstā.

Vadlīniju tālākajās sadaļās sniegti ieteikumi, kā aizpildāmi konkrēti KPFI projekta iesnieguma (turpmāk – iesniegums) punkti (atbilstoši MK noteikumu Nr.417 2.pielikumā ietvertās veidlapas numerācijai), kāda informācija un kādā detalizācijas pakāpē ietverama iesniegumā, kā arī doti piemēri un sniegtas norādes par informācijas avotiem, kādos dokumentos meklējama iesniegumā iekļaujamā informācija. Vadlīnijas sagatavotas, izmantojot iesnieguma veidlapas formu, piedāvājot arī informācijas sniegšanas formātu.

Pirms veidlapas aizpildīšanas nepieciešams iepazīties ar MK noteikumos Nr. 417 ietvertajiem projektu iesniegumu vērtēšanas kritērijiem un pārliecināties, ka sagatavotajā KPFI projekta iesniegumā tiek sniegtas atbildes uz visiem jautājumiem, kā arī pievienoti visi prasītie pielikumi.

Ieteicams iepazīties arī ar citiem Vides ministrijas mājas lapā ietvertajiem dokumentiem, kas attiecas uz šīs KPFI, kas atrodami Vides ministrijas mājaslapā tīmeklī: http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/merki/.

Papildus jautājumus aicinām uzdot elektroniski, sūtot tos uz e-pasta adresi laimonis.osis@vidm.gov.lv. Atbildes uz jautājumiem tiks publicētas Vides ministrijas mājas lapā.

# SAĪSINĀJUMI

| MK | Ministru kabinets |
| --- | --- |
| N/A | Nav attiecināms |
| NACE | Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikators |
| KPFI | Klimata pārmaiņu finanšu instruments |
| MK noteikumi Nr.417 | Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums” http://www.likumi.lv/doc.php?id=210209 http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/ |
| MK noteikumi Nr.644 | Ministru kabineta 2009.gada 25.jūnija noteikumi Nr.644 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu īstenošanas, pārskatu iesniegšanas un pārbaudes kārtība” http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/ |
| VIDM | Vides ministrija |
| LVIF | Valsts SIA „Vides investīciju fonds” www.lvif.gov.lv |
| ES | Eiropas Savienība |

# JĒDZIENU UN ATSEVIŠĶU NOSACĪJUMU SKAIDROJUMI

Ministru kabineta 2010. gada 5.maija noteikumiem Nr.417 „Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums” ietverto nosacījumu un lietotās terminoloģijas skaidrojums.

| Apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas | Kapitāla iegādes izmaksas (procentu maksājumi). Nav attiecināmās izmaksas. |
| --- | --- |
| Atbildīgā iestāde | Atbildīgā iestāde par šī konkursa organizāciju un kopējo uzraudzību ir Vides ministrija. Projektu ieviešanas laikā ar finansējuma saņēmēju tiks noslēgts līgums; maksājumu pieprasījumu un pārskatu administrēšanu, kā arī citas projekta ieviešanas kontroles funkcijas nodrošinās LVIF. |
| Atbildīgā persona | Atbildīgā persona ir projekta iesniedzēja vadītājs. |
| Atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis | Ievērojot MK not. Nr. 417 uzskaitītos attiecināmo izmaksu veidus un to, ka pievienotās vērtības nodokļa izmaksas ir attiecināmas, ja tās nav atgūstamas no valsts budžeta, projekta iesniedzējs neiekļauj projektā . atgūstamo pievienoto vērtības nodokli. Gadījumā, ja projekta iesniedzējs plāno iekļaut PVN maksājumus projekta līgumu ietvaros kā priekšnodokli, tā darbība liedz viņam iesniegt projektu šajā konkursā. Viens no konkursa nosacījumiem – projekta iesniedzējs (finansējuma saņēmējs) nevar gūt tiešo finanšu labumu no iegūto pamatlīdzekļu izmantošanas. MK not. Nr.417 20.p. (neattiecināmās izmaksas ir): 20.18. investīciju izmaksas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanā; 20.19. izmaksas, kas saistītas ar investīcijām finanšu ieņēmumu gūšanai projekta īstenošanas rezultātā. |
| Attiecināmās izmaksas | Noteiktas MK not. Nr.417 16.punktā. Papildus nosacījumi izmaksu attiecināmībai ir atrunāti MK not.Nr.417 17.punktā. MK noteikumu Nr.417 18.p. ir noteikti atsevišķu izmaksu pozīciju ierobežojumi: - tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām izmaksām; - projekta izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta ieviešanā, nedrīkst pārsniegt 0,5 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām izmaksām Lūdzam ņemt vērā, ka termins „plānotās attiecināmās izmaksas” nozīmē, ka izmaksu samazināšanas gadījuma iepirkumu rezultātā šie noteiktie izmaksu ierobežojumi tiks attiecināti uz plānotajām, nevis faktiskajām izmaksām. |
| Demarkācijas princips | Demarkācijas princips ir pieeja, ka katrs finansējuma instruments sasniedz noteikto mērķi. Tas nozīmē, ka divi finanšu instrumenti nevar vienlaikus finansēt vienādas aktivitātes. Gadījumos, kad tiek plānota kompleksa projekta ieviešana (divi vai vairāk finanšu instrumenti vienā ēkā) finansējuma saņēmējs vai projekta iesniedzējs, veicot iepirkumu, nodrošina nepārprotamo prasību iekļaušanu konkursa dokumentācijā, kas ļauj projekta ieviešana slaikā fiziski un finansiāli nodalīt katra finanšu avota ieguldījumu. Tas attiecas arī uz vispārīgajām pozīcijām (bankas garantijas utt.). Ņemot vērā salīdzinoši nelielu šādu projektu skaitu aicinām šo projektu iesniedzējus vai finansējuma saņēmējus konsultēties ar par administrēšanu atbildīgajām iestādēm (KPFI gadījumā - LVIF), lai izvairītos no riskiem projekta ieviešanā. Gadījumā, ja izmaksas un fiziskie apjomi nebūs pietiekami nodalīti, pastāvēs risks, ka izmaksas tiks atzītas par neattiecināmajām. |
| Finansējuma saņēmējs | MK noteikumu Nr. 417 izpratnē projekta iesniedzējs kļūst par finansējuma saņēmēju pēc civiltiesiskā līguma vai vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas. |
| Finanšu rezerve, projekta neparedzētās izmaksas | Neparedzētās izmaksas, kas radušās tehniskā projekta izstrādes vai būvdarbu gaitā un atbilst attiecināmo izmaksu definīcijai, var būt iekļautas projekta attiecināmajās izmaksās, grozot projekta līgumu, bet nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām būvdarbu izmaksām. Plānojot būvdarbu vai pakalpojumu izmaksas aicinām paredzēt rezervi, nosakot paredzamo līguma cenu. Gadījumā, ja projektā paredzētās izmaksas būs mazāk, nekā ir faktiski nepieciešams, papildus finansējums netiks piešķirts. Vienlaikus šī rezerve nav izmantojama neparedzēto būvdarbu vai pakalpojumu izmaksu segšanai noslēgto līgumu ietvaros, ja tas iepriekš nav īpaši saskaņots ar Iepirkumu uzraudzības biroju un LVIF. |
| Īpašumtiesības | Konkursa ietvaros uz finansējumu var pretendēt projekti, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkās, kas ir projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai, ja ēka ir valsts vai pašvaldības manta, ir projekta iesniedzēja lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc plānotās projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā. |
| Izmaksas, kas saistītas ar tādu iekārtu iegādi, nomu vai remontu, kuras paredzētas personu pārvadāšanai vai kuras izmanto iekraušanai, izkraušanai, pārkraušanai vai pārvadāšanai | Izmaksas ir neattiecināmās. Materiālu un ierīču iekraušana, izkraušana, pārkraušana un pārvadāšana ir attiecināmi uz būvdarbu izmaksām un ir iekļaujamas būvdarbu cenā. Tādā gadījumā izmaksas ir attiecināmas (būvdarbu izmaksas ir attiecināmas). |
| Klimata pārmaiņu finanšu instruments | Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. KPFI mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu (piemēram, īstenojot pasākumus ēku energoefektivitātes uzlabošanai gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, tehnoloģiju, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus attīstīšanu un ieviešanu, kā arī īstenojot integrētus risinājumus siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai). KPFI finansē no valstij piederošo noteiktā daudzuma vienību (NDV) pārdošanas, ko veic starptautiskās emisiju tirdzniecības ietvaros atbilstoši Kioto protokola nosacījumiem. NDV pārdošana ir iespējama, jo Kioto protokolā 2008. – 2012. gadam noteikto saistību izpildei (8 % samazinājums salīdzinot ar 1990.gada līmeni) Latvijai nebūs nepieciešamas visas tās rīcībā esošās NDV, un potenciālais pārpalikums būs vismaz 40 miljoni vienību. Pāri palikušo NDV izmantošana citiem mērķiem, piemēram, piešķiršana Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas uzņēmumiem, nav iespējama – NDV nav iespējams konvertēt par emisijas kvotām vai izmantot emisijas kvotu vietā. Taču NDV ir iespējams pārdot, iegūto finansējumu ieguldot Latvijas attīstībā. Lēmumu par NDV pārdošanu Ministru kabinets pieņēma 2006. gada 12. aprīlī – Ministru kabineta rīkojums Nr.249 „Par koncepciju par Latvijas dalību starptautiskajā emisiju tirdzniecībā”. Papildus informācija: http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/ |
| Konkursa mērķis | Konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, samazinot siltumenerģijas un apgaismojuma elektroenerģijas patēriņu LR valsts dibināto un pašvaldību dibināto profesionālās izglītības iestāžu ēkās. Attiecināmās izmaksas un atbalstāmās aktivitātes ir noteiktas atbilstoši šim mērķim. |
| Kontaktpersona | Kontaktpersona ir ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēta persona projekta jautājumu risināšanai. |
| Neatbalstāmās aktivitātes | Katrā ēkā, kurā īstenotas projekta aktivitātes, jāpanāk atbilstība šādiem kritērijiem: 1. siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes aprēķina metodi; 2. oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls gadā. Attiecīgi, ja plānotās aktivitātes nesasniedz šos mērķus, projektu neatbalsta. Konkursā neatbalsta tādas aktivitātes, kuras tiek īstenotas citu ES fondu vai valsts budžeta, vai cita finansējuma avota finansētā projekta ietvaros. Konkursā neatbalsta aktivitātes, kuras nav noteiktas kā atbalstāmās (MK not. Nr.417 15.punkts) |
| Neattiecināmās izmaksas | Noteiktas MK not. Nr.417 20.punktā. Projekta budžetā iekļautās neattiecināmās izmaksas sedz no finansējuma saņēmēja līdzekļiem. Lūdzam ņemt vērā, ka konkursa ietvaros netiek atbalstītas izmaksas saistībā ar projektu vadību un citiem pasākumiem, kuri skar projekta administrēšanu. Vienlaikus lūdzam ņemt vērā, ka neattiecināmās izmaksas, kuras tiek iekļautas projektā, tiks kontrolētas ieviešanas laikā, t.i. tiks vērtēts tas, kādā mērā neattiecināmo izmaksu veikšana vai neveikšana ietekmē attiecināmās izmaksas un projekta mērķa sasniegšanu. |
| Projekta aktivitāte | Projekta laikā veicamā darbība, kas vērsta uz projekta mērķa/u un plānoto rezultātu sasniegšanu. Atbalstāmās aktivitātes ir noteiktas MK not. Nr.417 15.punktā. |
| Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi | Projekta būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumi ir līgumi, kurus atbilstoši Latvijas tiesību aktu prasībām slēdz finansējuma saņēmējs un atklātā konkursā uzvarējušais (izraudzītais) uzņēmums vai persona. Gadījumā, ja līgums par būvuzraudzību vai kādu citu pakalpojumu tiek sniegts ar fizisko personu, šāds līgums var būt noslēgts tikai kā pakalpojuma līgums (nevis darba līgums). |
| Projekta iesniedzējs | Projekta iesniedzējs var būt valsts vai pašvaldību profesionālās izglītības iestāde. Ja ēka nepieder izglītības iestādei, ēkas īpašnieks nepiesaka projektu iestādes vietā, to nodrošina pati iestāde atbilstoši MK not. Nr.417 nosacījumiem. Viens projekta iesniedzējs drīkst iesniegt vienu projekta iesniegumu. Projekta iesniegums var ietvert aktivitātes, kuras paredzēts īstenot vienā vai vairākās ēkās. Par vienu un to pašu ēku drīkst iesniegt tikai vienu projekta iesniegumu. |
| Tehnoloģisko iekārtu iegāde | Siltumapgādes sistēmas maiņa no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, tai skaitā atjaunojamo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana ir konkursa atbalstāmā aktivitāte. Attiecībā uz šādu tehnoloģisko iekārtu iegādi ir jāņem vērā MK not. Nr.417 noteiktie ierobežojumi. MK not. Nr.417 20.p. (neattiecināmās izmaksas ir): 20.18. investīciju izmaksas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanā; 20.19. izmaksas, kas saistītas ar investīcijām finanšu ieņēmumu gūšanai projekta īstenošanas rezultātā. Attiecīgi tehnoloģisko iekārtu iegāde ir pieļaujama tikai tādos gadījumos, ja siltumenerģija tiek izmantota pašpatēriņam (un tikai tam). |
| Valsts budžeta finansējums | Maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējuma apmērs ir 85 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējās attiecināmās izmaksas sedz projekta iesnieguma iesniedzējs, kurš noslēdzis līgumu ar atbildīgo iestādi un LVIF par projektu īstenošanu (finansējuma saņēmējs). Valsts profesionālās izglītības iestādēm 15 % no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām nodrošina no valsts budžeta līdzekļiem. |

# VISPĀRĒJĀS VEIDLAPAS AIZPILDĪŠANAS PRASĪBAS

Aizpildot iesniegumu jāņem vērā:

1) MK not.Nr.417 prasības iesnieguma noformēšanai, t.sk. projekta iesniegumam pievieno kompaktdisku (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā, kas sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā. Lūdzam pirms iesnieguma iesniegšanas pārliecināties, ka CD ir ierakstīta pēdējā iesnieguma veidlapas versija.

2) 1996.gada 23.aprīļa MK noteikumos Nr. 154 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi” minētās vispārīgās dokumenta noformēšanas prasības. Ja projekta iesniegumā tiek pievienots izdrukāts elektroniskais dokuments, elektroniskā dokumenta kopija, noraksts vai izraksts papīra formā, tad kopijai jābūt apliecinātai atbilstoši MK noteikumiem Nr.154.

3) Finanšu tabulās:

- summas jānorāda LVL, ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata.

- % vērtības jānorāda ar precizitāti līdz 2 zīmēm aiz komata.

- Visās finanšu aprēķinu tabulās noapaļo skaitli līdz tuvākajai simtdaļai (divas decimāldaļas vietas) uz augšu. Piemēri: skaitli „12,555” noapaļo kā „12,56”, skaitli „12,554” noapaļo kā „12,55”.

Papildus lūdzam ņemt vērā, ka minimālais rādītājs projekta apstiprināšanai ir 0,35 kgCO2/Ls gadā katrai ēkai. Šo rādītāju nedrīkst noapaļot uz augšu (piemēram, 0,349 kgCO2/Ls ir neatbilstošs rādītājs). Tāpat siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā, t.i. 100,01 kWh/m2 ir neatbilstošs rādītājs.

4) Visām tabulām, kuras pārsniedz vairāk kā vienu A4 lappusi, tabulas virsrakstu noformē tā, lai tas atkārtotos arī pārējās lappusēs [iezīmēta izvēles rūtiņa „Repeat as header row at the top of each page” (Microsoft Office 2007 Word lietotnē)].

5) Gadījumā, ja kāds projekta iesnieguma pielikums nav saistošs iesniedzējam, tā vietā ir jāpievieno lapa ar pielikuma numuru, nosaukumu un pamatojumu, kāpēc šis pielikums nav saistošs iesniedzējam. Tas ievērojami ietaupīs projekta iesniegumu vērtēšanas laiku. Arī uz pielikumiem attiecas prasība par caurauklošanu un lapu numurēšanu. Ja tie ir atsevišķi sagatavoti dokumenti un jau paši par sevi cauraukloti (ar atbilstoši numurētām lappusēm un norādītu kopējo lappušu skaitu), var iesniegt kā atsevišķus sējumus, taču šajā gadījumā caurauklotajā iesnieguma eksemplārā noteikti ir jānorāda, ka attiecīgais pielikums tiek iesniegts kā atsevišķs sējums, norādot tā nosaukumu un lappušu skaitu.

6) Iesniedzot projekta iesniegumu elektroniski, jāievēro Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības un MK noteikumos Nr.417 noteiktās prasības

# Svarīgākās prasības, kuras izriet no Ministru kabineta noteikumiem

- Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 1 000 000 latu. Maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējuma apmērs ir 85 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas. Pārējās attiecināmās izmaksas sedz projekta finansējuma saņēmējs. Tas nozīmē, ka maksimālās attiecināmās izmaksas ir 1 176 470 lati.

- Projekta iesniedzējs par finanšu instrumenta finansētajām attiecināmajām izmaksām šim projektam nav saņēmis vai nepretendē saņemt līdzfinansējumu citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. Vienlaikus, ja cita projekta tiek īstenotas tādas aktivitātes, bez kuru pabeigšanas nav iespējams uzsākt KPFI projektu (piemēram, nesošo ēkas konstrukciju rekonstrukcija, kas nav saistīta ar energoefektivitātes pasākumiem), projekta iesniedzējs sniedz informāciju par šādiem projektiem projektu iesniegumā un šiem projektiem jābūt apstiprinātiem.

- Konkursa ietvaros uz finansējumu var pretendēt projekti, kuros iekļautās aktivitātes plānots īstenot ēkās, kas atbilst šādām prasībām:

- ēka ir projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai, ja ēka ir valsts vai pašvaldības manta, ir projekta iesniedzēja lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc plānotās projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā;

- ēku izmanto profesionālās izglītības funkciju nodrošināšanai, un tā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, atbilst kādai no šādām ēku klasēm:

  - skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263);

  - dienesta viesnīcas (kods 12110102);

  - sporta ēkas (kods 1265).

- Projekta iesniedzējs iesniedz t.sk. šādus papildus dokumentus:

- nozares ministrijas izsniegtu izziņu, ka profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota;

- apliecinājumu, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks demontēta. Apliecinājumu izsniedz nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestāde, ja projekta iesniedzējs ir valsts profesionālās izglītības iestāde, vai pašvaldība, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības profesionālās izglītības iestāde.

- Katrā ēkā, kurā īstenotas projekta aktivitātes, jāpanāk atbilstība šādiem kritērijiem:

- siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā. Siltumenerģijas patēriņu gadā aprēķina saskaņā ar normatīvajiem aktiem par energoefektivitātes aprēķina metodi;

- oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs (turpmāk – efektivitātes rādītājs), kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu, nav mazāks par 0,35 kgCO2/Ls gadā. Oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu aprēķina atbilstoši MK noteikumu Nr.417 1.pielikumam.

Aicinām pirms projekta iesnieguma sagatavošanas uzsākšanas pārliecināties, ka ir iespējams nodrošināt iepriekšminētās prasības!

# Titullapas noformējums

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās”

iesnieguma veidlapa

| Projekta nosaukums: | Ailē „Projekta nosaukums” norādīt konkrētā projekta, kura finansēšanai tiek pieprasīts KPFI finansējums, nosaukumu. Nosaukumā jābūt iekļautam profesionālās izglītības iestādes, kurā tiek realizēts projekts, nosaukumam. Būtiski, lai nosaukums, kas norādīts iesnieguma veidlapā, atbilstu tam projekta nosaukumam, kāds ir lietots projekta pamatojošā dokumentācijā, tai skaitā atzinumos uz izziņās par projektu, ja tādas ir pievienotas projektu iesniegumam. (piemēram, nozares ministrijas izziņa). Nosaukums nevar būt garāks par vienu teikumu. |
| --- | --- |

| Projekta iesniedzējs: | Ailē „Projekta iesniedzējs” norādīt iestādes, kas realizēs šo projektu, nosaukumu. Jāsakrīt ar 1.1.1.punktā un 7. sadaļā norādīto. |
| --- | --- |
| Aizpilda atbildīgā iestāde |  |

| Projekta identifikācijas numurs: | Lūdzam neaizpildīt, aizpildīs Atbildīgā iestāde |
| --- | --- |
| Projekta iesniegšanas datums: | Lūdzam neaizpildīt, aizpildīs Atbildīgā iestāde |
| Projekta apstiprināšanas datums: | Lūdzam neaizpildīt, aizpildīs Atbildīgā iestāde |

Piezīme: Ja projekta iesniegums iesniegts elektroniskā dokumenta formā atbilstoši noteikumu 27.punkta prasībām, projekta iesnieguma veidlapas 1.lapu atbildīgā iestāde aizpilda kā atsevišķu elektronisko dokumentu.

# 1. Sadaļa – Pamatinformācija par projekta iesniedzēju

1.1. Projekta iesniedzējs

| 1.1.1. | Profesionālās izglītības iestādes nosaukums: | Projekta iesniedzēja nosaukums. Jāsakrīt ar titullapā un 7.sadaļā norādīto. KPFI projekta iesniedzējs un attiecīgi finansējuma saņēmējs var būt tikai profesionālās izglītības iestāde. |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2. | PVN maksātājs | Jā Nē Atzīmē ar „X” vai projekta iesniedzējs ir/nav pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātājs |
| 1.1.3. | Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs | Reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienestā (nodokļa maksātāja reģistrācijas numurs). Attiecas uz visiem projekta iesnieguma iesniedzējiem. |
| 1.1.4. | Juridiskā adrese Iestādes adrese, nevis ēkas! | Iela, mājas nr. |
|  |  | Pilsēta, rajons |
|  |  | Pasta indekss |

1.2. Projekta iesniedzēja atbildīgā persona

Norāda Projekta iesniedzēja atbildīgo amatpersonu, kas ir tiesīga parakstīt iesniegumu. Jāsakrīt ar personu, kas tiek norādīta iesnieguma 7.sadaļā un paraksta projekta iesniegumu. Norādītajai personai būtu jābūt iestādes vadītājam, ja vien nav apstākļi, kas nosaka pilnvarot citu personu. Gadījumā, ja ir pilnvarojums citai personai, pielikumā pievienot attiecīgo dokumentu.

| 1.2.1. | Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2.2. | Ieņemamais amats | Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas ieņemamo amatu |
| 1.2.3. | Tālrunis | Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas tālruņa numuru |
| 1.2.4. | Fakss | Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas faksa numuru |
| 1.2.5. | E-pasts | Norāda projekta iesniedzēja atbildīgās amatpersonas e-pasta adresi |

1.3. Projekta iesniedzēja kontaktpersona

Norāda personu, kas ir tieši atbildīga par projekta iesnieguma aizpildīšanu un paredzamā projekta ieviešanu, ar projekta iesniedzēja lēmumu nozīmēts projekta koordinators. Visu operatīvu jautājumu risināšana notiks ar šīs norādītās personas starpniecību.

| 1.3.1. | Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- | --- |
| 1.3.2 | Ieņemamais amats | Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas ieņemamo amatu |
| 1.3.3. | Tālrunis | Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas tālruņa numuru |
| 1.3.4. | Fakss | Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas faksa numuru |
| 1.3.5. | E-pasts | Norāda projekta iesniedzēja kontaktpersonas e-pasta adresi |

Lūdzam nepapildināt iesnieguma veidlapu ar citiem laukiem!

# 2. Sadaļa – Projekta apraksts

2.1. Projekta mērķis

Formulēt projekta mērķi (līdz 500 zīmes).

Projektā sasniedzamais mērķis ir jānorāda atbilstoši konkursa mērķim (sk. jēdzienu skaidrojumus).Vienlaikus šim mērķim jābūt tālāk saistītam ar veidlapas 2.3. punktā aprakstītajai risināmajai problēmai, plānotajām aktivitātēm un to nepieciešamības pamatojumam. Mērķim ir jābūt skaidri definētam, sasniedzamam plānotā projekta ietvaros un izmērāmam. Atbilstība konkursa mērķim ir neprecizējamā informācija (sk. MK not. Nr.417 5.pielikumu). Ja iesniedzējs īsteno projektu ES fondu 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ietvaros, projekta mērķim jābūt atšķirīgam no ES fondu projekta. Sākot no šī punkta un turpmāk ir jānorāda apraksts tikai par šajā projektā (KPFI) ietvertajām aktivitātēm un to sasniedzamajiem rezultātiem.

2.2. Projekta kopsavilkums

2. 2.1. Projekta kopsavilkums latviešu valodā

Īsi aprakstīt projekta nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes un rezultātus, parādot ieguvumus siltumenerģijas patēriņa un CO2 emisiju samazināšanā, vides aizsardzības uzlabošanā un ietekmi uz apkārtējiem iedzīvotājiem (līdz 2000 zīmes).

Definējot projekta nepieciešamību, sniedz esošas situācijas raksturojumu un sagaidāmo efektu pēc projekta īstenošanas, izsakot to kvantitatīvi. Atgādinām, ka tiešo finansiālo ieņēmumu gūšana konkursa ietvaros netiek atbalstīta. Jāsniedz īss projektā paredzēto darbu uzskaitījums un vispārīgs apjoma raksturojums, izdalot atbilstoši tālāk norādītajām darbībām. Paredzētajām aktivitātēm jāatbilst MK not.Nr.417. Uzskaitījumā jānorāda galvenās būvdarbu vai pakalpojumu komponentes neatkarīgi no to sadalījuma līgumos. Jānorada informācija par ēkām (skaits projektā, tehniskas stāvoklis). Var būt sniegta informācija par to, uz kādu cilvēku skaitu potenciāli varētu atteikties projekta aktivitātes. Ja iesniedzējs īsteno projektu ES fondu 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ietvaros, projekta aprakstam jābūt atšķirīgam no ES fondu projekta.

2.2.2. Projekta kopsavilkums angļu valodā

Angļu valodā īsi aprakstīt projekta mērķi, nepieciešamību un būtiskākās projekta aktivitātes (līdz 1500 zīmes).

Lūdzam sniegt 2.1. un 2.2.1. punktā sniegtās informācijas tulkojumu. Aicinām 2.1. punktu tulkot pilnā apjomā, savukārt 2.2.1.punktu – daļēji, tikai svarīgāko informāciju. Obligāti sniegt informāciju par plānoto kgCO2/Ls rādītāju (vidējo aritmētisko), kā arī kWh/m2 rādītāju (vidējo aritmētisko).

2.3. Projekta nepieciešamības un aktivitāšu piemērotības pamatojums

Nosaukt būtiskākās problēmas, kuras tiks risinātas ar projekta palīdzību, un pamatot to risināšanas aktualitāti. Nosaukt būtiskākās projekta aktivitātes, raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus, norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to piemērotību projekta mērķu sasniegšanai (līdz 6000 zīmes).

Pirms problēmas apraksta jāsniedz plašāks esošās situācijas raksturojums. Problēmas formulējumā vēlams iekļaut kvalitatīvus un kvantitatīvus rādītājus. Pamatot problēmas risināšanas aktualitāti: problēmu risināšanas nepieciešamība (t.sk. tieši KPFI ietvaros), problēmas izveidošanas cēloņi. Projekta nepieciešamības aprakstā ietvert alternatīvos risinājumus katrai aktivitātei. Nepieciešams sniegt informāciju par saikni starp identificētajām problēmām, plānotajām aktivitātēm un projekta mērķi, kā arī problēmu risinājuma veidu. Raksturot projektā izmantojamās tehnoloģijas un materiālus (ideju līmenī), norādot to priekšrocības un trūkumus un pamatojot to piemērotību projekta mērķa sasniegšanai. Aicinām izmantot sagatavotos dokumentus atbilstoši MK not. 417 3. un 4.pielikumam – atsaukties uz attiecīgo dokumentu sadaļām. Jāsniedz novērtējums, kādas varētu būt projekta neīstenošanas sekas. Sniedz informāciju, vai izvēlēta alternatīva ar viszemākajām izmaksām (zemākās investīciju un ekspluatācijas izmaksas), kas vienlaikus nodrošina nepieciešamo kgCO2/Ls rādītāju. Informācija par alternatīvām var būs sniegta šādā sadalījumā: - tehniskās alternatīvas (piemēram, materiāli) - tehnoloģiskās alternatīvas - izmaksu alternatīvas - projekta aktivitāšu alternatīvas (piemēram, efekta sasniegšanai nav nepieciešams veikt atsevišķus pasākumus, kuri potenciāli nodrošina projekta konkursa mērķi) Pēc iespējas konkrēti jānorāda prognozējamās izmaiņas, ņemot vērā projektu pamatojošajā dokumentācijā ietverto projekta ieguvumu aprakstu. Jānorāda tikai tie ieguvumi, kas rodas konkrētā projekta aktivitāšu realizācijas ietvaros. Nav jānorāda tādi ieguvumi, kas attiecināmi uz darbiem, kas nav ietverti projektā. Ja iesniedzējs īsteno projektu ES fondu 3.1.1.1.aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" ietvaros, jāsniedz informācija par abu projektu papildinātību.

2.4. Projekta aktivitāšu īstenošanai izmantojamie iepirkumi

2.4.1. Projekta ietvaros plānoto publisko iepirkumu raksturojums

Nosaukt projekta ietvaros plānotos publiskos iepirkumus un tajos izmantojamos kritērijus (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes)

Aicinām ņemt vērā to, ka iepirkumi ir jāveic atbilstoši Publisko iepirkuma likumam. Attiecīgi nav pieļaujama mākslīga iepirkuma priekšmeta dalīšana.

Aicinām informāciju sniegt tabulas veidā:

| Plānotais publiskais iepirkums (nosaukums) | Ēka, uz kuru attiecas iepirkums (nosaukums, adrese) | Galvenie atlases kritēriji (piemēram, prasības speciālistiem, „zaļā iepirkuma” principi) |
| --- | --- | --- |

2.4.2. Vides nosacījumu izmantošana publiskajos iepirkumos

Lai aizpildītu šo sadaļu, pirms tam ieteicams iepazīties ar „Informatīvo ziņojumu par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”  un konsultēties ar iepirkumu organizētāju jūsu iestādē.

Novērtējiet Jūsu plānoto iepirkuma procedūru atbilstību šeit minētajam:

2.4.2.1. – 2.4.2.4.punktos ar X atzīmē plānotos noteikumus iepirkuma dokumentācijā. Vienlaikus attiecībā uz šādu plānoto nosacījumu paredzēšanu projekta iesniedzējs ņem vērā to, ka iesniegumā norādītā informācija ir saistoša projekta ieviešanas laikā. Projekta iesniedzējs uzņemas pilnu atbildību par to, ka ikviens ar X atzīmēts nosacījums tiks faktiski paredzēts projekta ieviešanas dokumentācijā (iepirkuma dokumentācijā).

Tāpēc lūdzam rūpīgi novērtēt savus plānus attiecībā uz iepirkuma dokumentācijas sagatavošanu un atzīmēt tikai tos nosacījumus, kurus vēlāk tiešām būs iespējams atspoguļot iepirkuma dokumentācijā. Lūdzam ņemt vērā to, ka par šādu papildus nosacījumu iekļaušanu iepirkuma dokumentācijā projekta iesniedzējs saņem papildus punktus, novērtējot projekta iesniegumu pie kvalitātes kritērijiem, savukārt, ja vēlāk šie nosacījumi iepirkuma dokumentācijā netiks paredzēti, visi šāda iepirkuma līguma izdevumi tiks uzskatīti par neattiecināmajām izmaksām. Projekta iesniedzējam ir tiesības paredzēt „zaļā iepirkuma” kritērijus pat ja šie nosacījumi projekta iesnieguma veidlapā sākotnēji netika plānoti.

2.4.2.1. Konkursa nosaukums (līguma priekšmets)

Vai konkursa nosaukumā (līguma priekšmetā) ietverti energoefektivitātes un vides nosacījumi? Piemēram:

| [ēkas tips] renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus | Jā  Nē  |
| --- | --- |

Ja neatbilst - kāds ir konkursa/ līguma nosaukums?

Sniedz informāciju atbilstoši iesniegumu veidlapas 2.4.1.p.

2.4.2.2. Atlases kritēriji

Vai ir ietverti šādi nosacījumi:

| Projektētāja pieredze vai izglītība videi draudzīgu ēku projektēšanā | Jā  Nē  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektētāja pieredze vai izglītība atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju būvprojekta izstrādē (ja attiecināms) |  | Jā  Nē  |  |
| Būvfirmu tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā. | Jā  Nē  |  |  |
| Pretendentu izslēgšana (atkārtoti vides aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi) | Jā  Nē  |  |  |

Ja neatbilst, vai ir citi atlases kritēriji?

Īss uzskaitījums:

Sniedz informāciju atbilstoši iesniegumu veidlapas 2.4.1.p. Informāciju nesniedz, ja 2.4.1. punktā minētie kritēriji neattiecas uz „zaļo iepirkumu”

2.4.2.3. Tehniskās specifikācijas / Vērtēšanas kritēriji

Vai ir ietverti nosacījumi sekojošās kategorijās?

| Ēkas apsaimniekotāja apmācība par energoefektivitāti | Jā  Nē  |
| --- | --- |
| Atjaunojamo energoresursu lietotāju apmācība par energoefektivitāti (ja attiecināms) | Jā  Nē  |
| Enerģijas sadales ekrāns | Jā  Nē  |
| Noteiktu būvmateriālu izslēgšana (papildus punkti par videi draudzīgu būvmateriālu lietošanu) | Jā  Nē  |
| Kokmateriālu izcelsme (papildus punkti par likumīgi un no ilgtspējīgiem avotiem iegūtiem kokmateriāliem) | Jā  Nē  |
| Gaistošo organisko savienojumu emisiju robežsliekšņi | Jā  Nē  |
| Ūdens taupīšanas pasākumi | Jā  Nē  |
| Trokšņu mazināšanas pasākumi būvdarbu laikā | Jā  Nē  |

Ja tiek izmantotas citas specifikācijas, tad kādas?

Īss uzskaitījums:

Informāciju nesniedz, ja tā neattiecas uz „zaļo iepirkumu”

2.4.2.4. Līguma izpildes nosacījumi

Līguma izpildes nosacījumiem jābūt skaidri izteiktiem paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības.

Vai jūsu iepirkumos iekļauti šādi līguma izpildes nosacījumi?

| Ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaudes veikšana | Jā  Nē  |
| --- | --- |
| Būvniecības materiālu transportēšanas nosacījumi | Jā  Nē  |
| Atkritumu samazināšana un apsaimniekošana | Jā  Nē  |

Ja tiek izmantoti citi līguma izpildes nosacījumi, tad kādi?

Īss uzskaitījums:

Informāciju nesniedz, ja tā neattiecas uz „zaļo iepirkumu”

2.5. Ēkas, kurās īstenojamas projekta aktivitātes

| Nr.p.k. | Ēkas parametri | Raksturlielumi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ēkas nosaukums | Informācijai jāatbilst pievienotājiem dokumentiem |
| 1.1. | Adrese un kadastra nr. | Informācijai jāatbilst pārējām iesnieguma veidlapas sadaļām, piemēram, 2.4.1. |
| 1.2. | Ēkas funkcija* | 14.2. ēku izmanto profesionālās izglītības funkciju nodrošināšanai, un tā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas nosaka būvju klasifikāciju, atbilst kādai no šādām ēku klasēm: 14.2.1. skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas (kods 1263); 14.2.2. dienesta viesnīcas (kods 12110102); 14.2.3. sporta ēkas (kods 1265). |
| 1.3. | Nodošanas gads ekspluatācijā | Atbilstoši projekta iesniedzējā rīcībā esošajiem dokumentiem |
| 1.4. | Stāvu skaits, t.sk. pagrabs | Atbilstoši projekta iesniedzējā rīcībā esošajiem dokumentiem |
| 1.5. | Kopējā apsildāmā platība, m2 | Atbilstoši projekta iesniedzējā rīcībā esošajiem dokumentiem |
| 2. | 2.ēka | Sniedz informāciju atbilstoši šīs tabulas 1.punktam |
| 3. | 3.ēka utt. | Sniedz informāciju atbilstoši šīs tabulas 1.punktam |

* - Atbilstoši noteikumu 14.2. apakšpunktam.

2.6. Projekta īstenošanas laiks

Informācijai 2.6.1., 2.6.2. un 2.6.3. p. jāsakrīt.

Konkursa ietvaros apstiprinātajos projektos paredzētās aktivitātes finansējuma saņēmējs īsteno līdz 2011.gada 1.decembrim.

2.6.1. Plānotais projekta ieviešanas laiks pilnos mēnešos

Piemēram, 10 mēneši un 1 nedēļa ir jāatspoguļo kā 11 mēneši.

2.6.2. Projekta pabeigšanas beigu datums

dd.mm. gggg

| 2.6.3. Projekta ieviešanas laika grafiks Atzīmē X attiecīgajā ailē. Ja attiecīga darbība tiek plānota vairāku līgumu ietvaros, nepieciešams detalizēt laika grafiku pa līgumiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darba apraksts | 2010.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III |  | IV |  | V | VI | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  | I |  | II |  | III |  | IV |  | V |  | VI |  | VII |  | VIII |  | IX |  | X |  | XI |  | XII |  |  |
| 1. Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Iepirkuma izsludināšana iesnieguma tehniskās dokumentāci-jas izstrādei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Līguma slēgšana ar projektētāju par projekta iesnieguma tehnisko dokumentāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Iesnieguma tehniskās dokumentāci-jas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas sagatavošana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Iepirkuma izsludināšana ieviešanas tehniskās dokumentāci-jas izstrādei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Līguma slēgšana par projekta ieviešanas tehnisko dokumentāciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tehniskās dokumentāci-jas izstrāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Projekta ieviešana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Iepirkuma izsludināšana būvniecībai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Būvniecības līgumu slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Būvniecības darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Autoruzraudzība un būvuzraudzība |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Publicitātes pasākumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7. Projektā sasniedzamie rādītāji

| Nr.p.k | Rādītājs | Rezultāts | Mērvienība |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, vidējais aritmētiskais par visām ēkām | Aprēķinā jāizmanto vidējais svērtais aritmētiskais | kWh/m2 |
| 1.1. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.1 |  | kWh/m2 |
| 1.2. | Plānotais energoefektivitātes rādītājs - siltumenerģijas patēriņš apkurei gadā, ēkā Nr.2 |  | kWh/m2 |
| ..... | ........ |  | kWh/m2 |
| 2. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, vidējais aritmētiskais par visām ēkām | Aprēķinā jāizmanto vidējais svērtais aritmētiskais | kgCO2/Ls |
| 2.1. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, ēkā Nr.1 |  | kgCO2/Ls |
| 2.2. | Plānotais CO2 emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs, ēkā Nr.2 |  | kgCO2/Ls |
| .... | ...... |  | kgCO2/Ls |

Kolonnu rezultāts aizpilda par katru projektā pieteikto ēku, ievērojot minimāli iespējamos rādītājus. Atkārtoti norādām, ka minimālais rādītājs projekta apstiprināšanai ir 0,35 kgCO2/Ls gadā katrai ēkai. Šo rādītāju nedrīkst noapaļot uz augšu (piemēram, 0,349 kgCO2/Ls ir neatbilstošs rādītājs). Tāpat siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā, t.i. 100,01 kWh/m2 ir neatbilstošs rādītājs.

Dati šīs sadaļas aizpildīšanai tiek iegūti no MK not. Nr.417 aizpildītā 3. un 4. pielikuma (izstrādātājiem dokumentiem).

Aprēķinā jāizmanto vidējais svērtais aritmētiskais:

Dažkārt vienas un tās pašas variantes atkārtojas vairākkārt, vai arī tām tiek piešķirts dažāds nozīmīgums jeb svars. Ja variante  atkārtojas  reizes (vai tai svars ir ), saka, ka vidējais aritmētiskais ir svērts un to aprēķina:

Alternatīva definīcija

Svērto Δ nosakot, ņem vērā atsevišķo saskaitāmo īpatsvaru kopējā daudzumā. Piem., lai aprēķinātu vidējo cenu diviem ražojumiem, kuru daudzumi ir 1000 un 2000 gabalu un cenas attiecīgi 4 un 5 lati par vienu vienību, par svariem ņem to daudzumus. Vidējā cena būs 4,33 lati jeb (1000x5+2000x4):(1000+2000).

Projekta sasniedzamos rādītājus aprēķina atbilstoši MK not. Nr.4171.pielikumam.

Lūdzam ņemt vērā šādus papildus nosacījumus (skaidrojumi 1.pielikuma piemērošanai):

Ja projektā paredzēts aizvietot iekārtu, kas izmanto fosilos energoresursus, ar tādu, kas izmanto atjaunojamos energoresursus, tad CO2 emisiju samazinājuma aprēķinam izmanto tālāk aprakstīto metodi.

CO2 emisijas ietaupījumu, kas iegūts, siltumenerģijas ražošanā pārejot no fosilos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām uz atjaunojamos energoresursus izmantojošām tehnoloģijām, nosaka atbilstoši CO2 emisijas faktoram – 0,264 tCO2/MWh.

Vidējais emisijas faktors raksturo, cik daudz CO2 tiek emitēts atmosfērā, patērējot 1 MWh siltumenerģijas. Vidējais emisijas faktors ir aprēķināts atbilstoši kopējām emisijām Latvijā pārveidošanas sektorā (katlumājas un koģenerācijas stacijas), kas attiecinātas pret centralizētās siltumenerģijas gala patēriņu – vidējo vērtību laikposmā no 2000.gada līdz 2007.gadam.

Ja konkrētās ēkas autonomā apkure vai centralizētā siltumapgāde tika nodrošināta ar kurināmo, kam ir augstāks emisijas faktors nekā norādītā vidējā emisijas faktora vērtība un kas, īstenojot projektu, tiek aizvietots ar siltumenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamo energoresursu tehnoloģijas, projekta iesniedzējs var izmantot attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši tabulai (Mk not. Nr.417 1.pielikuma 1.tabula):

| Nr. p.k. | Enerģijas iegūšanā izmantotā kurināmā veids | ECO2 (tCO2/MWh) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dabasgāze | 0,201 |
| 2. | Sašķidrinātā gāze (propāns, butāns) | 0,225 |
| 3. | Kūdra (40 % mitrums) | 0,374 |
| 4. | Kūdras briketes | 0,342 |
| 5. | Akmeņogles | 0,332 |
| 6. | Kokss | 0,313 |
| 7. | Dīzeļdegviela | 0,266 |
| 8. | Degvieleļļa (mazuts) | 0,276 |
| 9. | Degakmens eļļa | 0,272 |
| 10. | Autobenzīns | 0,247 |
| 11. | Petroleja | 0,257 |

Var izmantot emisijas faktoru, ko nosaka siltuma tīkla operators, izmantojot kurināmā emisijas faktorus atbilstoši MK not. Nr.4171.pielikuma 1. tabulai un zudumus tīklā. Iesniedzējam ir dokumentāli jāpierāda šāda emisijas faktora izmantošana.

Vidējo emisijas faktoru piemēro arī ēkām, kuras apkurina, izmantojot biomasu (piemēram, malka, šķelda, granulas), vai kuras ir pieslēgtas centralizētai siltumapgādes sistēmai, kurā siltuma ražošanai tiek izmantota biomasa.

Faktiskās emisijas aprēķina izmantojot šādu formulu:

E = E CO2 x Qpat

E – emisijas (t);

E CO2 – vidējais emisijas faktors – 0,264 (t/MWh);

Qpat – patērētā siltuma enerģija (MWh)

Ja ēkā siltumapgādi nodrošina autonomā apkure projekta iesniedzējs izmanto attiecīgā kurināmā CO2 emisijas faktoru atbilstoši MK not. Nr.417 1.pielikuma 1.tabulai (vidējā emisijas faktora vietā).

Faktiskās emisijas aprēķina, izmantojot šādu formulu:

E = ECO2 x Qsar / ɳ

E – emisijas (t);

ECO2 – CO2 emisijas faktors (t/MWh, norādīts 1.tabulā);

Qsar – saražotā siltuma enerģija (MWh);

ɳ - katlu mājas lietderības koeficients no energoaudita datiem

Elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors ir vienāds ar 0,397 t CO2 / MWh. Oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma apjomu, kas radies no elektroenerģijas patēriņa samazinājuma, aprēķina sekojoši:

E = ECO2 x Qee

E – emisijas (t);

ECO2 – elektroenerģijas ražošanas un pārvades emisijas faktors (0,397 t/MWh);

Qee – elektroenerģijas patēriņš (MWh).

Siltumsūkņiem transformācijas koeficients ir vidējais gada transformācijas koeficients, ņemot vērā siltuma sūkņa transformācijas koeficientu pa mēnešiem atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Latvijas klimatiskajiem apstākļiem.

Siltuma sūkņiem jābūt testētiem atbilstoši ES standartiem (EN 14511 (vai EN 255, ja testēti pirms 2004. gada jūlija), laboratorijā, kas akreditēta atbilstoši standartam EN14511-4) un jāatbilst normatīvajiem aktiem, kas reglamentē siltuma sūkņu CE marķējumu.

Ja projektu iesniedzējam ir neskaidrības par siltumsūkņu tehniskajiem parametriem, aicinām savlaicīgi konsultēties ar atbildīgo iestādi.

# 3. Sadaļa – Projekta ieviešana

3.1. Projekta ieviešanas un vadības kapacitāte

Raksturot projekta dalībnieku pieredzi līdzīga mēroga un specifikas projektu ieviešanā, kā arī būvniecības darbu organizēšanā un vadīšanā. Norādīt pieredzi energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas būvniecības darbu organizēšanā, ja tāda ir (ne vairāk kā 2000 rakstu zīmes).

Iesakām datus sniegt tabulas veidā:

Projekta vadībā iesaistītais personāls un kvalifikācija

| Administratīvā vadība | Galvenie uzdevumi, pieredze |
| --- | --- |
| Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija (piemēram, projekta koordinators, augstākā profesionālā izglītība) | Tai skaitā: iepirkumu vadība, līgumu administrācija, lietvedība u.c. |

| Projekta finanšu vadība | Galvenie uzdevumi, pieredze |
| --- | --- |
| Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija | Tai skaitā: grāmatvedības uzskaite, maksājumu pārbaudes, maksājumu veikšana, finanšu plānošana, u.c. |

| Projekta tehniskā vadība | Galvenie uzdevumi, pieredze |
| --- | --- |
| Jānorāda amata/pozīcijas nosaukums un esošā vai prasītā kvalifikācija | Tai skaitā: saskaņojumi projektēšanas un būvniecības gaitā, darba progresa atskaišu/pārskatu sagatavošana u.c. |

Projekta vadības tehniskais nodrošinājums:

| Tehniskais nodrošinājums | Izmantošanas mērķis, apjoms un izvietojums |
| --- | --- |
| Telpas |  |
| Aprīkojums |  |
| Programmatūra |  |

Pieredze energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanā un videi draudzīgas būvniecības darbu organizēšanā

3.2. Projekta ieviešanas riski

Identificēt un raksturot iespējamos projekta ieviešanas riskus (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

Jānorāda izvērtētos projekta īstenošanas riskus, kas var nelabvēlīgi ietekmēt, traucēt vai kavēt projekta īstenošanas gaitu, un citus būtiskus priekšnoteikumus, kas ir ņemti vērā, plānojot projekta aktivitātes.

Lai nodrošinātu iespēju izvērtēt projekta iesniegumu atbilstoši KPFI projektu iesniegumu vērtēšanas administratīvajiem kritērijiem (lai kritērijā saņemtu pozitīvu vērtējumu, ir jābūt veiktam iespējamo risku izvērtējumam un izstrādātam pasākumu plānam risku mazināšanai), ir nepieciešams norādīt:

- kādi riski ir identificēti, risku analīzes secinājumos norādītie faktori, kam ir visbūtiskākā ietekme uz projekta rezultātiem,

- vai ir plānoti pasākumi, kā novērst identificētos riskus (piemēram, pašvaldības atbalsts projekta vadībai);

- vai ir izstrādāts konkrēts pasākumu plāns identificēto risku samazināšanai un novēršanai, paredzot konkrētus resursus un termiņus pasākumu izpildei.

Iespējamie riski:

Finanšu riski (līdzekļu pieejamība)

Institucionālie riski (kapacitāte projekta vadībai)

Projekta īstenošanas riski (nekvalitatīvi izejas dati par ēkas tehnisko stāvokli)

3.3. Pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai

Raksturot preventīvos pasākumus projekta ieviešanas risku mazināšanai (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

Pasākumu plānam jābūt saistītam ar iesnieguma veidlapas 3.2.sadaļu.

Papildus jānorāda, kā tiks nodrošināta projekta gaitā gūto labumu uzturēšana.

3.4. Projektā paredzētie avansa un starpposmu maksājumi  (aizpilda pašvaldību profesionālās izglītības iestādes)

Lūdzam valsts profesionālās izglītības iestādes nedzēst šo sadaļu, kaut arī šī sadaļa uz tām neattiecas.

Pašvaldību profesionālās izglītības iestādes lūdzam atzīmēt ar X nepieciešamo pozīciju.

3.4.1. Avansa maksājums

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt avansa maksājumu

Jā

Nē

Avansa maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā avansa maksājuma pieprasījumu, kas sagatavots atbilstoši projekta līgumam pievienotajam paraugam;

Avansa maksājums līdz 50 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas

3.4.2. Starpposmu maksājumi

Vai projekta ietvaros projekta iesniedzējs vēlēsies saņemt starpposma maksājumu

Jā

Nē

Starpposma maksājumu var saņemt, ja finansējuma saņēmējs ir iesniedzis Vides investīciju fondā starpposma pārskatu par iepriekšējo projekta ceturksni un starpposma maksājuma pieprasījumu, kā arī pievienojis starpposma maksājuma pieprasījumā iekļauto attiecināmo izmaksu attaisnojošos dokumentus atbilstoši projekta līgumam un Vides investīciju fonds ir apstiprinājis starpposma pārskatu. Starpposma maksājumus finansējuma saņēmējs var saņemt ne biežāk kā reizi projekta ceturksnī

Viens vai vairāki starpposma maksājumi, kuru kopējā summa ir līdz 40 % no projektam apstiprinātās finanšu instrumenta finansējuma summas

# 4. sadaļa - Publicitāte

4.1. Publicitātes pasākumu plāns

Īsi aprakstīt publicitātes pasākumu veikšanas plānu, nosaucot to mērķauditorijas, īstenošanas laikus un būtiskākos satura elementus (ne vairāk kā 1000 rakstu zīmes).

Informācija jāsniedz atbilstoši 4.2.punktā norādītajiem publicitātes pasākumu veidiem. Par informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanu atbildīgs ir finansējuma saņēmējs. Atbilstoši MK not. Nr.417 izmaksas, kas saistītas ar informācijas un publicitātes pasākumiem projekta ieviešanā, ir attiecināmās. Vienlaikus lūdzam ievērot to, ka attiecināmās ir tādas izmaksas, kuras vērstas uz minimālo publicitātes prasību ievērošanu.

4.2. Publicitātes pasākumu veidi

Atzīmēt, kāda veida publicitātes pasākumi tiks veikti projekta īstenošanas laikā.

| Ne retāk kā reizi ceturksnī sagatavota informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem |  |
| --- | --- |
| Informācija iestādes tīmekļa vietnē |  |
| Organizēts vismaz viens publisks seminārs |  |
| Vizuālā informācija par projekta rezultātiem un ēkas Energosertifikāts izvietots mācību iestādē, publiski pieejamā telpā |  |
| Informatīva plāksnīte pie katras ēkas, kurā veiktas projekta aktivitātes |  |

Lūdzam atzīmēt ar X plānotos pasākumus.

Papildus informācijai: Vides ministrijas rīkojums Par Klimata pārmaiņu finansu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem (20.08.2009./Nr.263) - http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/KPFI/likumd/

# 5. sadaļa – Projekta finansēšanas rādītāji

5.1. Projekta finansēšanas plāns, LVL

Aicinām vispirms aizpildīt 5.2. sadaļu un 5.3.sadaļu (ja attiecināms).

| Gads | Kopējās izmaksas | Neattiecināmās izmaksas | Attiecināmās izmaksas | Finanšu instrumenta finansējums |  | Projekta iesniedzēja līdzfinansējums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 = 2 + 3 | 2 | 3 = 4 + 6 | 4 | 5 = 4 / 3 (%) | 6 | 7 = 6 / 3 (%) |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopā |  |  |  |  |  |  |  |  |

Projekta iesniedzēja līdzfinansējums valsts profesionālās izglītības iestāžu gadījumā ir valsts budžeta finansējums.

Papildus jāņem vērā šādi ierobežojumi:

Konkursa ietvaros vienam projektam pieejamais minimālais finanšu instrumenta finansējums ir 30 000 latu, maksimālais finanšu instrumenta finansējums – 1 000 000 latu

Maksimāli pieļaujamais finanšu instrumenta finansējuma apmērs ir 85 % no kopējās projekta attiecināmo izmaksu summas.

5.2. Aktivitāšu izmaksu kopsavilkums

Attiecināmo un neattiecināmo izmaksu summas aprēķins jāveic atbilstoši MK noteikumu Nr.417 nosacījumiem, ievērojot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas. Finansējums nevar būt paredzēts neatbalstāmajām aktivitātēm. Jāsniedz informācija par pārējo projektu, kuri ir saistīti ar šo, izmaksām, piemēram, ja tiek īstenot vienots iepirkums par būvdarbiem vienā ēkā, daļu no kura finansē ES fonds vai valsts budžets un daļu - KPFI.

| N. p. k. | Izmaksu kategorijas, saskaņā ar noteikumos noteiktajiem attiecināmo izmaksu veidiem | Aktivitāšu kopējās izmaksas, LVL | Neattiecināmās izmaksas, LVL | Attiecināmās izmaksas, LVL | Īpatsvars no attiecināmajām izmaksām (%) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas, projekta būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksas | = Attiecināmās izmaksas+ Neattiecināmās izmaksas |  |  | = Attiecināmās izmaksas konkrētajai aktivitātei/kopā attiecināmās izmaksas | Lūdzam norādīt neattiecināmo izmaksu veidu vai pozīcijas, kuras veido neattiecināmās izmaksas |
| 2. | Būvdarbu izmaksas |  |  |  |  |  |
| 3. | Neparedzētās izmaksas Sk. papildus skaidrojumu jēdzienu sadaļā. |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ | Kolonnas summa | Kolonnas summa | Kolonnas summa | Kolonnas summa, jābūt 100% Aicinām pārbaudīt aprēķinu, izmantojot kalkulatoru. Noapaļojot % var veidoties kļūda kopsummā (un datorprogrammas to var neuzrādīt) |  |

Lūdzam ņemt vērā šādus ierobežojumus:

Tehniskās dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas kopā nedrīkst pārsniegt 10 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām izmaksām.

Ar tehnisko dokumentāciju saprot:

- projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas – būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas būvprojekta – izstrādes izmaksas;

- saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitāti sertificēta energoauditora veikts energoaudita pārskats (MK Not. Nr.417 3.pielikums);

- sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera (ja plānota vienkāršotā renovācija) parakstīts paskaidrojuma raksts ar būvniecības izmaksu tāmi (MK Not. Nr.417 4.pielikums);

- tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar tāmi (ja attiecināms);

- ēkas enerģijas patēriņa aprēķins saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)", izmantojot pasīvo ēku projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas sistēmu simulācijas programmu vai analogu aprēķina programmatūru, ja attiecināms. Aprēķinu iesniedz, ja projekta iesniegumā ir iekļauta ēka ar tādu siltumenerģijas patēriņu apkurei, kas pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 60 kWh/m2 gadā.

Ēkas tehniskā apsekojuma atzinuma izmaksas nav attiecināmās izmaksas.

| 5.3. Finanšu plūsmas grafiks (aizpilda pašvaldību profesionālās izglītības iestādes) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksājums | Pirmais projekta ceturksnis | Otrais projekta ceturksnis | Trešais projekta ceturksnis | Ceturtais projekta ceturksnis | Piektais projekta ceturksnis | Sestais projekta ceturksnis | Septītais projekta ceturksnis | Astotais projekta ceturksnis |  |
| Avansa maksājums (līdz 50 % no apstiprinātās finanšu instrumenta summas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Starpposma maksājumi (līdz 40 % no apstiprinātās finanšu instrumenta summas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Noslēguma maksājums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Sastādot naudas plūsmas prognozi, lūdzam ņemt vērā atšķirīgo būvdarbu intensitāti vasaras un ziemas sezonā, kā arī to, ka projektēšanas fāzē maksājumu apjoms ir ievērojami mazāks no maksājumu apjoma būvdarbu veikšanas fāzē.

Maksājumu skaitu (periodiskumu) iepirkuma līgumu ietvaros nosaka projekta iesniedzējs. Iepirkuma līgumu izpildītāju maksājuma pieprasījumu apmaksas termiņi tiek noteikti iepirkuma līgumā.

Ņemot vērā to, ka 5.3. sadaļā tiek sniegta vienkāršota naudas plūsmas prognozes forma (bez sadalījuma pa mēnešiem) aicinām projekta iesniedzējus sagatavot naudas plūsmas prognozi sadalījumā pa mēnešiem un tad aizpildīt 5.3.sadaļu (starpposma maksājumi). Sastādot naudas plūsmas prognozi ņem vērā šādus apvērumus:

Sākumā vienmēr plāno izdevumus līgumu ietvaros. Ja nav precīzu datu (un parasti sagatavošanas fāze tā arī būs), plāno aptuveni, sadala maksājumus vienmērīgi pa mēnešiem. Pēc tam aizpilda budžeta sadaļu (pieejamais finansējums) – pieejamie resursi, jāsakrīt ar attiecināmo izdevumu summu. Ja nesakrīt, tad tas faktiski nozīmē, ka naudas nepietiek līgumu apmaksai vai ir par daudz.

# 6. sadaļa – iesniedzamie dokumenti

Aizpilda ar X atbilstoši pievienotajai dokumentācijai

| Nr.p.k. | Dokumenta nosaukums |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aizpildīta projekta iesnieguma veidlapa (noteikumu 2.pielikums) Iesniedz obligāti visi iesniedzēji |  |
| 2. | Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija: |  |
| 2.1. | Ēkas energoaudita pārskats (noteikumu 3.pielikums) Iesniedz obligāti visi iesniedzēji |  |
| 2.2. | Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts ar būvniecības izmaksu tāmi (noteikumu 4. pielikums) Iesniedz obligāti visi iesniedzēji |  |
| 2.3. | Tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar tāmi, ja attiecināms Iesniedz tikai tajos gadījumos, ja paredzētas aktivitātes saistībā ar tehnoloģijām (siltumapgāde) |  |
| 2.4. | Ēkas enerģijas patēriņa aprēķins saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790: 2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790: 2008)” atbilstoši noteikumu 25.5.apakšpunktā noteiktajam, ja attiecināms Aprēķinu iesniedz, ja projekta iesniegumā ir iekļauta ēka ar tādu siltumenerģijas patēriņu apkurei, kas pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 60 kWh/m2 gadā |  |
| 3. | Papildus iesniedzamie dokumenti: |  |
| 3.1. | Pašvaldības lēmuma izraksts par projekta ieviešanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo (ja attiecināms) izmaksu segšanai atbilstoši noteikumu 25.6.1.apakšpunktā noteiktajam Iesniedz obligāti visi iesniedzēji – pašvaldību profesionālās izglītības iestādes |  |
| 3.2. | Nozares ministrijas vai pašvaldības apliecinājums, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks demontēta Iesniedz obligāti visi iesniedzēji |  |
| 3.3. | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegta valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusu apliecinoša izziņa (ja attiecināms) Iesniedz iesniedzēji, kuru ēka atbilst noteiktajam statusam |  |
| 3.4. | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par būves meta atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis (tā daļa) Iesniedz iesniedzēji, kuru ēka atbilst noteiktajam statusam, Ir pieņemams atzinums par eneroaudita pārskatu vai sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstu ar būvniecības izmaksu tāmi |  |
| 3.5. | Paziņojuma kopijas par iepirkuma procedūras rezultātiem, atbilstoši noteikumu 25.6.4. punktam Paziņojuma kopijas par iepirkuma procedūras rezultātiem, ja projekta iesniedzējs kādu no MK not. Nr.417 16.2. (projekta ieviešanas tehniskās dokumentācijas – būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas būvprojekta – izstrādes izmaksas), 25.2. (saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ēku energoefektivitāti sertificēta energoauditora veikta energoaudita pārskatu (3.pielikums)), 25.3. (sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera (ja plānota vienkāršotā renovācija) parakstītu paskaidrojuma rakstu ar būvniecības izmaksu tāmi (4.pielikums)), 25.4. (tehnoloģisko iekārtu specifikāciju ar tāmi) un 25.5.apakšpunktā (ēkas enerģijas patēriņa aprēķinu saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)", izmantojot pasīvo ēku projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas sistēmu simulācijas programmu vai analogu aprēķina programmatūru) minētajām tehniskās dokumentācijas sastāvdaļām ir izstrādājis pirms konkursa izsludināšanas |  |
| 3.6. | Izziņa, ka profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota ar nozares ministriju Iesniedz obligāti visi iesniedzēji |  |
| 3.7. | Citi dokumenti (dokumenta nosaukums) Iesniedz gadījumos, ja kāda no projektu iesniegumu vērtēšanai nepieciešamā informācija ir izstrādāta atsevišķa dokumenta veidā |  |

# 7. sadaļa – Apliecinājums

Šajā sadaļā nedrīkst mainīt apliecinājuma redakciju, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams saņemt pozitīvu vērtējumu projekta iesnieguma vērtēšanas kritērijos, kur tiek prasīts projekta iesniedzēja apliecinājums.

Apliecinājumā iekļautie punkti apliecina projekta iesniedzēja atbilstību kritērijiem, kas nosaka, ka pieteicējs ir tiesīgs saņemt finansējumu šī KPFI konkursa ietvaros, kā arī apliecina projekta iesniedzēja apņemšanos pildīt saistības, ko tas uzņemsies parakstot līgumu par projekta īstenošanu, ja projektam tiks apstiprināts finansējums.

Es, apakšā parakstījies (-usies),

| projekta iesniedzēja | Jāsakrīt ar titullapā un iesnieguma 1.1. punktā norādīto.______________________________ |  |
| --- | --- | --- |
|  | projekta iesniedzēja nosaukums |  |
| atbildīgā amatpersona, | Jāsakrīt ar iesnieguma 1.2. punktā norādīto atbildīgo personu. ______________________________________, |  |
|  | vārds, uzvārds |  |
|  | Atbilstoši 1.2. punktā norādītajam un tam jābūt projekta iesniedzēja institūcijas vadītājam vai atbilstoši pilnvarotai personai.______________________________________, |  |
|  | amata nosaukums |  |
| apliecinu, ka uz projekta iesnieguma iesniegšanas brīdi, |  | nedrīkst būt vēlāk par VIDM izsludināto projektu iesniegumu iesniegšanas datumu._____________________: |
|  |  | dd/mm/gggg |

- projekta iesniegumā un tā pielikumos iekļautā informācija atbilst patiesībai un projekta ieviešanai pieprasītais finanšu instrumenta līdzfinansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesnieguma aprakstu;

- projektā paredzētās aktivitātes netiek un netiks līdzfinansētas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

- konkursa ietvaros projekta iesniegumā ietvertas aktivitātes nav plānotas cita projekta iesnieguma ietvaros;

- ēka ir projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā, vai, ja ēka ir valsts vai pašvaldības manta, ir projekta iesniedzēja lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā.

apliecinu, ka projekta apstiprinājuma gadījumā:

- projekta iesniegumā paredzētās aktivitātes netiks iesniegtas līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem;

- projekta iesniegumā norādītās attiecināmās izmaksas nebūs radušās pirms līguma parakstīšanas, izņemot publiskā iepirkuma priekšmeta izmaksas par projekta tehniskās dokumentācijas (noteikumu 16.1 un 16.2. apakšpunkts) sagatavošanu;

- projekta ieviešanas laikā tiks īstenoti publicitātes pasākumi saskaņā ar šo noteikumu 51. punkta prasībām;

- iepirkumu procedūras tiks veiktas konkurences apstākļos, bez slepenām norunām, atbilstoši „Informatīvajam ziņojumam par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai”;

- projekta iesniegumā paredzētās attiecināmās izmaksas tiks veiktas un uzskaitītas finansējuma saņēmēja grāmatvedības uzskaitē, būs identificējamas, nodalītas no pārējām izmaksām un pārbaudāmas, un tās apliecinās attiecīgu attaisnojuma dokumentu oriģināli;

- jebkāds sadārdzinājums, kas radīsies projekta ieviešanas laikā, tiks finansēts no projekta iesniedzēja līdzekļiem;

- projekta iesniegumā norādītās ēkas tiks izmantotas vienīgi profesionālās izglītības iestādes funkciju nodrošināšanai un netiks izīrētas trešajām personām saimnieciskās darbības veikšanai;

apliecinu, ka pēc projekta ieviešanas:

- turpmāko piecu gadu laikā, projekta iesniedzējs vai viņa pilnvarotā persona ik gadu līdz 31.janvārim iesniegs projekta rezultātu monitoringa pārskatu.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt līdzfinansēšanai no finanšu instrumenta, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts, kā arī, ja normatīvajos aktos par finanšu instrumenta ieviešanu plānotais līdzfinansējums projekta apstiprināšanas brīdī ir izlietots.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva un finansiāla rakstura sankcijas var tikt uzsāktas pret augstākminēto projekta iesniedzēju.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem un projekta iesnieguma kopijas un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

| Paraksts: |  |
| --- | --- |
| Datums: |  |
|  | dd/mm/gggg |
| Zīmoga vieta |  |

(Dokumenta rekvizītus „Datums", „Paraksts" un „Zīmoga vieta” un neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

Pielikumi

- Ēkas energoaudita pārskats (noteikumu 3.pielikums)

Energoaudita pārskatu izstrādā sertificētais speciālists.

Projekta iesniedzēja uzdevums ir nodrošināt vienlaikus ar šī pārskata izstrādi sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera pieaicināšanu.

Nosakot veicamos pasākumus, ēkas energoaudita pārskata autors sadarbojas ar sertificētu arhitektu vai sertificētu būvinženieri, kas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" 4.pielikumam sagatavo paskaidrojuma rakstu, tādējādi nodrošinot vienādu pasākumu paredzēšanu abos dokumentos.

Atšķirību gadījumā vai atzīmes neesamību (4.pielikums), kas apliecinātu šādu sadarbību, projekts nevar būt apstiprināts.

- Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts ar būvniecības izmaksu tāmi (noteikumu 4. pielikums)

Paskaidrojuma rakstu izstrādā sertificētais speciālists. Tas apliecina, ka energoaudita atzinumā un šajā paskaidrojuma rakstā iekļautie energoefektivitātes pasākumi un to risinājumi neatšķiras, atbilst finanšu instrumenta ierobežojumiem, kā arī atbilst ēkas tehniskā apsekojuma atzinumiem un citiem izskatītajiem dokumentiem.

Jāpievieno būvdarbu tāme, kas sagatavota piemērojot Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumus Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” un grupējot būvniecības izmaksas pa darbu un konstruktīvo elementu veidiem un izmantojot 3.pielikumā ietverto Pasūtītāja būvniecības koptāmi, to izvēršot atbilstoši sekojošai tabulai (paraugs):

KPFI projekta līgumu tāme

<Līguma Nr. un nosaukums>1

| Nr.p.k | Objekta2 nosaukums | Pozīcijas izmaksas (LVL) |
| --- | --- | --- |
| 1. | < objekts> |  |
| 2. | < objekts> |  |
| 3. | < objekts> |  |
| ... | ... |  |
|  | Kopā |  |
| Pamatizmaksu korekcija (Plānotās izmaksu izmaiņas izmaksu pieauguma vai samazināšanas dēļ)3 |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, bez PVN |  |  |
| PVN (21%) |  |  |
| Pavisam būvniecības izmaksas, ieskaitot PVN |  |  |
| Ar būvniecību saistītie pārējie izdevumi (bez PVN): |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |
| Būvprojekta autoruzraudzība |  |  |
| Izpētes un projektēšanas darbi |  |  |
| Tehniskā projekta izstrāde |  |  |
| Būvprojekta ekspertīze |  |  |
| Finanšu rezerve neparedzētām izmaksām ar būvniecību saistītajiem izdevumiem4 |  |  |

1 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajam aktivitātes numuram un nosaukumam

2 - norāda atbilstoši iesnieguma lietotajiem nosaukumiem.

3 - norāda tikai tad, ja būvdarbu izmaksas nav noteiktas tā gada cenās, kad plānots realizēt darbus, bet gan aprēķinātas balstoties uz tā gada cenām, kad veikti aprēķini. Šajā gadījumā jānorāda, kura gada cenās dotas objektu izmaksas.

4 – šo izmaksu kopsumma par visiem projektā paredzētajiem līgumiem nedrīkst pārsniegt 5 % no projekta iesniegumā norādītajām plānotajām attiecināmajām būvdarbu izmaksām un jāsakrīt ar 5.2. sadaļu.

Tabulu izpilda atsevišķi par katru projektā paredzēto būvdarbu līgumu, kā arī par piegāžu līgumiem, ja tādi tiek paredzēti. Pozīcijās, kurās attiecīgā līguma ietvaros izmaksas netiek paredzētas, norāda „n/a”.

Papildus aicinām projekta iesniedzējus nodrošināt, ka paskaidrojuma rakstam tiek pievienots šāds kopsavilkums (tabula ir paraugs) par katru ēku:

| Attiecināmās izmaksas | Materiāls | Materiāla raksturojošais rādītājs | Apjomi (m2/gab) | Izmaksas (LVL) | CO2 tonnas gadā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energoaudits |  |  |  |  |  |
| TP |  |  |  |  |  |
| Būvuzraudzība |  |  |  |  |  |
| Autoruzraudzība |  |  |  |  |  |
| Publicitāte |  |  |  |  |  |
| Attiecināmie būvdarbi: |  |  |  |  |  |
| Ārsienas |  |  |  |  |  |
| Cokols |  |  |  |  |  |
| Bēniņi |  |  |  |  |  |
| Jumts |  |  |  |  |  |
| Pagrabs |  |  |  |  |  |
| Logu nomaiņa |  |  |  |  |  |
| Durvju nomaiņa |  |  |  |  |  |
| Ventilācijas sistēmas renovācija vai rekonstrukcija |  |  |  |  |  |
| Citi renovācijas darbi, kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un ir iekļauti energoauditā kā veicamie pasākumi |  |  |  |  |  |
| Kopā attiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Neattiecināmās izmaksas |  |  |  |  |  |
| Kopā: |  |  |  |  |  |

- Tehnoloģisko iekārtu specifikācija ar tāmi, ja attiecināms

Specifikācijas kopsavilkums siltumenerģijas ražošanas iekārtām

| Nr. p.k. | Rādītājs | Mērvienība | Prognozētais lielums | Esošais lielums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzstādītā siltuma jauda: | MW |  |  |
| 2. | Lietderības koeficients |  |  |  |
| 2.1. | apkures periodā | % |  |  |
| 2.2. | vasarā | % |  |  |
| 3. | Pieslēgto vidējo siltumslodžu summa: |  |  |  |
| 3.1. | apkures periodā | MW |  |  |
| 3.2. | vasarā | MW |  |  |
| 4. | Plānotie siltumnesēju parametri: |  |  |  |
| 4.1. | tvaikam: spiediens temperatūra | Mpa oC |  |  |
| 4.2. | tīklu ūdenim: turpgaitas temperatūra atgaitas temperatūra | oC oC |  |  |
| 5. | Transformācijas koeficients siltuma sūkņiem | - |  |  |
| 6. | Kurināmā veids | - |  |  |
| 7. | Kurināmā patēriņš | t vai m3 |  |  |
| 8. | Garantijas laiks | gados |  | X |
| 9. | Kalpošanas laiks | gados |  |  |

Elektroenerģijas ražošanas iekārtām

| Nr. p.k. | Rādītājs | Mērvienība | Prognozētais lielums | Esošais lielums* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzstādītā elektriskā jauda | MW |  |  |
| 2. | Lietderības koeficients | % |  |  |
| 3. | Spriegums tīklā, kuram plānots pieslēgt energoavotu | kV |  |  |
| 4. | Saražotais elektroenerģijas daudzums | MWh |  |  |
| 5. | Garantijas laiks | gados |  | X |
| 6. | Kalpošanas laiks | gados |  |  |

Tāmes pozīcijas ir atkarīgas no konkrētas iekārtas, tomēr galvenās pozīcijās ir šādas:

- Izgatavošanas vai piegāde

- Uzstādīšana

- Apmācības

Lūdzam ņemt vērā, ka iekārtu iegādes gadījumā rezerves daļas ir attiecināmās izmaksas tikai tādā gadījumā, ja iesniedzējs var pierādīt, ka bez šīm rezerves daļām iekārtu nebija iespējams iegādāties.

- Ēkas enerģijas patēriņa aprēķins saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790: 2009 „Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790: 2008)” atbilstoši noteikumu 25.5.apakšpunktā noteiktajam, ja attiecināms

Ēkas enerģijas patēriņa aprēķinu saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)", izmantojot pasīvo ēku projektēšanas programmu, mainīgu enerģijas sistēmu simulācijas programmu vai analogu aprēķina programmatūru, ja attiecināms. Aprēķinu iesniedz, ja projekta iesniegumā ir iekļauta ēka ar tādu siltumenerģijas patēriņu apkurei, kas pēc projekta īstenošanas nepārsniedz 60 kWh/m2 gadā.

Aicinām projektu iesniedzējus, kuri plāno šādas aktivitātes griezties Vides ministrijā, lai saņemtu papildus ieteikumus sagatavošanas dokumentācijas izstrādei.

- Pašvaldības lēmuma izraksts par projekta ieviešanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu attiecināmo un neattiecināmo (ja attiecināms) izmaksu segšanai atbilstoši noteikumu 25.6.1.apakšpunktā noteiktajam

Pašvaldības lēmumā jāietver:

1) pilsētas (novada) domes nosaukums;

2) datums

3) projekta iesniedzēja nosaukums;

4) projekta nosaukums;

5) summa, kādu pašvaldība projekta īstenošanai nolēmusi piešķirt, atsevišķi izdalot attiecināmās un neattiecināmās izmaksas;

6) jānorāda, vai finansējums būs no pašvaldības budžeta vai aizņēmuma.

Piemēram:

………………………..........................[pilsētas (novada) domes nosaukums]

………gada …………

LĒMUMS

Piešķirt ar KPFI  līdzekļiem līdzfinansētā, ………………………….[projekta iesniedzēja nosaukums] iesniegtā projekta …………………………… …………………… [iesniegtā projekta nosaukums] īstenošanai

....................LVL [...................tūkstošus .................. simtus latu], no kuriem

....................LVL (...................tūkstoši .................. simti latu) ir attiecināmās izmaksas un  ....................LVL (...................tūkstoši .................. simti latu) ir neattiecināmās izmaksas.

Pašvaldības finansējumu nodrošināt no pašvaldības budžeta līdzekļiem vai, ņemot aizņēmumu ...................[kredītiestādes nosaukums].

!!!Lēmumā iekļautajām summām jāatbilst Finansēšanas plānā norādītajām.

- Nozares ministrijas vai pašvaldības apliecinājums, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks demontēta

Paraugs

(Institūcijas veidlapa)

Datums, dokumenta Nr.

Adresāts

Apliecinājums

__________________ (nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestāde, vai pašvaldība) apliecina, ka ēkai/ēkām______________________(ēkas/ēku nosaukums, adrese un kadastra nr.) vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids, vai tā netiks demontēta.

| Amats | Paraksts Z.v. | Vārds uzvārds |
| --- | --- | --- |

(Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām).

- Izziņa, ka profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota ar nozares ministriju

Paraugs

(Institūcijas veidlapa)

Datums, dokumenta Nr.

Adresāts

Apliecinājums

__________________ (nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestāde) apliecina, profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota ar _______________( nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestāde) ______________________ (saskaņošanas datums).

| Amats | Paraksts Z.v. | Vārds uzvārds |
| --- | --- | --- |

# Informācijas precizēšana

Atsevišķas sadaļas projektu iesniegumā var būt precizētas. Lūdzam ņemt vērā, ka informācijas precizēšana pagarinās vērtēšanas komisijas darbam nepieciešamo laiku.

MK not. Nr.417:

35. Ja tiek konstatēta neatbilstība vienam vai vairākiem šo noteikumu 5.pielikuma 3.4., 3.6.1., 3.6.2., 3.6.3., 3.6.4., 3.6.5., 3.6.6., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 5.2., 5.3., 5.5., 5.6., 15.3.apakšpunktā un 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. un 24.punktā minētajiem vērtēšanas kritērijiem, atbildīgā iestāde rakstiski informē projekta iesniedzēju par konstatēto neatbilstību un aicina projekta iesniegumu precizēt. Projekta iesnieguma precizēšanas termiņš ir 10 darbdienas no atbildīgās iestādes informācijas saņemšanas dienas

Administratīvās vērtēšanas kritēriji (MK not. Nr.417 5.pielikums)

Ar sarkano atzīmēta informācija, ko drīkst precizēt, ar melno – informācija, ko nedrīkst precizēt.

| Nr.p.k. | Kritērijs | Vērtējums |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jā | Nē | NA* |
| I. Projekta iesnieguma atbilstība |  |  |  |  |
| 1. | Projekta iesniegums ir iesniegts noteiktajā formā: |  |  |  |
| 1.1. | papīra formā, nosūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi |  |  |  |
| 1.2. | elektroniska dokumenta veidā |  |  |  |
| 1.3. | nosūtot pa pastu vai iesniedzot atbildīgajā iestādē personīgi, projekta iesniegums ir ievietots aizzīmogotā iepakojumā ar norādi "Konkursam "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās"" un "Neatvērt pirms projektu vērtēšanas uzsākšanas" |  |  |  |
| 2. | Projekta iesniegums ir iesniegts atbildīgās iestādes noteiktajā termiņā |  |  |  |
| 3. | Projekta iesniegums un pamatdokumenti: |  |  |  |
| 3.1. | projekta iesnieguma veidlapa (Ministru kabineta 2010.gada 5.maija noteikumu Nr.417 "Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai valsts un pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu ēkās" nolikums" (turpmāk – noteikumi) 2.pielikums) |  |  |  |
| 3.2. | ēkas energoaudita pārskats (noteikumu 3.pielikums) |  |  |  |
| 3.3. | sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma raksts ar būvdarbu tāmi (noteikumu 4.pielikums) |  |  |  |
| 3.4. | tehnoloģisko iekārtu specifikāciju tāme (ja attiecināms) |  |  |  |
| 3.5. | ēkas enerģijas patēriņa aprēķins saskaņā ar Latvijas standartu LVS EN ISO 13790:2009 "Ēku energoefektivitāte. Telpu apsildīšanas un dzesēšanas energopatēriņa rēķināšana (ISO 13790:2008)" saskaņā ar noteikumu 25.5.apakšpunktu (ja attiecināms) |  |  |  |
| 3.6. | Iesniegti papildus iesniedzamie dokumenti, un tie ir atbilstoši noteikumu nosacījumiem: |  |  |  |
| 3.6.1. | projekta iesniedzēja apliecinājums par nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu atbilstoši noteikumu 25.6.1.apakšpunktam |  |  |  |
| 3.6.2. | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegta valsts aizsargājama kultūras pieminekļa statusu apliecinoša izziņa (ja attiecināms) |  |  |  |
| 3.6.3. | Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atzinums par noteikumu 25.3.apakšpunktā minētā dokumenta atbilstību kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām, ja ēka ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis vai tā daļa |  |  |  |
| 3.6.4. | paziņojuma kopijas par iepirkuma procedūras rezultātiem atbilstoši noteikumu 25.6.4.apakšpunktam |  |  |  |
| 3.6.5. | nozares ministrijas izsniegta izziņa, ka profesionālās izglītības iestādes attīstības un investīciju stratēģija ir saskaņota |  |  |  |
| 3.6.6. | apliecinājums, ko izsniegusi nozares ministrija, kuras institucionālajā padotībā ir valsts profesionālās izglītības iestāde, ja projekta iesniedzējs ir valsts profesionālās izglītības iestāde, vai pašvaldība, ja projekta iesniedzējs ir pašvaldības profesionālās izglītības iestāde, par to, ka ēkai, kurā plānotas projekta aktivitātes, vismaz piecus gadus pēc projekta ieviešanas netiks mainīts lietošanas veids vai tā netiks demontēta |  |  |  |
| 4. | Projekta iesniegums ir noformēts atbilstoši noteiktajām prasībām: |  |  |  |
| 4.1. | projekta iesniegums ir sagatavots datorrakstā |  |  |  |
| 4.2. | projekta iesnieguma veidlapa ir sagatavota latviešu valodā, izņemot projekta iesnieguma veidlapas 2.2.2.apakšpunktu |  |  |  |
| 4.3. | papildus iesniedzamie dokumenti ir sagatavoti latviešu valodā vai arī, ja tie nav sagatavoti latviešu valodā, tiem ir pievienots apliecināts tulkojums latviešu valodā |  |  |  |
| 4.4. | projekta iesniegumā lietotā naudas vienība ir lats |  |  |  |
| 4.5. | projekta iesnieguma veidlapa ir pilnībā aizpildīta |  |  |  |
| 4.6. | projekta iesniegumu ir parakstījusi atbildīgā amatpersona |  |  |  |
| 4.7. | papildus iesniedzamie dokumenti ir oriģināleksemplāri vai arī to kopijas, kas sagatavotas un apliecinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā |  |  |  |
| 4.8. | projekta iesniegumā nav neatrunātu labojumu (dzēsumu, svītrojumu, aizkrāsojumu un papildinājumu) |  |  |  |
| 5. | Prasības, kas attiecas tikai uz tiem projekta iesniegumiem, kas iesniegti papīra formā: |  |  |  |
| 5.1. | ir iesniegts viens oriģināleksemplārs |  |  |  |
| 5.2. | projekta iesniegumam ir pievienots kompaktdisks (CD) ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā, kas sagatavota DOC, DOCX, XLS, XLSX, JPG vai PDF datņu formātā |  |  |  |
| 5.3. | projekta iesnieguma veidlapa papīra formā ir identiska ar projekta iesnieguma veidlapu elektroniskā veidā |  |  |  |
| 5.4. | projekta iesniegums ir ievietots aizzīmogotā iepakojumā (aploksnē vai kastē) |  |  |  |
| 5.5. | projekta iesnieguma oriģināleksemplārs ir cauršūts (caurauklots) |  |  |  |
| 5.6. | projekta iesnieguma oriģināleksemplāra visas lapas ir numurētas |  |  |  |
| 6. | Prasības, kas attiecas tikai uz projekta iesniegumiem, kas iesniegti elektroniska dokumenta veidā: |  |  |  |
| 6.1. | uz elektroniskā dokumenta ir drošs elektroniskais paraksts |  |  |  |
| 6.2. | uz elektroniskā dokumenta ir laika zīmogs |  |  |  |
| 6.3. | elektroniskais dokuments ir sagatavots DOC, DOCX, XLS, XLSX, PDF vai JPG datņu formātā |  |  |  |
| II. Projekta iesniedzēja atbilstība |  |  |  |  |
| 7. | Projekta iesniedzējs ir valsts vai pašvaldības profesionālās izglītības iestāde |  |  |  |
| 8. | Projekta iesniedzējs ir apliecinājis gatavību sniegt savu līdzfinansējumu attiecināmo un neattiecināmo izmaksu segšanai nepieciešamajā apmērā (ja attiecināms) |  |  |  |
| 9. | Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projekta iesniegumā ietvertās aktivitātes nav plānotas cita projektu iesniegumu konkursa ietvaros |  |  |  |
| 10. | Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka visas projektā ietvertās ēkas ir projekta iesniedzēja īpašumā vai valdījumā vai, ja ēka ir valsts vai pašvaldības manta, ir projekta iesniedzēja lietojumā uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem pēc plānotās projekta īstenošanas pabeigšanas, un ir ierakstīta zemesgrāmatā |  |  |  |
| 11. | Projekta iesniedzējs ir apliecinājis, ka projektā ietvertās aktivitātes uz projekta iesniegšanas brīdi netiek un, ja projekts tiks apstiprināts, netiks finansētas citu finansējuma programmu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem |  |  |  |
| III. Projekta iesnieguma atbilstība |  |  |  |  |
| 12. | Projekts atbilst konkursa mērķim |  |  |  |
| 13. | Ir sniegts projekta nepieciešamības pamatojums |  |  |  |
| 14. | Projektā paredzētās aktivitātes plānots īstenot līdz 2011.gada 1.decembrim |  |  |  |
| 15. | Finanšu instrumenta finansējums: |  |  |  |
| 15.1. | projektam pieprasītais kopējais finanšu instrumenta finansējums nav mazāks par 30 000 latu |  |  |  |
| 15.2. | projektam pieprasītais kopējais finanšu instrumenta finansējums nav lielāks par 1 000 000 latu |  |  |  |
| 15.3. | projektam pieprasītais finanšu instrumenta finansējums nepārsniedz 85 % no projekta kopējām attiecināmām izmaksām |  |  |  |
| 16. | Ir ievēroti "zaļā iepirkuma" principi attiecībā uz projektētāju un būvorganizācijas atlases kritērijiem |  |  |  |
| 17. | Projektā plānotās aktivitātes atbilst noteiktajām atbalstāmajām aktivitātēm saskaņā ar noteikumu 15.punktu |  |  |  |
| 18. | Projektā iekļautās attiecināmās izmaksas atbilst noteiktajām attiecināmajām izmaksām saskaņā ar noteikumu 16., 17. un 18.punktu |  |  |  |
| 19. | Projekta īstenošanas rezultātā katrā ēkā, kurā īstenotas projekta aktivitātes, sagaidāmais siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 100 kWh/m2 gadā |  |  |  |
| 20. | Projekta īstenošanas rezultātā sagaidāmais efektivitātes rādītājs (oglekļa dioksīda emisijas samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu) nav mazāks par 0,35 kg CO2/Ls gadā |  |  |  |
| 21. | Projekta iesniegumā ir identificēti un raksturoti iespējamie projekta ieviešanas riski un raksturoti preventīvie pasākumi projekta ieviešanas risku mazināšanai |  |  |  |
| 22. | Projekta iesniegumā ir norādīti un aprakstīti projekta īstenošanas publicitātes pasākumi |  |  |  |
| 23. | Projekta iesniegumā ir aprakstīta projekta ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem |  |  |  |
| 24. | Ēkas energoaudita pārskatā un sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstā ir ietverti vienādi pasākumi, kuri iekļaujami projekta attiecināmajās izmaksās |  |  |  |
| 25. | Sertificēta arhitekta vai sertificēta būvinženiera paskaidrojuma rakstam pievienotajā būvdarbu tāmē ir skaidri norādīts veicamo darbu apjoms un prasības veicamajiem darbiem (materiāli, materiālu raksturojošās pazīmes, konstruktīvo elementu tehniskie parametri) |  |  |  |

# Attiecināmo izmaksu piemēri

Tālāk sniegts izmaksu saraksts, kuras, ja tiek ievērotas pārējas MK not. Nr.417 prasības var būt atzītas par attiecināmajām izmaksām. Lūdzam skatīt arī jēdzienu skaidrojumus (demarkācijas princips). Šis saraksts ir izveidots uz VIDM pārziņā esošo projektu un konkursu pieredzes pamata, lai projekta iesniedzējam būtu iespējam precīzāk plānot projekta izmaksas. Saraksts var būt nepilnīgs un atsevišķos gadījumos izmaksu attiecināmības noteikšanai ir nepieciešams plašāka informācija par pozīcijas nosaukumu.

| Nr. p.k. | Izmaksu piemēri |  |
| --- | --- | --- |
| TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS IZMAKSAS |  |  |
| 1. |  | Projekta iesnieguma tehniskā dokumentācija (I stadija) |
| 1.1. |  | Ēkas energoaudita pārskats (MK not. Nr.417 3.pielikums) |
| 1.2. |  | Būves meta grafiskā daļa un paskaidrojuma raksts |
| 1.3. |  | Būvniecības izmaksu tāme |
| 1.4. |  | Projektēšanas uzdevums un detalizētas tehniskās specifikācijas |
| 1.5. |  | Tehnoloģisko iekārtu specifikācijas un tāmes |
| 1.6. |  | Sertificētā speciālista paskaidrojuma raksts par energoaudita pārskatu (MK not. Nr.417 4.pielikums) |
| 2. |  | Projekta ieviešanas tehniskā dokumentācija (II stadija), būvprojekta vai vienkāršotās renovācijas būvprojekta izstrāde |
| 2.1. |  | Arhitektūras daļa: |
| 2.1.1. |  | ģenerālplāns uz Zemesgrāmatas situācijas un zemes robežu plāna pamata mērogā; |
| 2.1.2. |  | topogrāfiskā plāna izstrāde, ja nepieciešams būvprojekts pilnā apjomā; |
| 2.1.3. |  | stāvu plāni; |
| 2.1.4. |  | jumta plāns un mezgli un parapeta ieseguma konstrukcijas risinājums; |
| 2.1.5. |  | raksturīgie ēkas griezumi un mezgli; |
| 2.1.6. |  | fasādes arhitektoniskais risinājums un mezgli; |
| 2.1.7. |  | krāsu pase; |
| 2.1.8. |  | materiālu un palīgmateriālu specifikācijas |
| 2.2. |  | Inženierrisinājumu daļa: |
| 2.2.1. |  | būvkonstrukciju sadaļa, ja ir TAA pamatojums: ēkas strukturālo daļu atjaunošana vai nomaiņa, kas nepieciešama projekta iesniegumā iekļauto ēkas siltumnoturības uzlabošanai; |
| 2.2.2. |  | iekšējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa (ja energoaudita pārskatā un TAA konstatēts, ka tas nepieciešams); |
| 2.2.3. |  | ārējā ūdensvada un kanalizācijas tīklu sadaļa, kas attiecas uz lietusūdens novadīšanas sistēmu un tās pieslēgumu centralizētajiem lietusūdens kanalizācijas tīkliem; |
| 2.2.4. |  | apkures, ventilācijas un vēdināšanas sadaļa; |
| 2.2.5. |  | siltummezgla rekonstrukcija, ja TAA konstatēts, ka tas nepieciešams; |
| 2.2.6. |  | elektroapgāde, iekšējo elektrotīklu sadaļa (enerģiju taupošs apgaismojums, instalācijas, skaitītāji, kontroles un energotaupošu iekārtu pieslēgumu instalācijas); |
| 2.2.7. |  | vājstrāvas iekšējo tīklu sadaļa, kas attiecas uz kontroles un sensoru iekārtām, un iekārtu energoefektivitātes automātiku; |
| 2.2.8. |  | detalizēts būvdarbu apjomu saraksts, atbilstoši būvprojekta daļu un sadaļu specifikācijām; |
| 2.2.9. |  | izmaksu aprēķins (būvdarbu tāme); |
| 2.2.10. |  | būvdarbu organizācijas projekts; |
| 2.2.11. |  | ugunsdrošības pasākumu pārskats (sabiedriski nozīmīgām būvēm); |
| 2.2.12. |  | būvprojekta ekspertīze. |
| 2.3. |  | Ēkas fasādes vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartes, tehniskās shēmas vienkāršotai inženiertīklu pievada izbūvei, rekonstrukcijai vai renovācijai, vai citas saskaņošanas un akceptēšanas dokumentācijas izmaksas saskaņā ar veicamo būvdarbu apjomu un normatīvajiem aktiem |
| 3. |  | Autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas |
| BŪVDARBU IZMAKSAS saskaņā ar būvprojektu pēc TAA un energoaudita pārskata prasībām |  |  |
| 4. |  | Būvdarbu izmaksas pa pozīcijām |
| 4.1. |  | Ēkas cokola un pirmā stāva grīdas norobežojošo konstrukciju siltināšana un nomaiņa: |
| 4.1.1. |  | cokola, pagraba sienu un pirmā stāva grīdas remonts; |
| 4.1.2. |  | gaismas bedres renovācija: siltināšana, lietus un atkušņu ūdens novadīšana; |
| 4.1.3. |  | ēkas apmales demontāža; |
| 4.1.4. |  | cokola un pagraba sienu siltināšana ≥60cm dziļumā zem ēkas apmales; |
| 4.1.5. |  | ēkas apmales atjaunošana, ja tiek nodrošināta virsūdeņu novadīšana; |
| 4.1.6. |  | drenāžas ierīkošana, ja tas nepieciešams augsta gruntsūdens līmeņa dēļ; |
| 4.1.7. |  | zemes darbi cokola siltināšanas sagatavošanai; |
| 4.1.8. |  | teritorijas sakārtošana pēc darbu veikšanas būvdarbu zonā ap ēku; |
| 4.1.9. |  | pirmā stāva grīdas demontāža jaunas grīdas ar siltinājuma slāni izbūvei, ja zem pirmā stāva nav pagraba; |
| 4.1.10. |  | jaunas grīdas izbūve ar siltinājuma slāni, ja zem pirmā stāva nav pagraba; |
| 4.1.11. |  | sienu virsmu ierobežots kosmētiskais remonts, kas atjauno to apdari iepriekšējā stāvoklī pirms enerģiju taupošu būvdarbu uzsākšanas, t.sk. logaiļu iekšējā un ārēja apdare. |
| 4.2. |  | Ārsienu renovācija un siltināšana: |
| 4.2.1. |  | termiskos tiltus veidojošo ēkas elementu demontāža; |
| 4.2.2. |  | ārsienu virsmas sagatavošana un šuvju apstrāde; |
| 4.2.3. |  | siltinājuma un hermetizācijas materiālu iestrāde un nostiprināšana; |
| 4.2.4. |  | logu ārējo aiļsānu siltināšana vienlaicīgi ar fasādes siltināšanu; |
| 4.2.5. |  | armējamā sieta iestrāde fasādes virsmas apdarei; |
| 4.2.6. |  | fasādes gala apdare atbilstoši Būvprojektam vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai; |
| 4.2.7. |  | balkonu un lodžiju renovācija un siltināšana, ieskaitot lodžiju aizstiklošanu, ja tas pamatots ar energoefektivitātes aprēķinu; |
| 4.2.8. |  | kompleksa ēkas norobežojošo konstrukciju sadurvietu rekonstrukcija, ja tiek samazināts ēkas gaisa caurlaidības koeficients un novērsti aukstuma tilti; |
| 4.2.9. |  | sienu virsmu ierobežots kosmētiskais remonts, kas atjauno to apdari iepriekšējā stāvoklī pirms būvdarbu uzsākšanas, t.sk. logaiļu iekšējā un ārēja apdare. |
| 4.3. |  | Ēkas ieejas mezgla renovācija: |
| 4.3.1. |  | vējtvera jumta renovācija; |
| 4.3.2. |  | logu un stiklojuma nomaiņa uz logiem ar U-vērtību ne lielāku par 1,3 W/m2*K; |
| 4.3.3. |  | ieejas ārdurvju nomaiņa uz ārdurvīm ar U-vērtību ne lielāku par 1,3 W/m2*K; ieejas iekšējo durvju blīvēšana vai nomaiņa; pašaizvēršanās mehānisma uzstādīšana; |
| 4.3.4. |  | ieejas mezgla ārsienu renovācija ar siltināšanu; |
| 4.3.5. |  | Ieejas mezgla gala apdare atbilstoši Būvprojektam vai vienkāršotās renovācijas dokumentācijai; |
| 4.3.6 |  | ieejas mezgla sienu iekšējā apdare pēc logu un durvju nomaiņas. |
| 4.4. |  | Pagraba pārseguma siltināšana: |
| 4.4.1. |  | siltinājuma materiāla iestrāde un nostiprināšana; |
| 4.4.2. |  | siltumizolācijas apdare un krāsojums; |
| 4.4.3. |  | pagraba ārdurvju nomaiņa uz ārdurvīm ar U-vērtību ne lielāku par 1,3 W/m2*K; blīvēšana, pašaizvēršanās mehānisma uzstādīšana, ja pagrabs ir apsildāms; pagraba durvju nomaiņa no pirmā stāva vai cokolstāva, ja pagrabs ir neapsildāms. |
| 4.5. |  | Logu nomaiņa: |
| 4.5.1. |  | esošo logu demontāža, ja to U-vērtība ir lielāka par 1,7 W/m2*K; |
| 4.5.2. |  | jauno logu montāža, ar U-vērtību ne lielāku par 1,3 W/m2*K visai loga sistēmai kopumā, ieskaitot rāmja un montāžas ψ vērtību; |
| 4.5.3. |  | esošu logu pārmontēšana (U-vērtība < 1,7 W/m2*K) novēršot termiskos tiltus; |
| 4.5.4. |  | logailu rekonstrukcija, samazinot stiklojuma apjomu ziemeļu fasādēs saskaņā ar telpu funkciju un prasībām dabiskajam apgaismojumam; |
| 4.5.5. |  | regulējamu žalūziju uzstādīšana dienvidu fasādēs, samazinot telpu pārkaršanu, pamatot ar aprēķinu; |
| 4.5.6. |  | iekšējo palodžu nomaiņa; |
| 4.5.7. |  | ārējo skārda palodžu nomaiņa; |
| 4.5.8. |  | iekšējo logaiļu kosmētiskais remonts. |
| 4.6. |  | Bēniņu un tehniskā stāva siltināšana: |
| 4.6.1. |  | fasādes virsmas tīrīšanas un sagatavošanas darbi pirms siltinājuma montāžas; |
| 4.6.2. |  | siltinājuma ierīkošana; |
| 4.6.3. |  | piespiedu ventilācijas sistēmas ar siltuma atgūšanu (rekuperāciju) izbūve, ar siltuma atgūšanas efektivitāti ne zemāku par 85 %. |
| 4.7. |  | Jumta renovācija, ar siltumizolāciju un hidroizolāciju: – ieskaitot jumta seguma izbūvi plakaniem jumtiem; – tikai siltumizolācijas un hidroizolācijas darbi slīpiem jumtiem. |
| 4.7.1. |  | jumta seguma un esošā siltinājuma demontāža plakaniem jumtiem, slīpiem jumtiem daļēja demontāža, kas nepieciešama kvalitatīvai siltumizolācijas un hidroizolācijas darbu veikšanai; |
| 4.7.2. |  | virsmas sagatavošana jauna siltinājuma ieklāšanai; |
| 4.7.3. |  | jauna jumta seguma un hidroizolācijas izbūve plakaniem jumtiem, hidroizolācijas izbūve slīpiem jumtiem; |
| 4.7.4. |  | iekšējās lietusūdens noteces sistēmas remonts, ja tāda ir; |
| 4.7.5. |  | parapeta skārda ieseguma renovācija vai jauna ūdensdroša seguma ierīkošana; |
| 4.7.6. |  | jaunu lietusūdens cauruļu un tekņu ierīkošana un pieslēgšana lietus ūdens kanalizācijas sistēmai vai novadīšana drošā attālumā no pamatiem (cokola). |
| 4.8. |  | Sienu, griestu un grīdas ierobežots kosmētiskais remonts pēc inženiertīklu nomaiņas, lai atjaunotu virsmas iepriekšējā stāvoklī |
| 4.9. |  | Siltumapgādes sistēmas renovācija: |
| 4.9.1. |  | siltummezgla renovācija; |
| 4.9.2. |  | siltumapgādes cauruļvadu (ēkas robežās, līdz siltummezglam) siltumizolācijas nomaiņa vai siltināšana; |
| 4.9.3. |  | nefosilo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli) uzstādīšana un pieslēgšana. |
| 4.10. |  | Apkures sistēmas renovācija, norādot aprēķināto siltuma enerģijas patēriņa samazinājumu: |
| 4.10.1. |  | esošās centrālās apkures sistēmas demontāža ēkā, ja tiek izbūvēta jauna apkures sistēma, norādot aprēķināto siltuma enerģijas patēriņa samazinājumu; |
| 4.10.2. |  | jaunas divcauruļu apkures sistēmas izbūve; |
| 4.10.3. |  | apkures sistēmas ieregulēšana un balansēšana; |
| 4.10.4. |  | apkures sistēmas izbūve no ventilācijas rekuperācijas; |
| 4.10.5. |  | telpu temperatūras kontroles un regulēšanas ierīču iegāde un uzstādīšana, ja tas tiek īstenots kopā ar citiem siltumenerģijas patēriņa samazināšanas pasākumiem. |
| 4.11. |  | Ventilācijas sistēmas renovācija vai izbūve: |
| 4.11.1. |  | esošās sistēmas demontāža; |
| 4.11.2. |  | piespiedu ventilācijas izbūve ar siltuma atgūšanas (rekuperācijas) sistēmu; |
| 4.11.3. |  | ventilācijas iekārtu telpas renovācija vai ventilācijas iekārtu telpas kā jaunas rekuperācijas ventilācijas sistēmas sastāvdaļas, izbūve esošā ēkā; |
| 4.11.4. |  | jaunu ventilācijas kanālu izbūve; |
| 4.11.5. |  | individuālo rekuperācijas iekārtu uzstādīšana telpās vai telpu blokos; |
| 4.11.6. |  | atsevišķu skaitītāju uzstādīšanu ventilācijas siltuma un elektroenerģijas patēriņam; |
| 4.11.7. |  | klātbūtnes sensoru uzstādīšana, ventilācijas regulēšanas automātikas uzstādīšana. |
| 4.12. |  | Ūdens apgādes sistēmas rekonstrukcija: |
| 4.12.1. |  | karstā ūdens sagatavošanas sistēmas rekonstrukcija, ieskaitot enerģijas avota nomaiņu uz nefosilo enerģijas avotu (saules kolektori, gaisa vai zemes siltumsūkņi, granulu vai šķeldas apkures katli); |
| 4.12.2. |  | cauruļvadu siltumizolācijas izbūve vai nomaiņa; |
| 4.12.3. |  | santehnisko iekārtu un cauruļvadu nomaiņa uz resursus taupošām iekārtām (ja energoauditā konstatēta nepieciešamība, norādot aprēķināto enerģijas patēriņa samazinājumu). |
| 4.13. |  | Apgaismojums un elektroapgāde: |
| 4.13.1. |  | neefektīva un normatīvajiem aktiem neatbilstoša apgaismojuma un tā instalāciju demontāža telpās, kur tiek izbūvētas enerģiju taupošas apgaismojuma sistēmas, saskaņā ar aprēķinu; |
| 4.13.2. |  | energoefektīva un normatīvajiem aktiem atbilstoša apgaismojuma uzstādīšana; |
| 4.13.3. |  | apgaismojuma instalāciju izbūve; |
| 4.13.4. |  | atsevišķu skaitītāju uzstādīšanu apgaismojuma elektroenerģijas patēriņam; |
| 4.13.5. |  | klātbūtnes sensoru uzstādīšana, apgaismojuma regulēšanas automātikas uzstādīšana; |
| 4.13.6. |  | elektroinstalācijas, kas nepieciešamas citu inženiertīklu ekspluatācijas un telpu klimata kontroles nodrošināšanai; norādot pieslēgto iekārtu enerģijas patēriņa samazinājumu. |
| 4.14. |  | Vājstrāvu instalācijas, kas nepieciešamas citu inženiertīklu ekspluatācijas un telpu klimata kontroles nodrošināšanai, norādot pieslēgto iekārtu enerģijas patēriņa samazinājumu |
| 4.15. |  | Citi ēkas renovācijas darbi, kas samazina siltumenerģijas patēriņu |
| 4.16. |  | Ēkas norobežojošo konstrukciju pārbaude, spiediena tests, termogrāfija un fotografēšana pirms būvniecības un būvniecības stadijā |
| 4.17. |  | Ēkas energosertifikāts pēc nodošanas ekspluatācijā |
| 5. |  | Publicitātes pasākumi |
| 6. |  | Tehnoloģisko iekārtu iegāde, uzstādīšana |

Informācija par aktivitāti - http://esfondi.izm.gov.lv/1353.html

Informatīvais ziņojums par ieteikumiem zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai valsts un pašvaldību institūcijās un ieteikumiem videi draudzīgas būvniecības veicināšanai (pieņemts zināšanai MK sēdē 2008.gada 22.decembrī). Skat.: http://www.vidm.gov.lv/lat/darbibas_veidi/zalais_publiskais_iepirkums/?doc=8012

Akadēmiskā terminu datubāze AkadTerm, http://termini.lza.lv/term.php?term=aritm%C4%93tiskais%20vid%C4%93jais&list=vid%C4%93jais%20aritm%C4%93tiskais&lang=LV